大足府办发〔2024〕25号

重庆市大足区人民政府办公室

关于印发大足区2024年重点民生实事

工作目标任务的通知

各镇街人民政府（办事处），区政府有关部门，有关单位：

《大足区2024年重点民生实事工作目标任务》已经区政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

各责任单位要细化措施，加大工作力度，于每月25日前将进展情况报区发展改革委（联系人：袁月，联系电话：159*****876）。区发展改革委要加强统筹管理、调度督查，实时跟踪问效，每月通报重点民生实事推进情况，确保目标任务按时保质保量完成。

重庆市大足区人民政府办公室

2024年4月22日

（本文有删减）

大足区2024年重点民生实事工作目标任务

| 序号 | 项目名称 | 工作任务 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新（改）建“四好农村路” | 新（改）建“四好农村路”100公里，主要涉及16个镇街。其中，棠香街道：石杨路4公里；智凤街道：向阳路2.5公里、肖曾路2公里、米西路延伸段1.5公里；龙水镇:七桥路延伸段1.205公里、蒙黄路3.69公里、学宝路1.56公里、龙廖路1.585公里、复陈路1.695公里；邮亭镇：学宝路1.25公里、陈付路2.1公里、新学路1公里、唐飞路2公里；万古镇：九黄路3.5公里、蒋张路2.5公里、石窝路3.2公里、兰石路5.1公里、玉清路3公里；珠溪镇：宝双路3.8公里、谭家湾路2.6公里、翁杨路1.9公里；中敖镇：天洪路3.6公里；三驱镇：左家湾路1.5公里、现白路0.75公里；雍溪镇：凤凰路3.68公里、泥姑山路1.98公里、油茶基地路4.6公里；铁山镇：高双路0.9公里、染家湾路2.2公里、洞觉路3.86公里、大川路2.8公里、加张路2公里、农业园区路2公里；回龙镇：薛家湾产业路2公里；国梁镇：刺国路2.46公里；金山镇：金佛路3.27公里、燕窝路4.3公里；季家镇：陈冷路1.865公里；龙石镇：万白路1.6公里；古龙镇：大杨路1.066公里、龙雷路1.034公里、水狮路0.923公里。2024年完工投用。 | 区交通局 | 人大 票决 |
| 2 | 实施大足区农村公路水毁重建和安防工程 | 实施中敖镇金盆村8组干岩脚塌方修复工程、中敖镇高龙路赵家坡滑坡治理工程、中敖镇高龙路龙家坳滑坡治理工程；安装农村公路护栏，其中：季家镇新棠路2公里，宝顶镇土皂路、堰刘路、吴旷路等7公里，石马镇先肖路、金民路等2.5公里，珠溪王上路1.2公里。2024年全面完工。 | 区交通局 | 人大票决、参照市级 |
| 3 | 实施水毁水利设施修复工程 | 拟对堤防水毁、水库水毁、塘坝水毁、提水设施水毁、灌渠水毁共5类水利水毁工程325处实施修复，项目总投资5830万元（其中争取新增国债资金4230万元），工程包括堤防水毁修复25处，水库水毁修复86处，塘坝水毁修复150处，提水设施水毁修复61处，灌渠水毁修复3处。水毁工程涉及25个镇街，可保障6万余居民的防洪安全，新增山坪塘、石河堰蓄水250余万方，惠及10万余亩耕地产业发展。2024年全面完工。 | 区水利局 | 人大 票决 |
| 4 | 实施大足区农村供水保障工程 | 对通桥街道、智凤街道、龙水镇、邮亭镇、万古镇、中敖镇、高升镇、宝兴镇、季家镇、龙石镇、高坪镇等12个镇街，通过更换取水泵、配备一体式净水设施、实施自来水管网延伸和更换和增设加压泵站等措施，新建配水主支管道共计92千米，新增加压设备8套（含变频加压房），新增取水设备1套，新增加压泵站2座，新增沉砂池和过滤池两组（2000立方米/日），新建闸阀井193个、排气阀111个、排污阀82个。解决和改善1.66万余人的供水保障问题。2024年全面完工。 | 区水利局 | 人大 票决 |
| 5 | 实施城市燃气管道老化更新改造工程 | 对棠香街道、龙岗街道、智凤街道、龙水镇、邮亭镇、万古镇、中敖镇、三驱镇、石马镇、雍溪镇、宝兴镇、金山镇、高坪镇、铁山镇等14个镇街2000年前安装的2.7万户老旧埋地燃气管道系统进行更新改造。对龙滩子街道、双路街道、通桥街道所涉及的128个小区约5000户老旧埋地燃气管道系统燃气设施进行更新改造。包括建筑区划内居民共有的燃气立管、庭院管道和设施老化更新改造，居民户内更换燃气不锈钢波纹管、加装燃气安全装置。2024年全面完工。 | 区经济信息委 经开区经发局 | 人大 票决 |
| 6 | 实施城市排水防涝工程 | 改造街心花园、宏福丽都、妇幼保健院、进士家园、北山庄园等12处内涝点的雨水管渠3.7千米；改造五星华府、棠城第一庄、罗汉桥、海晶花园、龙水老大桥等五大涵洞排水管网5.5千米；改造永定路、佛都大道、清明桥路、化龙街、文昌路、棠凤路等道路排水管道8.05千米；改造市民中心下穿道、登云4组、西禅小学、白马庙、和平新村五星桥下、龙水平桥社区、龙水一小、幸光办公室等11个泵站及附属设施。改造经开区排水管网约15.5千米，其中：花样龙水湖内2.7千米、红岩大道9.5千米、双北中路1.9千米、九曲路1.4千米。2024年全面完工。 | 区住房城乡建委 经开区建设局 | 人大 票决 |
| 7 | 实施农村黑臭水体整治项目 | 该项目涉及23个镇街、60个行政村，完成辖区内77条农村黑臭水体清零整治。主要包括：工程措施控源截污44条；内源治理恢复生态19条；强化管理改善水质14条。其中：棠香街道5条，通桥街道1条，智凤街道16条，龙水镇3条，邮亭镇5条，宝顶镇3条，万古镇1条，珠溪镇5条，中敖镇5条，三驱镇7条，石马镇1条，雍溪镇2条，玉龙镇4条，宝兴镇3条，拾万镇1条，铁山镇3条，国梁镇2条，金山镇5条，高升镇1条，季家镇1条，高坪镇2条，古龙镇1条。2024年全面完工。 | 区生态环境局 | 人大票决、参照市级 |
| 8 | 实施城镇老旧小区改造工程 | 改造老旧小区44个，涉及棠香街道、龙岗街道、智凤街道、双路街道、通桥街道、龙水镇、邮亭镇、三驱镇、宝顶镇等9个镇街，建筑面积51.78万平方米，住宅260栋，居民4614户，估算总投资12480万元。2024年44个小区全面开工。其中：天兴花园、五星大道中段280号、质监站家属院、人和花园、国梁路3号、唅园、劳动局家属院、园艺小区二期、五墩桥至公铁大桥片区、邮亭镇鲫鱼一条街片区等10个小区完工、完工面积约9.5万平方米，其余小区完成50%工程量。年度计划完成投资6000万元。 | 区住房城乡建委 经开区建设局 | 人大票决、参照市级 |
| 9 | 新建龙岗一小南校区人行天桥 | 该项目位于龙岗街道二环南路西段龙岗一小南校区附近，新建1座工字型三跨人行天桥、1座跨河道桥梁及停车场改造。天桥主梁全长约112米，设6个梯道和3部电梯连接地面，跨河桥梁全长约23.7米，两座桥梁均采用4米宽钢箱梁装配式建造方式施工。2024年建成投用。 | 区住房城乡建委 | 人大 票决 |
| 10 | 实施村卫生室标准化建设 | 依托村（社区）党群服务中心，按照全市标准化村卫生室要求改造全区标准化村卫生室100个。其中：棠香街道6个，龙岗街道6个，智凤街道5个，龙水镇7个，邮亭镇6个，万古镇5个，珠溪镇6个，中敖镇7个，三驱镇6个，石马镇6个，雍溪镇3个，玉龙镇4个，宝兴镇4个，拾万镇6个，铁山镇2个，回龙镇3个，国梁镇3个，金山镇3个，季家镇4个，龙石镇4个，高坪镇2个，古龙镇2个。2024年根据实际情况调配。 | 区卫生健康委 | 人大 票决 |
| 11 | 实施城市绿荫工程 | 实施街头绿地提质项目3个，山城绿道长度2.5公里。 | 牵头单位： 区城市管理局； 配合单位： 经开区建设局 | 参照 市级 |
| 12 | 建设城市公园 | 建设3个口袋公园。 | 牵头单位： 区城市管理局； 配合单位： 经开区建设局 | 参照 市级 |
| 13 | 推进“错时共享”停车泊位建设 | 完善小微停车场管理机制和技术标准，新增“错时共享”停车泊位1300个。 | 牵头单位： 区城市管理局； 配合单位： 经开区建设局 | 参照 市级 |
| 14 | 地下“有限空间”安全监测整治 | 安装2台化粪池安全监测系统，完成窨井盖专项整治500个。 | 牵头单位： 区城市管理局； 配合单位： 经开区建设局 | 参照 市级 |
| 15 | 实施农业社会化服务惠农工程 | 以粮油作物耕、种、防、收、烘干五个环节为重点，开展农业社会化服务4.5万亩。 | 牵头单位： 区农业农村委； 配合单位： 区供销合作社 | 参照 市级 |
| 16 | 发展婴幼儿照护服务 | 新增托位450个，全区每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到3.7个，普惠托位占比达到40%新增托位450个，全区每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到3.7个，普惠托位占比达到40%。在满足学前教育普及的基础上，鼓励和支持有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿。 | 牵头单位： 区卫生健康委； 配合单位： 区教委 | 参照 市级 |
| 17 | 推进义务教育阶段学生“双减”（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担） | 全区义务教育阶段学校课后服务实现“5+2”全覆盖，参与教师达7000人以上，参与率95%以上，参与学生达10万人以上，参与率96%以上。对有课后服务需求的学生保持100%覆盖。 | 牵头单位： 区教委； 配合单位： 区市场监管局 区民政局 区公安局 | 参照 市级 |
| 18 | 开展青少年心理健康教育 | 进一步完善“美丽心灵”微信服务平台；“美丽心灵”、太阳花工作室专家团队开展个辅、团辅、宣讲等活动；开展心理健康专兼职教师培训；建设区级心理健康师生关爱中心；实施“足够爱你”困境留守儿童心理健康关爱服务项目，为7888名困境留守儿童提供心理健康教育辅导；在区精神卫生中心开设儿童青少年精神（心理）科或门诊，全区培训儿童青少年心理危机干预骨干医生10名。 | 牵头单位： 区教委； 配合单位： 区卫生健康委 区民政局 | 参照 市级 |
| 19 | 开展残疾人关爱服务提升行动 | 建设“渝馨家园3家（金山、国梁、宝顶）。 新增残疾人就业73人。实施困难重度残疾人家庭无障碍改造100户、残疾儿童康复救助183人、残疾人辅助器具适配353人次。 | 区残联 | 参照 市级 |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，经开区办

公室，区人武部，区法院，区检察院，群团各部门。

重庆市大足区人民政府办公室               2024年4月23日印发