附件1

大足区2023年度建设项目清单（财政类）

注：项目名称标注★的项目为百项重点项目                                                                                                           单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投资性质 | 行业分类 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2023年度建设目标 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（133个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 区交通局（12个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★成渝中线高铁（大足段） | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2027 | 新建重庆至成都高速铁路，其中大足段约40公里 | 启动建设 | 区交通局 |  |
| 2 | 成渝高速扩能改造（大足段） | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2026 | 南移新建成渝高速（大足段），线路全长约7.2公里，设邮亭互通 | 启动建设 | 区交通局 |  |
| 3 | ★G246城区至中敖 | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2025 | 升级改造城区至中敖快速通道，全长约9.8公里，采用双向四车道（城区段双向六车道），路基宽度19米 | 主体施工完成80% | 区交通局 |  |
| 4 | 回国路 | 新建 | 财政 | 交通 | 2023 | 路线全长约7.4公里，采用三级公路标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，主要建设内容包含路线、路基路面、桥梁涵洞、交通设施等内容 | 完工 | 区交通局 |  |
| 5 | 高忠路（大足段） | 新建 | 财政 | 交通 | 2023 | 改建高升至忠义乡界段公路，项目路线总长4.5公里，等级为三级工程，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，主要建设内容包含路线、路基路面、桥梁涵洞、交通设施等内容 | 完工 | 区交通局 |  |
| 6 | ★S303城区至宝兴（南珠路） | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2024 | 升级改造省道S303城区至宝兴段（至珠溪界），全长约10.8公里，路基宽度8.5米，二级公路 | 主体施工完成80% | 区交通局 |  |
| 7 | 珠万路（二期） | 新建 | 财政 | 交通 | 2023 | 改建珠溪至荣昌界段道路，线路全长约4.653公里，采用双向两车道三级路标准建设，时速30公里/小时（局部困难地段可适当降低标准），路基宽度7.5米，沥青混凝土路面，新建桥梁2座 | 完工 | 区交通局 |  |
| 8 | 跃进路 | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2024 | 升级改造拾万至石马公路，全长6公里，宽度7.5米，三级公路 | 主体施工完成70% | 区交通局 |  |
| 9 | 龙万路 | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2024 | 升级改造三级公路5.59公里 | 主体施工完成70% | 区交通局 |  |
| 10 | 2023年农村公路 | 新建 | 财政 | 交通 | 2023 | 新（改）建“四好农村路”100公里 | 完工 | 区交通局 |  |
| 11 | ★渝蓉高速石门山互通 | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2025 | 新建渝蓉高速石门山互通，占地130亩 | 开工建设 | 区交通局 |  |
| 12 | 渝蓉高速高升互通 | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2024 | 利用省界服务区改造下地互通 | 开工建设 | 区交通局 |  |
| 二 | 区林业局（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 大足区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | 新建 | 财政 | 林业 | 2023-2024 | 巴岳山沿山镇街及国有林场：建设火情综合监测站24套；以水灭火保障系统建设，包括森林消防水池14口，蓄水池11套，管网26千米；建设标准防火检查站17座、智能防火卡口175个、林火阻隔系统20.58千米、森林防火宣传62座；森林草原防灭火物资装备建设，购置一批防火物资，包括：对讲机、防护头盔、防护眼镜、防火手套、风力灭火机、割灌机、急救包、灭火水枪、手电筒、水泵、移动水泵系统、水龙带、消防铲、移动水池、油锯、阻燃防火服等。国有林场森林消防专业队建设，包括大足区建设一处1703.79平方米的专业队训练场 | 共8个方面，包括火情综合监测站建设24套；以水灭火保障系统建设森林消防水池14口，蓄水池11个；森林防火检查站建设17座；智能防火卡口建设共175个，其中建设市电供电型55个、太阳能供电型120个；生物阻隔带建设20.58公里；防火宣传教育工程建设宣传碑62座；建设防火专业队训练场1处；补充防火物资 | 区林业局 |  |
| 14 | 大足区重点林区森林防火通道工程 | 新建 | 财政 | 交通 | 2023-2024 | 老场部至茶场2公里、赶水沟至天祖堂2.2公里、童子庵至倒插沟2公里、朝天洞至黄泥塘3.2公里、白湾至刘家沟2公里、倒插沟至天祖堂15.1公里、宋家沟至秦家山6.3公里、瞭望台至天祖堂2公里、金山智凤回龙三镇交界防火通道5.6公里、万古镇玉清村防火通道3公里、玉清窑罐厂至铜梁防火通道2.7公里、石佛寺煤矿到铜梁界森林防火通道2.2公里等防火通道共计48.3公里 | 完成石佛寺煤矿到铜梁界森林防火通道及瞭望台至天祖堂森林防火通道建设 | 区林业局 |  |
| 15 | “三清洞”森林防火设施项目 | 新建 | 财政 | 林业 | 2023 | 新建森林防火观测哨（三层木质塔状结构），底层3平方米、高11.9米；拓宽现有森林防火通道360米；新建森林防火通道180米 | 完工 | 区林业局 |  |
| 三 | 区住房城乡建委（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大足区龙岗街道2023年老旧小区改造工程 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023 | 改造老旧小区13个，涉及建筑面积13.70万平方米，住宅45栋，居民1243户 | 全面开工，基本完工 | 区住房城乡建委、龙岗街道 |  |
| 17 | 大足区棠香街道2023年度老旧小区改造 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023 | 改造老旧小区10个，涉及建筑面积18.61万平方米，住宅27栋，居民1509户 | 全面开工，基本完工 | 区住房城乡建委、棠香街道 |  |
| 18 | 大足区龙水镇2023年度老旧小区改造项目 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023 | 改造老旧小区6个，涉及建筑面积8.21万平方米，住宅78栋，居民887户 | 全面开工，基本完工 | 区住房城乡建委、龙水镇 |  |
| 19 | 大足区万古镇2023年度老旧小区改造项目 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023 | 改造老旧小区13个，涉及建筑面积17.94万平方米，住宅97栋，居民1020户 | 全面开工，基本完工 | 区住房城乡建委、 万古镇 |  |
| 20 | 大足区三驱镇2023年老旧小区改造改造工程 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023 | 改造老旧小区9个，涉及建筑面积5.33万平方米，住宅34栋，居民379户 | 全面开工，基本完工 | 区住房城乡建委、三驱镇 |  |
| 21 | 龙岗一小南校区人行天桥 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 在龙岗一小南校区学校过街处新建一座直线钢箱梁人行天桥 | 完工 | 区住房城乡建委 |  |
| 22 | ★美丽乡村建设 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023-2024 | 对主要景区及园区周边实施旧房整治 | 完成对龙岗街道老家观音岩、龙岗下道口、大安园区涉及铁山镇、高升镇旧房整治提升（美丽庭院）及大铜路智凤——石马段、大安路龙岗——中敖段旧房整治提升 | 区住房城乡建委 |  |
| 23 | 拾万镇巴蜀美丽庭院示范片建设 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 农房品质提升、院落整治提升、村落价值提升 | 完成对拾万镇五彩田园核心区范围农房提升品质、院落整治等 | 区住房城乡建委 |  |
| 24 | 2023年全区公租房、廉租房、公房维修 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023 | 实施屋面漏水、厕所防水、清理化粪池、消火栓等维护维修 | 根据除险排查结果，有序推进维修维护工作。 | 区住房城乡建委 |  |
| 25 | 城镇排水管网整治及维护工程 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 主要包含五大方面的项目：一是以污水处理提质增效为重点，实施城区挤外水排查整治工程；二是以消除污水直排为重点，实施刘家坝河西城国际段、智凤小企业基地片区、米粮弥陀片区管网新改建工程；三是以水质综合提升为重点，实施城区永定河大渡河沿线沿线湿地建设、工程引水及管网分流改造，龙水老大桥金凯国际沿线水质综合提升工程；四是以解决内涝为重点，实施龙水街心花园、西一龙东还房步行街等2处易涝点综合整治。五是实施相关零星整治工程（暂估500万元） | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委、区生态环境局 |  |
| 四 | 区城市管理局（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 大足南山公园改造项目 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 1.新建南山公园入口牌坊3个；2.新建景观道路约1.5千米（消防通道）及沿线环境整治；3.新建公厕2座、景观亭4个；4.对约4千米步行道采用彩色透水砖和彩色透水混凝土改造建设及景观节点铺装建设；5.完善步行道沿线消防设施、垃圾桶、座椅、标识牌等配套设施；6.新增主次干道、步行道、景观节点照明设施，修复因建设路灯线路损坏的绿化景观及其他设施；7.山顶回车场道路过窄，增设护栏和堡坎 | 完工 | 区城市管理局 |  |
| 27 | 大足西下道口公路沿线改造工程 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 1.对大足西下道口至五星大道（原大邮路）沿线约3千米绿化带进行新增及改造。2.对西下道口交通岛至昌州隧道段约1.7千米沿线进行绿化新增及改造。3.对沿线人行道改造。4.部分边坡绿化改造项目 | 完工 | 区城市管理局 |  |
| 五 | 区水利局（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 渝西水资源配置工程 | 续建 | 财政 | 水电气讯 | 2020-2025 | 长江供水至玉滩水库的供水管道及双桥隧洞；玉滩水库至大足水厂的供水管网及玉滩水库至荣昌区的供水隧洞 | 张家坡和石家湾泵站机电设备完成安装，其他附属构筑物全面完成施工；双桥、张家坡、朱家庙等隧洞完成开挖及支护13.5千米，二次衬砌6.7千米，大足境内管网全面完成 | 区水利局 |  |
| 29 | 2023年水利维修养护项目 | 新建 | 财政 | 水电气讯 | 2023 | 对全区115座水库大坝枢纽设施及其附属设施、部分农田水利设施进行维修养护 | 完工 | 区水利局 |  |
| 30 | 大足区2023年小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目 | 新建 | 财政 | 水电气讯 | 2023 | 实施49座小型水库大坝安全监测设施和41座小型水库雨水情测报设施建设 | 完工 | 区水利局 |  |
| 31 | ★淮远河支流胜天湖至雍溪场段综合治理工程 | 新建 | 财政 | 水电气讯 | 2023 | 综合治理中心线长15公里，左右岸堤线总长27.8公里，共新建下河梯步40处 | 完工 | 区水利局 |  |
| 32 | 平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程 | 新建 | 财政 | 水电气讯 | 2023 | 河道综合治理中心线长12.05公里，左右岸堤线总长6.12公里，共新建下河梯步13处 | 完工 | 区水利局 |  |
| 33 | 濑溪河大足区智凤街道弥陀场至登云河段综合治理工程 | 新建 | 财政 | 水电气讯 | 2023-2024 | 建设管护步道15.2公里 | 完工 | 区水利局 |  |
| 34 | 跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 新建 | 财政 | 水电气讯 | 2023-2024 | 新建白光干渠进水闸，团丰干渠提灌站；改造跃进引水渠、主干渠放水阀，太平及锅厂院子提灌站。整治改造供水管（渠）29.5公里。 | 完成渠首工程改造3座，渠系建筑物改造92座，整治改造供水管（渠）14.09公里 | 区水利局 |  |
| 35 | 2023年农村供水保障工程 | 新建 | 财政 | 水电气讯 | 2023 | 新建配水主支管道18239米，闸阀井106座 | 完工 | 区水利局 |  |
| 36 | 大足区抗旱救灾建设项目 | 新建 | 财政 | 水电气讯 | 2023 | 新建水源联通，农村自来水厂管网延伸，电灌站，抗旱蓄水池（山坪塘）；购置水泵、发电机、探照灯、储水袋、送水桶、水管等物资；相关镇街抗旱用油用电补贴 | 完工 | 区水利局 |  |
| 六 | 区水库建设服务中心（13个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 宝兴镇瓦窑村2023 度水库移民美丽家园市级示范项目 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023-2024 | 在瓦窑村新建步道约3958米，改造步道约1575米，步道沿线新建观景平台8处， 改造公路入口节点1处，改造露天广场1处，房屋风貌改造及庭院整治51户，公路及步道沿线景观绿化，栽植黄花风铃木等花木，新建及改造卫生间 4处，安装垃圾桶 、太阳能路灯等 | 完成80% | 区水库建设服务中心 |  |
| 38 | 宝顶镇慈航社区2023 度水库移民美丽家园市级示范项目 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 改扩建人行道路约2230米，风貌改造及庭院整治151户，新建文化广场1处，改建垃圾收运站3处，新建冲水式公厕1处，安装太阳路灯，配套建设景观绿化、河道改造及标识标牌等。 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 39 | 玉滩水库移民后扶项目龙水镇大围村美丽家园建设工程 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 在大围村修建人行步道及硬化公路约3352米、生态停车场、活动广场、文化景墙，村入口景观改造，房屋风貌及庭院改造，公路及步道沿线景观绿化，栽植红枫等花木，安装太阳能路灯、标识牌、指路牌、石桌、石凳、体育设施等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 40 | 上游水库移民后扶项目中敖镇双溪社区美丽家园建设工程 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 在双溪社区修建院坝院墙、活动广场、文化景墙，村入口景观改造，房屋风貌及庭院改造，公路沿线景观绿化，栽植玉兰等花木，安装太阳能路灯等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 41 | 玉滩水库移民后扶项目珠溪镇宝珠和玉滩村美丽家园建设工程 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 在宝珠村新建环湖步道约3500米，步道沿线新建观景平台6处及景观绿化，种植各类型樱花 ，改造装饰村合作社办公楼 ，新建移动公厕3处 ，新建蓄水池1个及铺设浇灌水管约3500米，安装太阳能路灯、监控设备、路标指示牌 、垃圾箱等。在玉滩村可怜桥至玉滩大坝及王家坝道路沿线景观绿化提升，房屋风貌改造及庭院整治147户，新建公厕1处、景观休息平台2处 、停车场1处，安装太阳能路灯、垃圾箱、健身设施等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 42 | 化龙水库移民后扶项目宝顶镇东岳村美丽家园建设工程 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 整治改造移民安置区道路、房屋庭院、污水管网、景观及生态环境等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 43 | 玉滩水库移民后扶项目宝兴镇蚕桑产业配套基础设施工程 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 为宝兴镇核桃村、杨柳社区建设的1500亩蚕桑种植区配套新建2个养殖蚕房，新建2个桑叶储存间，新建蓄水池3座，硬化产业道路约979米，硬化生产便道约3667米，以及养殖蚕房区附属设施设备配套工程等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 44 | 上游水库移民后扶项目中敖镇蚕桑产业配套基础设施工程二期 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023-2024 | 为中敖镇天台村、双溪社区、长源村、洪溪村、峰山村、九石村、双柏村建设的5000亩蚕桑种植区配套新建13处养蚕大棚，新建12处桑叶储存间（带管理房 1 间），新建1处小蚕共育室，硬化产业道路约7474米，硬化生产便道约1360米，以及养殖蚕房区附属设施设备配套工程等 | 完成80% | 区水库建设服务中心 |  |
| 45 | 玉滩水库移民后扶项目珠溪镇蚕桑产业配套基础设施工程 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 为珠溪镇官仓村、玉河村建设的1500亩蚕桑种植区配套新建5个养殖蚕房，新建5个桑叶储存间，硬化产业道路约880米，以及养殖蚕房区附属设施设备配套工程等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 46 | 玉滩水库移民后扶项目三驱镇蚕桑产业配套基础设施工程二期 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 为三驱镇朝阳村和现龙村建设的1200亩蚕桑种植区配套新建6处养蚕大棚，新建6处桑叶储存间（带管理房1间），以及养殖蚕房区附属设施设备配套工程等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 47 | 玉滩水库移民后扶项目龙水镇蚕桑产业配套基础设施工程二期 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 为龙水镇高坑村、新农村、八柱村建设的2000亩蚕桑种植区配套新建7个养殖蚕房，新建7个桑叶储存间，硬化产业道路约4114米，以及养殖蚕房区附属设施设备配套工程等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 48 | 龙水湖水库移民后扶项目玉龙镇溜水社区美丽家园建设工程 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 整治改造移民安置区道路、房屋风貌及庭院、景观及生态环境等 | 完工 | 区水库建设服务中心 |  |
| 49 | 龙水湖水库移民后扶项目玉龙镇小河社区美丽家园建设工程 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023-2024 | 整治改造移民安置区道路、房屋风貌及庭院、景观及生态环境等 | 完成60% | 区水库建设服务中心 |  |
| 七 | 区生态环境局（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 桂花磷肥厂原址污染地块修复项目 | 续建 | 财政 | 生态环境 | 2021-2023 | 实施桂花磷肥厂原址污染地块修复工程，土壤修复面积为3039平方米，修复方量为4111立方米，地下水修复面积为9839平方米 | 污染土壤进行水泥窑协同处置；针对地下水重金属、氟化物污染物，进行垂直阻隔+抽出处理治理；工程过程配套环境监测（大气、噪声、扬尘等）、环境监理、工程监理；清挖基坑及修复后土壤自检和效果评估等 | 区生态环境局 |  |
| 51 | 重庆市大足区珠溪河龙石至珠溪段生态保护修复工程 | 续建 | 财政 | 生态环境 | 2022-2023 | 生态植草沟6039平方米（长度20130米）、生态缓冲带101615平方米（长度20130米）、沉水植物设计66000平方米、污染物（慈竹）去除47830平方米（长度9566米） | 完成主体工程 | 区生态环境局 |  |
| 52 | 濑溪河流域（龙岗街道、智凤街道）居民集中点污水处理站及配套管网建设工程项目 | 新建 | 财政 | 生态环境 | 2023-2024 | 主要涉及大足区龙岗街道、智凤街道、棠香街道9个居民集中点生活污水治理（其中新建6个治理设施，纳管治理3个），处理量共计250立方米/天，配套主干管共计10.61千米，配套入户支管共计7.76千米 | 完成项目初步设计、概算、预算和招投标工作。8月份进场施工并于年底完成工程量的60% | 区生态环境局 |  |
| 八 | 区农业农村委（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ★大足区2022年度高标准农田建设项目 | 续建 | 财政 | 乡村振兴 | 2022-2023 | 新建高标准农田11万亩。 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| 54 | 市级乡村振兴示范镇村建设项目 | 续建新增 | 财政 | 乡村振兴 | 2021－2025 | 实施市级第二批和第三批乡村振兴示范镇村项目2个 | 完成棠香街道和平村乡村振兴示范村建设，启动国梁－雍溪片区乡村振兴示范村建设 | 区农业农村委 |  |
| 55 | 荣昌猪产业集群项目 | 续建 | 财政+社会 | 乡村振兴 | 2020-2023 | 荣昌猪标准化养殖基地建设和荣昌猪扩繁场建设、设施设备建设、荣昌猪引进等 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| 56 | 大足区2022年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 改造提升高标准农田3万亩 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| 57 | 大足区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023 | 重点支持优质粮油、冬菜、雷竹、蚕桑、中药材等特色产业发展，具体支持标准化种养殖基地建设、基础设施设备建设，农产品质量安全体系建设、农业品种培优、品质提升、品牌打造、产业服务支撑，农资有机化、水肥药一体化建设、农业生产服务社会化、农业机械化等 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| 58 | ★大足区2023年黑山羊产业发展项目 | 新建 | 财政+社会 | 乡村振兴 | 2023 | 支持黑山羊产业发展，重点支持黑山羊标准化养殖场建设、基础设施设备建设、种羊发展 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| 59 | 大足区农产品冷藏保鲜设施建设项目 | 续建 | 财政+社会 | 乡村振兴 | 2021-2023 | 新建农产品产地冷藏保鲜设施169个 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| 60 | ★隆平五彩田园 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 2023-2024 | 实施隆平五彩田园稻田艺术项目，国家级研学基地建设项目，稻小米游乐园建设项目，高标准稻渔综合种养基地建设项目，淮远河拾万镇思南桥至长虹村五彩农庄段综合治理工程，长虹村至八埝村公路桥建设工程 | 完成70% | 区农业农村委 |  |
| 九 | 区教委（12个项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 大足中学实验教学楼及运动场建设工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023 | 总建筑面积约3860平方米，运动场面积约24000平方米，以及设备设施 | 完工 | 区教委 |  |
| 62 | ★双桥中学建设工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023-2024 | 新征地129亩，新建教学用房约43985平方米，以及运动场，设备设施 | 完成主体工程 | 区教委 |  |
| 63 | 希望小学扩建工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023 | 新征地15亩，新建校舍面积6000平方米，运动场及附属工程，设备设施。 | 完工 | 区教委 |  |
| 64 | 海棠中学学生宿舍建设工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023 | 建设学生宿舍6600平方米和篮球场，以及设备设施 | 完工 | 区教委 |  |
| 65 | ★荷棠小学建设工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023-2024 | 规划48个班2160人，新征地70亩，总建筑面积约24200平方米，以及设备设施 | 完成主体工程 | 区教委 |  |
| 66 | 五星学校 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023-2025 | 位于棠香街道水峰社区，占地约85亩，建筑面积约3.25万平方米 规划建设54个班2400人 | 开工建设 | 区教委 |  |
| 67 | 龙水一小学生食堂和运动场建设工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023 | 新征地约10亩，建设食堂1000平方米和运动场，以及设备设施 | 完工 | 区教委 |  |
| 68 | 西禅小学扩建工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023-2024 | 规划42个班1890人，新征地约25亩，总建筑面积约11986平方米，新增（购置）设备设施 | 完成主体工程 | 区教委 |  |
| 69 | 田家炳中学第三教学楼及体育馆建设工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023-2024 | 新建教学楼及体育馆约9180平方米，及附属工程及设备设施 | 完成主体工程 | 区教委 |  |
| 70 | 职教中心实训楼及体育馆建设工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023-2024 | 总建筑面积1.5万平方米，以及设备设施 | 完成主体工程 | 区教委 |  |
| 71 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升工程（食堂及功能室等建设） | 新建 | 财政 | 教育 | 2023 | 纳入了全区“义务教育薄弱环节改善与能力提升工程”规划中的学校食堂和功能室、运动场等建设项目，及设备设施配置 | 完工 | 区教委 |  |
| 72 | 中小学幼儿园校舍维修工程 | 新建 | 财政 | 教育 | 2023 | 根据校舍维修长效保障机制，对全区中小学幼儿园校舍进行维修，对新移交谢的小区配套幼儿园进行装修 | 完工 | 区教委 |  |
| 十 | 区卫生健康委（6个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 大足区精神卫生中心传染病病区建设 | 续建 | 财政 | 医疗民政 | 2021-2023 | 新建传染病楼一栋，共计三层，总建筑约7530平方米，设传染病门诊、住院区、实验室及配套设施 | 完工 | 区卫生健康委 |  |
| 74 | 大足区乡镇卫生院迁建(中敖）项目 | 续建 | 财政 | 医疗民政 | 2022-2024 | 占地28亩，建筑面积20000平方米，新建医养结合业务用房 | 主体完工 | 区卫生健康委 |  |
| 75 | ★双桥经济技术开发区人民医院二期工程 | 新建 | 财政 | 医疗民政 | 2023-2025 | 建筑占地面积3020.64平方米，总建筑面积25366.58平方米，共9层（地下2层、地上7层），设置床位190张，开设急诊科（重症科）、体检中心、呼吸危重症科、消化内科、心内科、肿瘤科、儿科、精神科、导管室、肾内科、血液透析中心、教培中心、网络信息中心、食堂、停车场等 | 主体工程施工 | 区卫生健康委 |  |
| 76 | ★大足区中医院中医特色重点医院建设工程 | 新建 | 财政 | 医疗民政 | 2023-2024 | 主要建设内容为一号楼供应室、治未病中心（体检中心）、临方炮制室（煎药室）、教学实验室、后勤一站式服务中心、各类库房（药品、物资、设备等）。二号楼急诊科、放射科，腔镜中心、静配中心、手术室、ICU、病理科、病区，充分发挥中医药特色优势和传承创新能力发展。新增床位数约400张。总建筑面积约35741.9平方米，包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、灯饰工程、暖通工程、综合管网、护坡、智能化工程、外市电工程、医气工程、绿化景观工程、电梯、医用设备等配套附属设施 | 主体工程施工 | 区卫生健康委 |  |
| 77 | 重庆市大足区中医院优势病种研究应用中心 | 新建 | 财政 | 医疗民政 | 2023-2024 | 主要建设内容为学术报告厅、理论课教室、图书室、电子阅览室；急救、外科、内科等专业性技能实训中心、内科、外科等专业性教研室；石学敏院士“国医大师”传承工作室、唐祖宣“国医大师”传承工作室、张英泽院士骨科创新成果应用基地、方邦江岐黄学者名医工作室；李玲辉全国基层名老中医药专家工作室、陈昌仁重庆市名老中医药工作室、刘臣华重庆市名老中医药工作室等。拟改建面积7879平方米，包括但不限于装修工程、给排水工程、电气工程、灯饰工程、暖通、空调工程、消防工程、节能工程、综合管网、智能化工程、外市电工程、绿化景观工程、电梯、教学教研设备等配套附属设施 | 装修施工 | 区卫生健康委 |  |
| 78 | 疾病预防控制中心实验室能力提升 | 新建 | 财政 | 医疗民政 | 2023-2024 | 购置相应检验设备约21台（套） | 完成60%的设备采购安装 | 区卫生健康委 |  |
| 十一 | 区民政局（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 大足区特困供养服务机构 | 续建 | 财政 | 医疗民政 | 2022-2023 | 用地28亩，建筑面积约1.7万平方米，拟建设床位400张，设置老人房、生活用房、保健用房等 | 完成主体工程建设 | 区民政局 |  |
| 80 | 公益性公墓建设项目 | 新建 | 财政 | 医疗民政 | 2023-2024 | 镇级公益性公墓修建墓位、管理用房、停车场 | 征地、租地、完善手续、开工 | 区民政局 |  |
| 十二 | 区公安局（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 宝顶派出所业务用房建设 | 新建 | 财政 | 社会治安 | 2023 | 建设宝顶派出所业务用房2400平方米,含主体工程、装修及设施设备，用地8.5亩 | 建成投入使用 | 区公安局 |  |
| 十三 | 区退役军人事务局（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ★重庆市大足优抚医院建设工程（附属及配套设施） | 续建 新增 | 财政 | 医疗民政 | 2023 | 用地面积约6944平方米，新建总建筑面积2.5万平方米，床位500张，建设内容包括土建工程、安装工程、土石方工程、装饰装修工程、信息化工程及地通道、绿化、硬质铺装、室外照明、室外管网及水电气等附属、配套设施建设 | 完工 | 区退役军人事务局 |  |
| 83 | 烈士陵园改造工程 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023-2024 | 新建浮雕200平方米，饶国梁雕像、唐赤英雕像以及烈士英名墙提档升级；陈列馆内部装修改造1945.44平方米，新设投影沙盘 系统及动画1套、历史展示影片及人物采访拍摄共11套、交互设备开发1套以及相关显示设备安装；新建陵园大门1座，围墙重建780米，道路改造1026平方米，破损地砖更换1400平方米，灯具更新160盏，新建生态停车场260平方米，全园区植物修剪、排水沟清理 | 完成项目设计、概算预算、审图、招投标等前期工作。完成烈士陵园围墙重建780米 | 区退役军人事务局 |  |
| 十四 | 区规划自然资源局（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 2022年全区地质灾害排危除险、工程治理项目 | 续建 | 财政 | 地质灾害 | 2022-2023 | 玉龙镇“狮子岩”特大型地灾治理项目816.78万元，已完成主体工程量的85%；宝顶镇香山社区观景台危岩治理工程342万元，已完成主体工程量的80%；城西中学不稳定斜坡治理项目394.93万元，主体工程已完工；龙滩子新建村18号项目256.18万元，已完成主体工程量的90%；高升镇先进村斗碗寨项目199.33万元，主体工程已完工；宝顶镇荷叶村3组蒋家崖危岩带应急抢险治理工程155万元，主体工程已完工；中敖镇上游水库管理所不稳定斜坡425万元，主体工程已完工；宝顶镇东岳村五组王家湾危岩带应急抢险治理工程178.23万元，主体工程已完工；龙岗街道北禅社区北山公路沿线不稳定斜坡治理工程750万元，主体工程已完工；巴岳山沿线拦渣坝项目385.91万元，主体工程已完工 | 完工 | 区规划自然资源局 |  |
| 85 | 2023年农村建设用地复垦（铁山镇多宝村等10个村） | 新建 | 财政 | 生态环境 | 2023 | 建设内容有拆除工程、土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程，增加新增耕地面积约200亩。铁山镇多宝村等（10）个村农村建设用地复垦项目、智凤街道等（2）个镇登云等（16）个村农村建设用地复垦项目A、中敖镇永和等(14)个村农村建设用地复垦项目、高升镇先进村等（3）个村农村建设用地复垦项目、高升镇胜光村等(6)个村农村建设用地复垦项目、珠溪镇盘龙村等（12）个村农村建设用地复垦项目2021、宝顶镇荷叶村等（7）个村农村建设用地复垦项目2021B、龙石镇青山村等（7）个村农村建设用地复垦项目A、季家镇柏杨村等(6)个农村建设用地复垦项目、国梁镇等（5）个镇农村建设用地复垦项目 | 完工 | 区规划自然资源局 |  |
| 86 | 2022年农村土地整治（中敖镇天台村等19个土地整理项目） | 新建 | 财政 | 生态环境 | 2023-2024 | 修建机耕道、便民路、沟、渠、山坪塘、囤水田，实施规模约7.18万亩，新增耕地0.66万亩。包括中敖镇天台村、永和村、九石村、洪溪村、长源村、双柏村、金盆村、观寺村、峰山村，石马镇民主村、胜利村、新立村，季家镇花桥村、龙塘村、曙光村，金山镇水口社区、金山村，邮亭镇友谊村等土地整理项目 | 完成60%（完成12个项目） | 区规划自然资源局 |  |
| 87 | 2023-2025年相关镇街地质灾害排危除险、工程治理项目 | 新建 | 财政 | 地质灾害治理 | 2023-2025 | 全区危岩专项排查新增危岩隐患点69处，其中：区委统战部指导实施1处。区交通局指导镇街实施40处。区规资局指导镇街实施共28处 | 完成30% | 区规划自然资源局、区交通局、区委统战部 |  |
| 88 | 珠溪镇体育公园不稳定斜坡治理 | 新建 | 财政 | 地质灾害治理 | 2023 | 珠溪镇体育公园不稳定斜坡变形区治理，实施抗滑桩工程支档，修建截排水沟，改建污水管网、步道修复及场地土建 | 完工 | 区规划自然资源局 |  |
| 89 | 棠香街道东部新城水峰片区土地整治 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023-2024 | 土地整治200亩（其中道路建设约2公里） | 开工建设 | 土储中心 |  |
| 90 | 三合片区土地整治 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023-2024 | 储备整治土地350亩 | 开工建设 | 土储中心 |  |
| 91 | 西禅5.6组土地储备项目 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023-2024 | 储备整治土地130亩 | 开工建设 | 土储中心 |  |
| 十五 | 区经济信息委（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 大足区老旧小区燃气工程改造项目 | 续建 | 财政 | 水电气讯 | 2022-2023 | 安装庭院管线75000米，立管97600米，燃气波纹软管67744根，居民燃气安全装置33872套，及相关配套设置和配件 | 完工投用 | 区经济信息委 |  |
| 93 | 大足区城市燃气管道等老化更新改造工程 | 续建 | 财政 | 水电气讯 | 2022-2023 | 本次拟对大足区城市居民燃气设施、供水管道等老旧管网和设施等进行更新改造。共涉及用户35000余户，更换波纹软管70000余根，安全装置35000余套和供水管网改造DN100-300老旧管道9.55公里 | 完工投用 | 区经济信息委 |  |
| 十六 | 区文化旅游委（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | “雍溪里”4A级景区提升工程 | 续建 | 财政 | 文化旅游 | 2022-2025 | 对照国家4A级旅游景区评定标准，提升“雍溪里”旅游景区基础设施建设，新建游客中心、旅游厕所、沿河步道、生态停车场等，环境美化亮化，地面、立面修缮，场镇风貌配套等工作 | 1.完成上场口生态停车场工程。2.完成场镇店招店牌（1期）及公共信息标识牌工程。3.雍溪河沿线（红星社区段）房屋及栈道整治项目（1期） | 区文化旅游委 |  |
| 95 | 大足区国梁镇体育公园 | 新建 | 财政 | 文化旅游 | 2023 | 项目总规划建筑用地面积8200平方米，景观面积1700平方米，标准羽毛球场8个848平方米，标准门球场1个624平方米，七人制足球场1个1400平方米，乒乓球场地10个400平方米，场地休闲区域3处715平，综合活动场地1处2513平方米 | 完工 | 区文化旅游委 |  |
| 96 | 新时代文明实践中心基层党校、乡情陈列馆、唐赤英陈列馆展陈设计及布展 | 新建 | 财政 | 文化旅游 | 2023 | 项目装修总建筑面积6445.69平方米，其中：文化馆681.05平方米、便民服务中心740.47平方米、图书馆116.72平方米、体育馆1863.31平方米、报告厅755.07平方米、基层党校1015.54平方米、乡情馆362.1平方米、美术馆256.72平方米、唐赤英陈列馆654.71平方米。主要装修改造内容包括土建工程、楼地面工程、天棚工程、墙柱面工程，水电暖通消防等安装工程，以及设施设备购置。便民服务中心仅包括空调工程；美术馆消防需重新安装，其它功能分区消防仅需根据消防规范和安装需求进行部分改造；唐赤英陈列馆所有天棚均按设计处理，其他所有功能分区仅走廊和卫生间做吊顶、室内天棚部分仅喷涂无机涂料 | 完成投用 | 区文化旅游委、石马镇 |  |
| 十七 | 大足石刻研究院（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 大足石刻宝顶山大佛湾水害治理工程（二期） | 续建 | 财政 | 文化旅游 | 2019-2023 | 工程以大佛湾内重要部位治水为重点，如卧佛、千手观音、圆觉洞，进行针对性的水害处理。以整体治水为辅助，对大佛湾北岸整体、圣寿寺、特殊接待中心至游客接待中心区域作整体地表防渗处理，以控制水害的水源补给，并对区域雨水和污水系统综合设计，控制水害的水源补给。根据地形新建截水沟、排水沟，截留地表水与覆盖层水，沿截水沟和排水沟排出雨水、污水 | 全面完成 | 大足石刻研究院 |  |
| 98 | 大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾摩崖造像保护修缮工程 | 续建 | 财政 | 文化旅游 | 2019-2024 | 小佛湾本体修复；小佛湾与卧佛监测设备安装；小佛湾本体修复中相关试验、监测服务；小佛湾经目塔遮护设计与广大宝楼阁墙体稳定性勘察设计；卧佛补充勘察研究等 | 完成70%工程量 | 大足石刻研究院 |  |
| 99 | 大足石刻石门山摩崖造像抢救性保护工程 | 续建 | 财政 | 文化旅游 | 2022-2024 | ①石门山危岩体加固治理；②石门山洞窟本体结构稳定性加固；③石门山文物保护区边坡加固；④石门山摩崖造像水害治理；⑤工程监测 | 完成总工程量的75% | 大足石刻研究院 |  |
| 100 | 大足石刻宝顶山圆觉洞抢险加固工程（一期） | 续建 | 财政 | 文化旅游 | 2021-2023 | ①圆觉洞上部覆土减薄卸荷，拆除围墙；②地表树木移植，设置防渗、排水系统；③顶板空鼓、起翘病害的治理，顶板下部充填条石的加固；④围岩补充勘察含历史加固效果评估；⑤ 围岩稳定性监测等 | 全面完成 | 大足石刻研究院 |  |
| 101 | 大足石刻中小石窟保护利用设施建设（一期）工程 | 续建 | 财政 | 文化旅游 | 2021-2023 | 新建及维修峰山寺、普圣庙、圣水寺、麻杨村、雷公嘴、玉皇庙、光明殿、玄顶村、兴隆庵、板昌沟、老君庙、前进村、石壁寺、塔耳山、潮水寺、桂花庙、龙神村、全佛岩、大石佛寺、眠牛寺、万佛岩（潼南区）21 处摩崖造像的保护设施、道路、排水沟、安防设施、卫生设施和休息设施等 | 完成21处保护设施建设 | 大足石刻研究院 |  |
| 102 | 宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程 | 续建 | 财政 | 文化旅游 | 2022-2024 | 广大寺山门殿、大雄宝殿、观音殿、南北厢房及南北配殿保护修缮，内容包括揭顶维修、重做屋面、补配脊饰、更换木构件、剔补墙面、更换阶条石、重铺地面、重砌院内排水沟、白蚁防治等 | 完成总工程量的80% | 大足石刻研究院 |  |
| 103 | 大足宝顶山摩崖造像保护利用设施 | 新建 | 财政 | 文化旅游 | 2023-2024 | 新建大足石刻保护修复展示中心、改建牌坊（工商所）厕所、维修贵宾接待室和老街后门等房屋，安装景区户外LED电子显示屏6个、完善景区标识标牌、雾森系统、休息座椅、垃圾设施、照路灯明、消防设施、电源设施等 | 待资金下拨后实施，完成工程量的30% | 大足石刻研究院 |  |
| 104 | 大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程 | 新建 | 财政 | 文化旅游 | 2023-2024 | 1、保护建筑形制为八边形三重檐楼阁（全木结构），攒尖顶素筒瓦瓦屋面；楼高17.5米，建筑总面积396平方米，占地面积210平方米；基础为钢混基础。2、扩大建筑四周的平台，提供展示观赏范围及安全设置，平台面积950平方米。 | 完工 | 大足石刻研究院 |  |
| 105 | 大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程 | 新建 | 财政 | 文化旅游 | 2023 | 1、采用当前适宜的材料对构造裂隙、卸荷裂隙和层面裂隙进行封堵、粘接。2、通过设置锚杆来提高危岩体稳定系数，同时利用洞口建筑结构中梁柱构件对洞口上部岩体进行支护。3、对现有洞口保护棚进行改造。4、在崖体顶部设置截排水沟，防止大气降水冲刷崖壁。5、对陈家岩摩崖造像洞口周边开展预防性保护工作 | 完工 | 大足石刻研究院 |  |
| 106 | 大足石刻妙高山抢救性保护工程 | 新建 | 财政 | 文化旅游 | 2023-2026 | 妙高山摩崖造像的洞窟及崖壁危岩体加固、窟顶泥岩团块的砂岩层加固、裂隙渗水及地表面流治理、摩崖造像本体防风化治理 | 完成40%工程量 | 大足石刻研究院 |  |
| 十八 | 现代农业园区（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 成渝现代高效特色农业带大足+安岳粮药合作示范园试点项目 | 续建 | 财政 | 农业 | 2022-2023 | 项目以两地特色农业产业融合为基础，推动一、二、三产业融合发展。围绕规划布局、基础配套、产业支撑、科技集成、改革创新、环境整治等任务，主要推进建设主导产业基地，中药材初加工中心、农旅设施、园区标识标牌、文化节点工程和整治人居环境、提升绿化园区道路等 | 推进园区产业基地建设、道路沿线绿化提升、人居环境改造提升、标识标牌建设，建设红色文化浮雕、民俗陈列馆、中药材产地初加工中心、农旅融合观景台 | 市场物流园区（现代农业园区）、铁山镇、高升镇 |  |
| 十九 | 区科技局（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 大足高新区规划展览馆 | 新建 | 财政 | 基础设施 | 2023 | 主要建设5个展区：大型沙盘模型及数字沙盘、4D动感影院、企业展示、荣誉榜等，从文化底蕴、社会发展、城市建设、生态保护、科技进步、经济发展和未来规划等方面，全方位展示高新区的历史、现在和未来 | 完工 | 区科技局 |  |
| 二十 | 龙水湖度假区（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 龙水湖巴岳山产业林生态修复及彩化工程 | 新建 | 财政 | 生态环境 | 2023 | 龙水湖库尾地、岛屿周边产业林生态修复及彩化 | 完工 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 |  |
| 110 | 龙水湖航道疏浚项目 | 新建 | 财政 | 生态环境 | 2023 | 龙水湖航道疏浚及库容提升 | 完工 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 |  |
| 111 | 龙水湖巴岳山补给水系项目 | 新建 | 财政 | 生态环境 | 2023 | 龙水湖巴岳山补给水系梳理（包括水体生态交换系统、沉砂池等） | 完工 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 |  |
| 112 | 巴岳山森林公园入口及景观 | 新建 | 财政 | 生态环境 | 2023 | 巴岳山森林公园入口及景观 | 完工 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 |  |
| 二十一 | 万古镇（1个项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 万古镇峰高社区高峰寺安置点滑坡排危项目 | 新建 | 财政 | 基础设施 | 2023 | 峰高社区三环路安置点排危 | 完工 | 区交通局 |  |
| 二十二 | 双桥经开区（20个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 大足区龙滩子街道太平社区金塘路工程 | 续建 | 财政 | 交通 | 2022-2024 | 项目道路全长2.3千米，路基宽度7.5米，路面硬化宽度6米，主要建设内容为铺筑8厘米碎石调平层+20厘米C25水泥混凝土面层，喷涂道路标线及安装标志牌、标桩等 | 完成50% | 龙滩子街道 |  |
| 115 | 大足区龙滩子街道连二村及双龙东路沿线老旧小区改造工程 | 续建 | 财政 | 安居保障 | 2021-2023 | 该项目为打捆项目，分别为大足区龙滩子街道连二村及双龙东路沿线老旧小区基础配套设施改造工程和大足区龙滩子街道连二村及双龙东路沿线老旧小区建筑修缮工程 | 建成 | 龙滩子街道 |  |
| 116 | 水井湾河生态补水及火炬水库生态修复治理项目 | 续建 | 财政 | 生态环境 | 2022-2023 | 1.水井湾河生态补水：深度治理达地标水Ⅲ类，建设1.5千米管网，将尾水接入雨水井，该水经管道流至火炬水库前端水井湾河段。 2.火炬水库生态修复治理：清底泥，投放菌剂原位消解底泥，栽种沉水植物、挺水植物、投放各种鱼类，组建水下森林系统和完整的生物链 | 完工 | 经开区生态环境局 |  |
| 117 | 双路街道2022年老旧小区改造工程 | 续建 | 财政 | 安居保障 | 2022-2023 | 双路街道2022年老旧小区改造主体及基础配套设施工程：包括双路街道上官楼片区、保险公司片区、翠碧园片区、公园后门片区老旧小区老旧居民楼主体改造（含建筑屋面修缮、屋面翻新修复、楼道墙面修复、楼梯间照明改造等），及配套基础设施改造（含照明设施、安防设施、消防设施、绿化及道路、雨污分流、休憩和健身设施改造，新增停车场、垃圾分类设施等) | 完工 | 双路街道 |  |
| 118 | 大足区邮亭镇联通大道沿线老旧小区配套基础设施等综合改造工程 | 续建 | 财政 | 安居保障 | 2022-2023 | 计划改造老旧小区10个，涉及户数364户、楼栋数61栋、建筑面积4.251万平方米 | 完工 | 邮亭镇 |  |
| 119 | 环保三级防控体系 | 续建 | 财政 | 园区基础设施 | 2022-2023 | 一级防控体系建设装置区围堰及其配套设施（备用罐、隔油池、导流设施、清污水切换设施等），二级防控体系建设应急事故水池及其配套设施（事故导排统）、三级防控体系建设末端事故缓冲设施（调节池）及其配套设施 | 建成 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 120 | 经开区立体抑尘系统建设项目 | 续建 | 财政 | 生态环境 | 2022-2023 | 以现状监控杆体或路灯杆体新安装19组空气监测微站，利用现状路灯杆体新安装约400组路灯喷雾装置、33组高空旋转喷雾装置，以城区内20层以上高层建筑为平台，新安装63组高空抑尘喷雾装置和7组高空瞭望探头；建设环保综合管理大数据平台，平台集大气监测数据分析及存储、企业（园区）在线监测数据分析及预警、秋冬季秸秆露天焚烧管控、餐饮油烟监测监控、道路抑尘车运行监控和大气网格化管理等功能于一体。 | 建成 | 经开区生态环境局 |  |
| 121 | 2023年双桥经开区车行道维修工程 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 改造经开大道、红岩大道、天星大道、西湖大道、天星支路等道路1.6万平方米；改造通星路（大邮路-西湖大道）725米，含人行道铺装、照明安装及土石方工程 | 完工 | 经开区建设局 |  |
| 122 | 2023年人行道铺装工程 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 共铺装人行道1.7万平方米，其中巴岳大道6500平方米、西湖大道8000平方米、文化二路东段2500平方米 | 完工 | 经开区建设局 |  |
| 123 | 2023年雨水污水管网工程 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 西湖大道两侧更换雨水管网1.5千米，水井湾旁更换污水管网300米，双鹿花园旁建泵站1座及排水管400米，蒋家湾河一片区段污水管网维修改造。 | 完工 | 经开区建设局 |  |
| 124 | 2023年镇街功能完善项目 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 该项目为打捆项目。1.龙滩子街道2023年镇街功能完善项目：拟改造辖区内背街小巷道路、整治弃管小区环境、改造公共地段和自建房小区基础配套设施等，投资200万元。2.双路街道2023年镇街功能完善项目：拟改造辖区内背街小巷道路、整治弃管小区环境等，投资200万元。3.通桥街道2023年镇街功能完善项目：拟改造辖区内公共地段和还建房小区基础配套设施等，投资200万元 | 完工 | 龙滩子街道，双路街道、通桥街道 |  |
| 125 | “花境双桥”景观改造工程 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 1.道路景观提质更新工程：在车城大道、经开大道（邮亭段）侧分带中段栽植造型植物与花境，改造提升面积约19万平方米；2.2023年裸土治理工程：改造西湖大道（通新路-天星大道）、经开区企业服务中心、龙景湖公园周边地块共约580亩。3.巴岳山森林公园入口大门及景观工程：新建公园大门及周边景观绿化 | 完工 | 经开区建设局 |  |
| 126 | 水井湾公园生态廊道建设项目 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 对河道进行疏通、清淤、在河道中栽植水生植物，对两岸的绿化景观进行打造，建设沿河岸的景观步道 | 完工 | 经开区建设局 |  |
| 127 | 老年食堂及渝馨家园建设 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023 | 利用原川汽厂闲置的圆堡村游泳池管理房及游泳池周边设施，共计2100余平方米，建设辐射一二三四片区的老年人食堂和残疾人“渝馨家园”，通过整体设计包装打造全区示范点 | 完工 | 龙滩子街道 |  |
| 128 | 重庆市大足区民兵训练靶场建设 | 新建 | 财政 | 其他 | 2023 | 实施靶场环境整治、道路整修，扩建库房等 | 完工 | 开投集团 |  |
| 129 | 安特、老街、四方井公共租赁住房改造工程 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023 | 改造范围为安特、老街、四方井140套公共租赁住房。建设内容主要包含楼道刷白、楼梯及栏杆维修更换、屋顶维修、防盗窗改造、入户门更换、门禁增加及部分空置公租房基础设施维修 | 完工 | 经开区建设局 |  |
| 130 | 双桥公园二期维修改造工程 | 新建 | 财政 | 市政设施 | 2023 | 对公园的路灯、栏杆等进行更换，对公园大门、道路、建筑物进行翻新。 | 完工 | 经开区建设局 |  |
| 131 | ★白鹤湿地公园 | 新建 | 财政 | 文化旅游 | 2023 | 占地约287亩，联通龙水湖与城区九曲花溪、龙景湖公园等水系，打造特色鲜明、野趣自然、灵动优美、寓教于乐的生态公园，主要包括四大功能分区：形象展示区、文化体验区、花田湿地区和滨水休闲区。形象展示区主要包括入口仪式感大门、农耕集散广场等；文化体验区主要包括水文化展示馆和户外湿地科普互动场地；花田湿地区主要以低维护、多季相的湿生植物丰富游览感受；滨水休闲区结合亲水平台、栈道打造多维度亲水活动 | 完工 | 经开区建设局 |  |
| 132 | 经开区图书馆迁建项目 | 新建 | 财政 | 文化旅游 | 2023 | 拟装修市民文化中心原剧院东侧办公楼约4450平方米，打造配套设施齐全、阅读覆盖面广的国家二级图书馆 | 完工 | 区文化旅游委 |  |
| 133 | 邮亭镇街区功能完善及房屋主体排险除危项目 | 新建 | 财政 | 安居保障 | 2023-2024 | 1.邮亭镇2023年镇街功能完善项目：对文化体育公园等邮亭镇城区重要场所、市政设施以及市民游园等进行改造；2.房屋主体排险除危工程：对五墩桥至公铁大桥片区房屋外墙面实施排危修复、屋顶修缮、破旧雨棚拆除更换、空调窗及窗户防护栏、道路、绿化、消防等基础设施改造 | 完成形象进度的38% | 邮亭镇 |  |

附件2

大足区2023年度建设项目清单（国资类）

注：项目名称标注★的项目为百项重点项目                                                                                                           单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投资性质 | 行业分类 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2023年度建设目标 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（117个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 大足发展集团（27个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 大足发展集团（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市域铁路壁山至大足C3线（大足段） | 新建 | 国资 | 交通 | 2023-2026 | 自璧铜线璧山（黛山大道站）引出，经璧山、铜梁至大足。全长约57.4公里，设车站9座。大足境内设大足石刻站、香国公园站、大足东站、金山站和万古共5座车站，境内长度约32.2公里，大足段总投资约106亿元 | 开工建设 | 区住房城乡建委 |  |
| （二） | 国资集团（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ★重庆健康职业学院二期工程 | 新建 | 国资 | 教育 | 2023-2024 | 占地面积约350亩，建筑面积约22 万平方米，主要建设内容为：行政办公楼、教学楼、实训楼、图书馆、师生宿舍、室内体育馆、后勤用房、师生活动用房、食堂、门卫室及地下车库等 | 学院二期一标段约6.5万平方米建成投入使用 | 发展集团 |  |
| 3 | ★海棠湖公园超高层建筑改造项目 | 新建 | 国资 | 商贸 | 2023-2025 | 占地面积约112亩，建筑面积约88162万平方米，主要建设内容为：拆除主体建筑39层以上,改造剩余约73168平方米商业 | 开工建设 | 发展集团 |  |
| （三） | 城投集团（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 南北山人文走廊更新项目 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 实施北山路、双塔路、龙岗中路、滨河路沿线及周边更新提升。更新范围占地面积27.38万平方米，项目涉及改造老旧小区、建筑490100平方米，活化商业店铺，打造慢行系统，激活母城区域夜间经济。对北山路、双塔路、龙岗中路、滨河路雨污管网、绿化进行整治提升。新建停车场等 | 开工建设 | 区住房城乡建委 |  |
| 5 | 大足区母城更新项目（龙中路片区）三期工程 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 本项目重点改造宏声广场及周边 | 主体完工 | 区住房城乡建委 |  |
| 6 | 三驱隆河花苑片区改造 | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023-2024 | 该项目由两栋17层二类高层住宅、局部底层商业服务网点及地下一层车库组成，总建筑面积20215.58平方米，其中地上总建筑面积14765.40平方米，地下建筑面积5450.18平方米；居住总户数132户，住宅建筑面积13544.64平方米，商业建筑面积843.62平方米，物管用房建筑面积67.90平方米，社区活动用房建筑面积38.10平方米；建筑密度20.49%，容积率1.80；绿地率35.01%；停车位116个。含土石方工程、房屋建筑与安装工程以及供配电、给排水、消防、道路、绿化等附属工程 | 主体完工 | 区住房城乡建委 |  |
| 7 | 金凯·溪乡云舍 | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023-2024 | 项目用地面积约67.45亩，总建筑面积13.5万平方米，含配套基础设施。修建住房787套，预计能安置2000人。可安置龙岗西门片区项目的被拆迁人员约440套、1100人 | 土石方施工 | 区住房城乡建委 |  |
| 8 | 金凯国际（二期） | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023-2025 | 项目用地面积约229亩，总建筑面积48万平方米，含配套基础设施 | 土石方施工 | 区住房城乡建委 |  |
| 9 | 金凯盛世华庭 | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023-2025 | 项目用地面积39000平方米，居住户数855户，含配套基础设施建设 | 土石方施工 | 区住房城乡建委 |  |
| 10 | 大足海棠春天片区部分商业运营项目 | 新建 | 国资 | 商贸 | 2023 | 海棠春天片区商业装修运营11509平方米，其中：A区1#楼商业1、2、3层4482平方米（工期2023年4-6月份）；A区2#楼商业1、2、3、4层5605平方米（工期2023年1-3月份）；C区1#楼商业1、2、3层1422平方米（工期2023年4-6月份） | 完工 | 发展集团 |  |
| 11 | 区级城市公益性公墓 | 新建 | 国资 | 医疗民政 | 2023-2025 | 占地约300亩，建设墓位、管理用房、停车场等 | 完成征地等前期手续，基础施工 | 区民政局 |  |
| 12 | 区域医疗康养中心 | 新建 | 国资 | 医疗民政 | 2023-2025 | 项目占地114亩，建筑面积约6万平方米 | 开工建设 | 区卫健委 |  |
| 13 | 重庆市大足区循环经济产业园（再生资源利用及附属设施工程） | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 1、在宝兴镇黄桥村5组建设约380万立方米余土渣场，占地面积约1000亩；2、在前进社区建设约700亩的建筑垃圾消纳场及附属设施，其中：含附属设施用地约250亩，含装配式厂房约4300平方米、蒸压砖厂房及透水砖厂房约2500平方米、烧结砖厂房约26000平方米、水稳层生产厂房约6700平方米、沥青搅拌站约6300平方米；入口配套设施用地约55亩，含接待、办公、研发综合楼约4300平方米、倒班楼（含食堂）约3500平方米、停车场约30个停车位、进场道路约16亩 | 宝兴镇黄桥村5组弃土场完工，建筑垃圾消纳场及附属设施开工 | 区城市管理局 |  |
| （四） | 大双公司（11个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 天宫河片区开发道路项目 | 续建 | 国资 | 交通 | 2021-2023 | 道路、路灯、管网、绿化 | 完工 | 海棠新城管委会 |  |
| 15 | ★天宫河片区开发环境建设项目（天宫河博览园一期） | 续建 | 国资 | 市政设施 | 2020-2025 | 绿化、景观、河道整治、道路、管网、及相关配套建构筑物 | 主体完工 | 海棠新城管委会 |  |
| 16 | ★海棠新城职业教育城④号项目 | 续建 | 国资 | 教育 | 2021-2023 | 教学楼、食堂、宿舍、行政办公楼等建筑及管网设备，以及人防工程建设 | 完工 | 海棠新城管委会 |  |
| 17 | ★石刻文化城核心区综合整治 | 新建 | 国资 | 市政基础 | 2023-2025 | 石刻文化城核心区约1153亩环境综合整治，配套高铁新城片区市政道路，总长约18.7千米，配套路网周边绿化、环境改造、高铁站前广场 | 征地拆迁一体化推进，开工建设部分道路 | 海棠新城管委会 |  |
| 18 | 重庆市大足区化龙溪流域生态导向开发（EOD）试点项目 | 新建 | 国资 | 生态环境 | 2023-2025 | 以化龙溪为主线对周边的规划绿地进行环境综合整治，总占地面积1875亩，其中：绿地1700亩、河道163亩、商业用地12亩，对流域及周边的公园道路、绿化、配套市政设施及管网、照明、河道整治、周边绿化环境等综合整治提升开发。配备商业配套用房总建筑面积约4300平方米，建设主要内容包含土建、安装、消防、电气给排水、室外工程及部分设施设备采购. | 征地拆迁一体化推进，商业配套用房开工 | 海棠新城管委会 |  |
| 19 | 天宫河片区景城融合项目一期 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 项目建设内容分为天宫河博览园二期以及片区市政道路，博览园二期总用地面积约220亩；其中：市政道路，包含城市北厅两横、茅里堡水厂、博览园二期周边以及新南路，总长约5380米、面积约207亩。具体的建设工程包括：土石方、市政道路、交通设施、市政综合管网、海绵城市、给排水管网、照明、景观绿化工程、公共建筑、河道整治、涵洞改造等工程，并配备商业配套用房、游乐设施、停车场等 | 天宫河博览园二期完工，周边市政道路开工，商业配套用房完工 | 发展集团 |  |
| 20 | 天宫河片区景城融合项目二期 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 智凤镇田坝社区川弥87井封堵、龙棠大道两侧绿化带，智凤220千伏输变电联络线建设工程从智凤站至马家坡站通道电缆排管约2.5km，海棠新城片区停车场及停车站点建设以及其他配套设施。具体的建设工程专业包括：土石方、市政道路、交通设施、市政综合管网、海绵城市、给排水管网、照明、景观绿化等工程 | 开工 | 发展集团 |  |
| 21 | 川渝石窟寺博物馆 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 位于宝顶倒庙村，占地约22亩 | 开工 | 海棠新城管委会、石刻研究院 |  |
| 22 | 石刻保护传承基地 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2025 | 位于宝顶倒庙村，占地约26亩 | 开工 | 海棠新城管委会、石刻研究院 |  |
| （五） | 泰禾公司（6个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 宝兴镇（老镇政府）城市棚户区改造（A片区） | 续建 | 国资 | 安居保障 | 2022-2023 | 占地1825平方米，建筑面积1159.1平方米，绿化563.9平方米，道路铺装971.3平方米，包括土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、绿化、照明 | 完成 | 发展集团 |  |
| 24 | ★水峰片区城中村改造及配套基础设施项目 | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023 | 总用地面积为13103.6平方米（约19.6亩），新建总建筑面积29807.2平方米，其中居住建筑面积18657.1平方米（共提供安置房209套），商业建筑面积3293.1平方米，配套用房建筑面积265.67平方米，架空建筑面积233.64平方米，地下车库及设备用房建筑面积7357.63平方米.共设置209个停车位，其中地上停车位12个、地下停车位197个（含21个充电桩停车位）。主要建设内容包括土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、绿化、照明等基础设施的建设 | 完成 | 发展集团 |  |
| 25 | 水峰片区城中村改造及配套市政道路工程 | 新建 | 国资 | 交通 | 2023 | 本项目道路包括地块右侧道路1和地块北侧道路2，道路共计926米。道路1全长310米，标准路幅宽24米，设计车速30千米/小时，为城市次干路，双向四车道，采用沥青混凝土路面，道路2全长616米，标准路幅宽16米，设计车速30千米/小时，为城市支路，双向二车道，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括土石方工程、道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、给水工程、燃气工程等 | 完成 | 发展集团 |  |
| 26 | 西池嘉莲荷花种植基地 | 新建 | 国资+社会 | 农业 | 2023-2024 | 乡村振兴建设，含永定河600亩荷花种植及环境生态修复土石方工程、景观工程、建筑工程、绿化工程、安装工程、河道整治工程 | 开工 | 海棠新城管委会、区农业农村委 |  |
| 27 | 西下道口至东厅绿廊 | 新建 | 国资 | 市政基础 | 2023-2024 | 连接南山至海棠公园的城市生态绿廊，位于三环南路三合片区 | 开工 | 海棠新城管委会 |  |
| 28 | ★大足区母城城市更新项目（西门社区） | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 实施西门交警队周边更新提升、道路改造，配套公园、慢行系统建设，更新范围占地面积41.76万平方米，项目涉及拆除危旧房67500平方米，改造老旧建筑138900平方米，完善公共服务配套设施，城市街角用地 | 开工建设，完成道路改造 | 区住房城乡建委 |  |
| （六） | 交建集团（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 泽丰商品水泥混凝土站建设项目 | 新建 | 国资 | 其他 | 2023-2024 | 占地约为20亩：其中厂房约1800平方米，办公楼约800平方米，含设备安装及场地硬化等 | 完工 | 区住房城乡建委、区国资委 |  |
| 二 | 文旅集团（37个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ★石马小镇焕新项目 | 新建 | 国资 | 乡村振兴 | 2023 | 对石马镇实施小镇焕新，对镇街场镇功能进行提档升级 | 完工 | 区住房城乡建委、石马镇 |  |
| 31 | 宝顶小镇焕新项目 | 新建 | 国资 | 乡村振兴 | 2023 | 场镇环境治理，宝顶政府至慈航社区、公交站台至卫生院段主要街道绿化系统、临街面房屋适度梳理整治，化龙街道强电弱电线网下地等方面 | 完成设计任务书要求建设项目 | 区住房城乡建委、宝顶镇 |  |
| 32 | 拾万镇小镇焕新项目 | 新建 | 国资 | 乡村振兴 | 2023 | 对拾万镇实施小镇焕新，对镇街场镇功能进行提档升级 | 完成 | 区住房城乡建委、拾万镇 |  |
| 33 | 珠溪镇商贸中心 | 新建 | 国资 | 乡村振兴 | 2023 | 对珠溪镇中小企业咨询服务中心等设施建设 | 完工 | 区住房城乡建委、珠溪镇 |  |
| （一） | 旅游集团（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ★宝顶山景区至北山景区快速通道（S302渡槽至龙岗新建工程） | 续建 | 国资 | 交通 | 2022-2024 | 含一条主线和一条至北山景区的连接线。起点与即将升级改造的S302于倒庙村附近相交，路线自东向西布设至大柏树垭口，设880米宝棠隧道穿越贺家坡山体，以桥梁跨越芋禾沟至惜字阁，随后道路偏向西南沿惜字阁山体南侧布设，设龙塘沟大桥，道路沿黄木岭南侧山体布设，随后设1800米龙岗隧道穿越山体后止于二环西路与即将升级改造的S106相交处，路线全长7.059千米，按80千米/小时设计时速、路基宽24.5米的一级公路技术标准进行建设。连接线起于主线K3+873处，路线向南布设，沿主线南侧山体依山就势展线至规划景区，采用双向两车道三级公路断面，路基全宽7.5米。路线全长2.344千米。占地约485亩（含征地拆迁） | 完成部分道路、进行隧道、桥梁施工 | 区交通局 |  |
| 35 | ★宝顶景区商品房（荷棠小区） | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023-2025 | 总占地面积约59亩，建筑面积约9.6万平方米 | 开工建设 | 区国资委 |  |
| 36 | 南北宋街功能提升 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 南宋街约1.2万平米、北宋街约0.6万平米室内装饰装修、室外景观、酒店、风情商业街等旅游休闲度假项目打造；北宋街滨水道路及景观改造；宝顶景区木质结构建筑及其他资产维修维护；项目招商及运营管理 | 完成前期设计等，部分开工建设 | 区文化旅游委、文旅集团 |  |
| 37 | 宝顶学堂 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 原宝顶实验小学，占地面积14476.1平方米，房屋面积5157.31平方米，打造国家级研学基地 | 完成可研、设计等前期工作，开工部分建设 | 区文化旅游委、文旅集团 |  |
| 38 | ★大足石刻研学活动国际交流中心B区（宝顶石刻景区民宿建设一期项目） | 新建 | 国资+社会 | 文化旅游 | 2023-2024 | 改建广大寺24栋民宿及配套设施；项目招商及运营管理 | 完成前期工作并开工部分建设 | 区文化旅游委、文旅集团 |  |
| 39 | 新游客中心景观及配套设施改造 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023 | 新游客中心周边景观完善，建设直饮水设备，修建公厕，配置休闲座椅、游客购物区、餐宿联系点等。完善游客中心配电房，增设柴油发电机组等 | 建设完成 | 大足石刻研究院 |  |
| 40 | 宝顶山圣寿寺牌坊至老街道路改造工程 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 改造新建宝顶牌坊至老街公路，线路总长约1060米，其中改造加宽道路总长度322米、新建道路总长度738米 | 完成前期工作并开工部分建设 | 文旅集团 |  |
| 41 | 圣寿寺牌坊至赵智凤广场景区循环通道改造工程 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 新建保护围墙350米，顺接赵智凤广场、圣寿寺旁已建围墙；新建赵智凤广场至圣寿寺牌坊段电瓶车道，全长约324.09米；新建牌坊上下客点及服务区1130平方米；改建人行步道长度约324.09米；改建县道公路长度约339.67米 | 完成前期工作并开工部分建设 | 文旅集团 |  |
| 42 | 宝顶书院 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 广大寺修缮工程完成后，在广大寺建设书院，开展传统文化讲座与研学活动，打造高端国学文化禅修班 | 开工室内装修及招商运营单位 | 文旅集团 |  |
| （二） | 鑫发集团（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ★隆平禾之梦文化中心 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 拾万袁隆平禾之梦中心（暂定名）项目规划用地23亩。一是袁隆平文化科技中心；二是青少农业科普探索中心 | 完成前期工作并主体工程完工 | 区农业农村委 |  |
| 44 | 国家柠檬产业集群（气调库及研发中心）项目 | 新建 | 国资 | 水电气讯 | 2023 | 建设5万立方米冷链气调仓库、科技研发中心等相关配套设施设备 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| 45 | 大足区2023年石马镇太平社区大足黑山羊核心育种场建设项目 | 新建 | 国资 | 现代农业 | 2023 | 项目总用地面积12982立方米，总建筑面积为10161立方米，购置圈舍栏体、饲喂设备、饲料加工、环控等设施设备，购买种羊。并完善室外综合管网、绿化、道路及硬质铺装等辅助工程 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| 46 | 东部供水中心 | 新建 | 国资 | 水电气讯 | 2023-2025 | 新建9万吨/天供水中心一座及配套管网建设 | 开工建设 | 区水利局 |  |
| 47 | 三驱自来水厂扩建工程 | 新建 | 国资 | 水电气讯 | 2023-2024 | 新建1万立方米/天的净水处理工艺，1万立方米/天后臭氧氧化+活性炭滤池，1万立方米/天的污泥处理系统，取水水泵站规模为2.5万立方米/天，取水输水管线规模为2.5万立方米/天。新建14公里内径500毫米管道。预计总征地 16.36亩 | 完成可研、设计等前期工作，开工建设 | 区水利局 |  |
| 48 | 巴岳森林公园旅游通道提档升级工程 | 新建 | 国资 | 交通 | 2023 | 玉龙老街--禅乐寺--新胜茶场水泥路面改成沥青路面，总里程15.4公里。金塘路（龙滩子街道太平社区至黄泥塘）2公里、长河社区至黄泥塘3.2公里等3条道路提档升级共计20.6公里 | 完工 | 区林业局、经开区建设局 |  |
| 49 | 中敖镇企业商贸中心建设 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 2023-2024 | 建设商贸中心2100平方米,含主体工程、装修及设施设备，用地9亩 | 完成主体工程建设 | 文旅集团 |  |
| 50 | 龙翔民宿 | 新建 | 国资 | 林业 | 2023-2024 | 建设内容包含禅乐寺建筑改造、环境景观提升、观景台提升、游憩及休闲节点建设、滑翔基地建设、道路及慢行系统建设等内容 | 开工建设，主体施工 | 区林业局 |  |
| 51 | 大足区黑山羊特色优势农产品供应链项目 | 新建 | 国资 | 现代农业 | 2023 | 新建羊肉排酸库、分割车间；安装电子地磅1台（100吨）；购置加工设备设施86台（双、把、套）；新修产品配送中心50平方米；平板车5辆；柴油杭叉1辆；购置加工厂销售直播间设施设备（1套）；配套供电、给排水、加工车间功能分配区装潢等设施;贮藏冷库300平方米，制冷系统和库体保温;大足黑山羊旗舰店打造 | 完工 | 区农业农村委 |  |
| （三） | 龙水湖度假区（15个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ★松鹤岛提升项目 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 廊道景观及原有设施提档升级、建构筑物改造、游憩节点打造及休闲建构筑物建设，业态产品植入、游憩创新体验，新建松鹤岛后门沥青支路，长约300米，宽6米 | 部分投入使用 | 文旅集团 |  |
| 53 | 龙水湖文化体育公园项目 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023 | 新建龙水湖大坝文化体育公园，其中包括绿化、文化体育设施等 | 完成 | 文旅集团 |  |
| 54 | 龙水湖新建码头及游船修葺项目 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023 | 新建游船码头（含渔人码头和望娘滩码头），并对原有码头进行升级改造。新采购游船、脚踏船、自行车等，并对原有游船进行维修保养 | 完成 | 文旅集团 |  |
| 55 | 龙水湖生态停车场建设项目 | 新建 | 国资+社会 | 基础配套 | 2023 | 龙水湖北门、东门及周边区域新建停车场车位700个、110个充电桩，新建3A级厕所，面积约150平方米，包含装饰装修，污水处理一体化设备 | 完成 | 文旅集团 |  |
| 56 | ★西子湾国际假日公园（二期） | 新建 | 国资+社会 | 生态旅游 | 2023-2024 | 建设完善西子湾国际假日公园内游泳池、阳光沙滩及附属配套设施，建设露营基地、房车营地一期，改造原雍山湖17栋建筑 | 开工建设，部分投入使用 | 文旅集团 |  |
| 57 | 龙水湖鱼趣体验基地 | 新建 | 国资+社会 | 生态旅游 | 2023 | 围绕龙水湖完善休闲垂钓基地及配套休闲娱乐服务设施 | 完成 | 文旅集团 |  |
| 58 | 龙水湖水上娱乐项目 | 新建 | 国资+社会 | 生态旅游 | 2023-2024 | 打造龙水湖水上娱乐项目 | 开工建设 | 文旅集团 |  |
| 59 | 龙水湖度假酒店 | 新建 | 国资+社会 | 生态旅游 | 2023-2025 | 收回原联谊宾馆，整合水管所管理房、家属院及周边区域，打造特色旅游度假酒店 | 开工建设 | 文旅集团 |  |
| 60 | 环湖步道北段项目 | 新建 | 国资 | 基础配套设施 | 2023 | 新建小河段入口至温泉水世界段环湖步道，新建滨湖新村至水上乐园入口段环湖步道以及绿化防护栏等配套项目 | 完成 | 文旅集团 |  |
| 61 | 巴岳山心嵊文化体验基地 | 新建 | 国资 | 生态旅游、康养 | 2023-2024 | 茶文化等体验空间打造，新胜茶厂部分设施改造为自然研学、文化体验基地 | 开工建设 | 文旅集团 |  |
| 62 | 西子湾鹤跃线电力线路迁改 | 新建 | 国资 | 基础配套 | 2023 | 西子湾鹤跃线11#-18#杆电力线路迁改 | 完成 | 文旅集团 |  |
| 63 | 环湖景观及景区内部标识等旅游配套设施 | 新建 | 国资 | 基础配套 | 2023 | 对环湖步道周边绿化、裸露地面等区域进行整体景观打造，选取部分节点栽种石榴、桃树等景观树种；完善景区内部标识系统及部分区域防护设施 | 完成 | 文旅集团 |  |
| 64 | 巴岳游龙游园体系打造项目 | 新建 | 国资 | 生态旅游 | 2023-2024 | 巴岳山上山道路景观提升，巴岳游龙栈道、观景平台及景观提升，巴岳山地标项目飞龙阁建筑及周边景观打造，特色互动网红打卡点升龙台观景游乐设备打造，旅游配套服务设施建设（咨询服务点、厕所、服务站点等），水井湾农家乐周边闲置矿产用房改造再利用项目 | 开工建设 | 文旅集团 |  |
| 65 | 龙水湖游客服务中心 | 新建 | 国资 | 基础配套 | 2023-2024 | 改造原“雍山湖接待中心”为游客服务中心 | 开工建设 | 文旅集团 |  |
| 66 | 龙水湖东门区域基础配套设施 | 新建 | 国资 | 基础配套 | 2023-2024 | 完善龙水湖东门区域水电气讯等基础设施 | 开工建设 | 文旅集团 |  |
| 三 | 高科集团（38个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 石刻文创园（14个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 文创园道路建设二期项目 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2022-2024 | 新建及改扩建玉金路等18条市政道路及土地整治，总长度约 8467.5 米，道路总用地面积约326.1 亩，包括主干路 632.1 米、次干路 1903.2 米、支路 5932.3米 | 完成玄武路、千枚路等7条市政道路，新启动1条道路施工 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 68 | 文创园园区绿化及附属配套设施项目 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2021-2024 | 包括园区内的绿化、步道公共厕所、生态停车场等配套设施；1830米新老S302管网及绿化建设 | 完成新老S302管网及绿化建设 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 69 | 文创园区公建项目附属工程 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2022-2023 | 包含游客中心室内外装修，内部道路、绿化，及综合农贸市场、安置房、大师工作室、老年养护中心等项目通水、电、气、讯等附属工程等 | 完工 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 70 | ★文创园污水处理厂及管网建设 | 新建 | 国资 | 生态环境 | 2023-2025 | 占地约35亩，一期污水处理能力6000立方米/天，二期扩至12000立方米/日处理能力。建设内容包括污水处理厂和垃圾中转站土建、设备、约10千米进厂及出厂管网建设、老城镇部分雨污管网改造等 | 完成土地征收，完成污水处理厂部分单体主体施工，垃圾中转站主体施工，部分管网管线埋设 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 71 | 三驱老粮站片区众创空间改造 | 新建 | 国资 | 园区基础 | 2023-2024 | 占地约75亩的三驱老粮站片区众创空间改造，利用老粮站现状库房等，更新改造为集文创工作室、工艺美术工坊、文创企业孵化基地等为一体的文创体验区 | 完成一期四栋仓库及配套设施改造 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 72 | ★三驱镇文创街区小镇焕新 | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023-2024 | 1.三驱玉金社区城中村改造项目。对玉金街沿窟窿河的棚户区更新改造，涉及土地3000平方米，建筑面积1500平方米。2.三驱镇玉金停车场建设。建设拥有100个停车位的停车场。3.打造双玉路绿色走廊1100米，包括沿线道路整治，建筑立面改造。4.玉金街、兴隆街非遗街区打造，包括路面铺装、标识标牌、环境整治等。5.入城主干道850米环境整治及景观提升 | 完成重要街区节点功能提升及焕新改造 | 区住房城乡建委 |  |
| 73 | ★天成星荟综合体项目 | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023-2025 | 总用地面积约40亩，总建筑面积约5万平方米，住房套数约500套 | 完成场平及部分基础工程 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 74 | 文创园二期附属设施项目 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2025 | 文创园二期道路、平场及附属配套设施，约950亩土地征收，120户房屋拆迁，含水电气讯管网新建及搬迁，安置点二期附属工程，市政、交通、照明设施新建及改造，新设矿山，拆迁120户 | 完成500亩以上土地征收，拆迁70户以上房屋拆迁，完成部分附属配套设施 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 75 | 大足石刻非遗集市建设项目 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2025 | 占地约45亩，装配式模块化建筑约1.5万平方米，建设内容包括商业街、酒店、民宿、公厕、环境及附属配套设施 | 完成基础工程，完成方案设计 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 76 | 文创园农贸市场新建项目 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2024 | 新建文创园农贸市场，占地面积约10亩，包含土建工程、装饰装修及附属设施配套等 | 完成基础工程 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 77 | 文创园大内高速三驱下道口生态品质提升工程 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023 | 约1万平方米绿化及约50亩五彩田园建设及养护，公共艺术、管网及基础设施配套建设 | 完工 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 78 | 大足雕客国家级创新创业孵化园 | 新建 | 国资 | 创新平台 | 2023 | 国家级文化产业示范园区创建，建设川渝雕刻人才孵化基地、中国大足当代摩崖国际创作营基地、数控雕刻共享平台、雕刻共享车间等，租赁厂房约2万平方米，三新小学老旧校区改造为文创园职业就业实训基地 | 完工 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 79 | 健康职业学院艺术分院 | 新建 | 国资 | 园区配套 | 2023 | 利用三新小学老旧校区改造为健康职业学院艺术分院 | 完工 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 80 | 川渝˙珠宝玉石文化产业园 | 新建 | 国资+社会 | 园区配套 | 2023-2024 | 打造约1.5万平方米中缅经济合作产业园、珠宝首饰玉石研创中心及大师工作室、珠宝首饰玉石加工基地、川渝工艺美术展览中心；打造约1.6万平方米西南珠宝玉石交易市场、翡翠、金珍珠公盘交易市场 | 完工 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| （二） | 大足高新区（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ★永晟公司园区基础设施及附属工程 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2021-2023 | 续建道路12条，长度7.2公里，场地平整1700亩，含土石方工程、水电气路讯管网迁建及搬迁、绿化补植、市政交通设施改造、照明设施新建及改造 | 完工 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 82 | 万古福苑 | 续建 | 国资 | 安居保障 | 2021-2023 | 占地约70亩，建筑面积14.2万平方米 | 完工 | 高科集团 |  |
| 83 | ★高新区人才公寓二期工程（5、6号楼） | 续建 | 国资 | 安居保障 | 2022-2023 | 续建人才公寓二期5、6号楼。总占地面积约为6454.18平方米，总建筑面积为21608.07平方米 | 完工 | 高科集团 |  |
| 84 | 高新区特色产业展览中心及智慧园区指挥中心 | 新建 | 国资 | 文化旅游 | 2023 | 约2000余平方米新能源汽摩、电梯等特色产业展览馆。智慧园区指挥中心、智慧安防、环保及智慧中心建设 | 完工 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 85 | 永晟公司园区基础设施及附属工程（二期） | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2024 | 渝蓉高速以北场地平整900亩，C区二期场地平整1100亩，10公里道路，新建污水处理厂应急事故池一座。含土石方工程、水电气路讯管网建设及搬迁、绿化补植、市政交通设施改造、边坡治理、道路硬化、照明设施新建及改造、高速公路沿线及经东七路等景观提升工程,、街区景观提升工程、雨污管网改造5公里 | 完成前期手续，开工建设 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 86 | 标准厂房四期 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2024 | 占地约120亩，建筑面积约12万平方米 | 开工建设 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 87 | 城乡融合先行区建设一期 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2024 | 修建约120亩尾水利用湿地公园，集污水再净化、尾水利用、水质净化生物研究培育基地、科普基地等功能于一体；在莲花村滴水岩打造300亩集特色餐饮、休闲会客、企业农庄、乡村旅游为一体的企业生活配套中心。 | 开工建设 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 88 | 智能制造产业研究院 | 新建 | 国资 | 创新平台 | 2023-2024 | 依托国家火炬重庆大足机器人及智能装备特色产业基地，聚焦智能制造产业关键技术，深化与高校、科研院所合作，共同创建智能制造产业研究院 | 启动建设 | 区科技局、大足高新区、高科集团 |  |
| 89 | 大足高新区国家 级孵化平台（特 种设备相依检验 检测中心、专利 导航中心项目） | 新建 | 国资 | 创新平台 | 2023-2026 | 力争与重庆清研理工电子技术有限公司、西安交大国家技术转移中心等国内外孵化机构运营单位谈成合作，打造“众创空间+孵化器+加速器”一体化共建园区，同时开展科技成果转移转化等资源整合，加快获得市级、国家级众创空间和科技企业孵化器资质认定。加强与市特检院对接，争取打造特种设备检验检测中心和专利导航中心 | 装修完成 | 区科技局、大足高新区、高科集团 |  |
| （三） | 大足工业园区（12个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ★工业园区东部片区开发及配套基础设施工程（一期） | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2021-2023 | 工业干道以北园区道路建设（含北一、北二、北三、北四、东一、东二路道路、绿化、交通等工程）总里程5007米 | 完工 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 91 | 龙水新城综合管网建设工程（一期） | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2021-2023 | 配套东部片区开发市政道路做好地下综合管网建设，总里程约10.64公里 | 完工 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 92 | 大足工业园区基础设施维修养护 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2022-2024 | 龙水组团范围绿化养护；五金公园日常管护；园区还房缺陷治理；苗圃园养护；市政道路维修、养护（含管网）；城市道路路灯维修改造；电力设施维护、改造；新建电力通廊；建设大足工业园区范围内党建文化宣传栏及党建小品等项目 | 完成龙水组团范围绿化养护；五金公园日常管护；园区安置房病害治理；苗圃园养护；市政道路维修、养护（含管网）；城市道路路灯维修改造；电力设施维护、改造；大足工业园区范围内党建文化宣传栏及党建小品等 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 93 | ★幸湖佳苑（二期） | 新建 | 国资 | 安居保障 | 2023-2024 | 续建幸湖佳苑二期，占地约15亩，建筑面积2.5万平方米 | 完成主体建设 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 94 | 工业园区微型企业产业园（二期） | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023 | 建设7000平方米标准厂房及配套环境 | 完工 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 95 | ★龙水镇社区农贸市场 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 建设园区农贸市场约3万平方米 | 完成主体工程的70% | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 96 | 园区边坡治理工程 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023 | 实施东部片区及幸湖佳苑硬质防护边坡3300平方米，植被护坡5000平方米，新建排水管网600米，建设雷达站外出连接道路120米 | 完工 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 97 | 大足工业园区消防设施建设工程 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 大足工业园区标准厂房（1-5）期、微型企业产业园、五金模具城、五金会展中心、五金公园等消防设施安装及园区范围内现有消防设施维护 | 完成前期工作，开工建设 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 98 | 大足工业园区标准厂房维护工程 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2024 | 大足工业园区标准厂房（1-5）期、微型企业产业园、模具城结构缺陷修复、安全隐患排除、绿化养护、厂房装饰翻新及改造、管网维护改造、照明系统维护、配电安装维护等工作 | 完成标准厂房（1-4）期安全隐患排除、绿化养护、管网维护改造、照明系统维护；开展标准厂房（1-4）期厂房装饰翻新及改造、结构性缺陷修复，五期厂房配电安装等前期工作 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 99 | 龙棠大道大足工业园区段缺陷治理工程 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023 | 实施龙棠大道大足工业园区段雨污水管网改造6.4公里，人行道及绿化修复约5.4万平方米 | 完工 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 100 | 大足工业园区东部片区开发及配套基础设施工程-北四路道路工程 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 建设市政道路3.30公里，雨水管网8.1公里，污水管网4.10公里，绿化隔离带4.62万平方米，消防栓56具。开工建设1000亩土地场地平整 | 完成道路、人行道、管网工程、场平的50% | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 101 | 五金产业创新广场一期（五金产业研究院、科技企业孵化器） | 新建 | 国资 | 创新平台 | 2023 | 围绕数字五金特色产业打造集五金产业研究院、五金产业科技企业孵化器、五金产业协同创新中心、数字化转型促进中心、科技成果转移转化示范基地等于一体的科技创新综合体 | 基本建成 | 区科技局、大足工业园区 |  |
| （四） | 足锶集团（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 重庆足锶矿业集团有限公司干堰塘锶矿开拓系统配套工程之高压新装供电工程（二期） | 新建 | 国资 | 工业 | 2023 | 新建地面变电所3座，井下变电所3所，计划新装变压器总容量3855kvA,建成后充分满足矿井的生产用电及地面配套系统工程的用电需求 | 完工 | 高科集团 |  |
| 103 | 重庆高精矿业有限公司洗选厂建设工程 | 新建 | 国资 | 工业 | 2023-2024 | 土地的征用，设施设备采购，土建工程的建设以及前期设计、可研、立项等工作，设计产能年生产20万吨天青石精矿 | 完成土地的征用，前期设计、可研、立项等工作，主体工作完成40%. | 高科集团 |  |
| 104 | 重庆锶产业研究院 | 新建 | 国资 | 创新平台 | 2023-2024 | 通过搭建平台，引进重点教学科研机构、高层次专业人才和具有长期合作基础的行业龙头企业创新资源，建设国内乃至世界领先的锶产业研发科创平台，实现“人才培养引进、关键技术研发、成果培育转化、科技企业孵化、产业发展智库”等五大功能，为全区锶产业高质量发展提供技术、人才支撑 | 完成办公场所建设、设备采购、人才招聘等工作 | 区经济信息委 |  |
| 四 | 双桥经开区（13个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ★双桥经开区双桥工业园区综合开发项目 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2022-2023 | 包括中小企业园人行道及绿化、经开大道西侧园区城市支路（宇海对面）、龙景路（车城大道-天星大道）项目建设，包括人行道、绿化带、照明、雨污管网、综合管网、海绵城市设施、交通设施等 | 完工 | 开投集团 |  |
| 106 | 双桥经开区污水处理设施项目 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2022-2023 | 包括通桥街道片区、邮亭镇城区雨污分流改造工程 | 完工 | 开投集团 |  |
| 107 | 龙水湖西子湾国际度假区 | 续建 | 国资 | 文化旅游 | 2022-2023 | 建设西子湾露营地：总规划占地750亩。一期建设面积154亩，其中阳光草坪58亩、湖边船坞6个、草屋2个、车行道1.2千米、电瓶车道0.8千米。二期建设汽车营地房车停车位60余位、沙滩浴场3.6万平方米、配套停车场7200平方米。樱花大道延伸段：起点顺接龙景路并与通星路平面交叉，终点与现樱花大道顺接，项目路线全长1.13千米，标准路幅宽度32米 | 完工 | 开投集团 |  |
| 108 | 双桥经开区纸品市场整治项目 | 新建 | 国资 | 市政基础 | 2023 | 对纸品市场进行整治利用，主要建设内容包括场地平整、停车场建设、原有房屋维修装修 | 完工 | 开投集团 |  |
| 109 | 双桥经开区城市更新项目 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2024 | 包括龙滩子街道农贸市场支路建设、龙滩子街道一至五片区老旧小区改造工程，通桥街道2023年度老旧小区改造，通星路三期、机电市场C区北侧道路、南环路东延伸一标段扥市政道路，开投集团资产维修升级 | 完成70% | 经开区建设局、龙滩子街道、通桥街道 |  |
| 110 | 开投集团国有农用地利用项目 | 新建 | 国资 | 市政设施 | 2023-2025 | 利用1.16万亩国有农用地进行整治 | 完成5% | 开投集团 |  |
| 111 | 双桥经开区企业服务中心招商展示大厅装修项目 | 新建 | 国资 | 其他 | 2023 | 双桥企业服务中心二、三楼大厅总面积约1668平方米改造为展示中心，三楼大厅为签约中心 | 建成 | 开投集团 |  |
| 112 | 创新谷片区开发项目 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2022-2023 | 一期道路总长约900米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设、土地整治约209亩。 二期道路总长约900米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设、土地整治约208亩。 三期道路总长约900米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、雨污水管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设、土地整治约203亩 | 建成 | 开投集团 |  |
| 113 | ★双桥经开区邮亭片区AB区三期开发项目 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2021-2024 | 包括红林路西段道路、中天路一期（西段）、天红路西段、巨腾路二期等道路建设，对经开区范围建设用地进行土地整治 | 完成80% | 开投集团 |  |
| 114 | 大邮路西侧综合管沟建设工程 | 续建 | 国资 | 园区基础设施 | 2022-2023 | 在天红路以北-东憧铝业有限公司路段，新建综合管沟约1.5千米 | 完工 | 开投集团 |  |
| 115 | ★双桥经开区新能源汽车产业园开发项目（一期一标段） | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2024 | 建设新材料产业园（新能源产业园）基础配套设施（含应急智慧中心、消防站、危化品车辆停车场、园区电子围栏及配套系统等），锶盐新材料产业园污水处理厂 | 完成50% | 开投集团 |  |
| 116 | 双桥经开区新能源汽车产业园开发项目（一期二标段） | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023-2024 | 建设新材料产业园（新能源产业园）开闭所、邮亭园区电力管廊、邮亭园区商业服务中心、中天路西延伸段、标杰车厢西侧道路改造、华福路工程、双桥经开区电子标准厂房建设等 | 电子标准厂房完成10%，其余基本完工 | 开投集团 |  |
| 117 | 海关监管作业场建设项目 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 2023 | 项目总占地36.8亩，主要建设内容为：信息化管理系统（含监管区场站管理系统）、基础配套工程系统（含智能卡口系统、围网视频监控报警系统、综合布线基础网络（含无线网络）、机房工程、熏蒸系统等 | 完工 | 开投集团 |  |

附件3

大足区2023年度建设项目清单（社会类）

注：项目名称标注★的项目为百项重点项目                                                                                                          单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投资性质 | 行业分类 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2023年度建设目标 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（156个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 工业（67个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 大足石刻文创园（17个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★西部石雕石材产业园 | 续建 | 社会 | 工业 | 2021-2024 | 建设集石材加工、批发、设计、施工于一体的石材产业园，总建筑面积约40万平方米。总用地面积约100亩，其中一期约400亩，二期约600亩 | 1期厂房完成装修投用 | 大足石刻文创园 |  |
| 2 | ★建设富瑞雕塑与工艺品项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 雕塑与工艺品设计与生产、研发大楼、职工宿舍等 | 完成厂房建设 | 大足石刻文创园 |  |
| 3 | 装配式模块化建筑项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 建设集设计+生产+销售装配式模块化房屋+名 宿文创基地 | 完成厂房建设 | 大足石刻文创园 |  |
| 4 | ★现代雕塑艺术基地 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 加工+文创+旅游的雕塑艺术基地 | 总体进度完成85% | 大足石刻文创园 |  |
| 5 | 三驱综合能源项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 新能源 | 总体进度完成80% | 大足石刻文创园 |  |
| 6 | ★达富石材加工交易园区 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2025 | 建设集石材加工、雕刻、展览、培训、设计、批发、施工于一体的石材加工交易园区，总建筑面积约15万平方米 | 总体进度完成50% | 大足石刻文创园 |  |
| 7 | ★三角梅培育展示基地 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2025 | 三角梅的种植、批发、展览、旅游服务 | 总体进度完成80% | 大足石刻文创园 |  |
| 8 | ★家居文创产品市场 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 各类家居文创产品市场及相关配套。一期拟建设石雕石材为主的建材市场，二期、三期建设以家居文创为主的综合市场 | 总体进度完成30% | 大足石刻文创园 |  |
| 9 | 城市雕塑配套项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 建设集文创+生产+销售的文创基地 | 总体进度完成85% | 大足石刻文创园 |  |
| 10 | ★大足石刻数字媒体艺术职业学校暨大足石刻荷马数字创意产业园 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 建设一所培养以文化艺术类专业技能人才为主，能容纳1200名中职在校生就读的中等职业学校，预计每年招生500人。建设一个以手办工厂、影视工作室、动漫工作室、游戏工作室等近50家企业和项目入驻，以数字媒体与文化创意相结合的数创产业园区，主要产品：设计制作动漫、游戏、影视等大型IP手办及数字创意工场 | 总体进度完成85% | 大足石刻文创园 |  |
| 11 | 汇沅创意石材加工项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 建设石材加工+销售以及奢石销售的综合石材加工车间。办公用楼及宿舍等办公用房。异型石材、景观石、奢石设计、加工、生产 | 总体进度完成80% | 大足石刻文创园 |  |
| 12 | 九洲石材加工交易项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 建设石材加工+销售以及奢石销售的综合石材加工车间。办公用楼及宿舍等办公用房。艺术石材、景观石、奢石设计、加工、生产、交易 | 总体进度完成85% | 大足石刻文创园 |  |
| 13 | 德隆艺术景观石加工项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 建设石材加工+销售以及奢石销售的综合石材加工车间。办公用楼及宿舍等办公用房。景观石、奢石设计、加工、生产，石材再生利用 | 总体进度完成80% | 大足石刻文创园 |  |
| 14 | 龙美达艺术石材加工项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 石材石粉再生利用、景观石、设计、加工、生产 | 总体进度完成50% | 大足石刻文创园 |  |
| 15 | 祥瑞奢石加工项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 建设石材加工+销售以及奢石销售的综合石材加工车间。办公用楼及宿舍等办公用房。奢石艺术设计、加工、生产 | 总体进度完成80% | 大足石刻文创园 |  |
| 16 | 升裕文化艺术石材石雕项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 建设石材加工+销售以及奢石销售的综合石材加工车间。办公用楼及宿舍等办公用房。奢石设计、加工、石雕设计、生产 | 总体进度完成85% | 大足石刻文创园 |  |
| 17 | 宝贵石艺项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 再打造建设珠宝玉石加工+销售+文创的综合珠宝交易市场。建设珠宝交易中心，办公用楼等。造石装饰制品;文艺创作 | 基础施工 | 大足石刻文创园 |  |
| （二） | 大足高新区（28个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ★台铃新能源电动车产业园项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2021-2024 | 电动自行车、电动轻便摩托车、电动车、电动摩托车及摩托车年产200万台，电动三轮车年产50万台；电机、控制器、充电器、车架焊接、喷涂年产能300万套 | 主体完工 | 大足高新区 |  |
| 19 | 光旭汽摩零部件生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 项目占地30亩，达产后实现年税收300万元以上，解决用工约120人，年产汽车发动机罩壳80万套、方向机120万套、摩托车轮轴及衬套250万套 | 试生产 | 大足高新区 |  |
| 20 | ★华锋高端汽摩部件项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 汽车、摩托车刹车系统部件年产5000万条 | 主体施工完成30% | 大足高新区 |  |
| 21 | 力源碳素电子项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 研发生产汽车电机用电刷、摩托车启动电机用电刷、家用电器电机用电刷、电动工具用电刷、工业牵引电机用电刷、医疗器械用电刷、智能家居电机用电刷、无人机用电刷、通机电机用电刷及各种刷架组件（含电子元件）等。年产电刷过亿只，各种刷架组件2千多万套 | 基础施工完成 | 大足高新区 |  |
| 22 | ★伟友新能源电动车配套项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 项目占地35亩，年产新能源电动车后视镜1900万副 | 试生产 | 大足高新区 |  |
| 23 | ★金辉电梯配套项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 项目占地25亩，主要从事电梯门机系统及零部件、金属制品、塑料制品、仪器仪表、钢编箱等的制造，销售 | 完成基础施工，开始主体施工 | 大足高新区 |  |
| 24 | 艾铭玛机械生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 项目占地36亩，建成微耕机、通用机械、割草机等产品生产线10余条 | 完成基础施工，开始主体施工 | 大足高新区 |  |
| 25 | ★浙江保利电梯导轨研发生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2025 | 电梯导轨及井道部件，全部达产后年产10万吨 | 主体施工完成30% | 大足高新区 |  |
| 26 | ★金若TPEP新型环保管道自建项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 衬塑钢管、涂塑钢管、内外涂塑钢管、消防涂塑钢管、涂塑钢质电缆套管、燃气涂塑复合钢管等 | 主体施工完成40% | 大足高新区 |  |
| 27 | 奇庆汽摩精密零部件生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 项目占地30亩，年产摩托车发动机零部件100万套，汽车电枢轴80万套 | 主体施工完成80% | 大足高新区 |  |
| 28 | 友擘智能机械制造项目（二期） | 续建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 汽车冲压、焊接、热处理、机加零部件 | 主体基本完工 | 大足高新区 |  |
| 29 | 建泽电梯包装自建项目（二期） | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 电梯外包装（木箱、木制托盘、刚编箱） | 试生产 | 大足高新区 |  |
| 30 | 绿泉科技新型环保材料生产基地 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 土工合成材料、三维植被网垫、盲沟管、波纹管等 | 试生产 | 大足高新区 |  |
| 31 | 嘉新摩托车制造项目（一期） | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 燃油及电动两轮摩托整车15万辆/年、燃油及电动三轮摩托整车5万辆/年 | 试生产 | 大足高新区 |  |
| 32 | 友邦鑫亮电动车配套项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 电动车外观件喷涂 | 试生产 | 大足高新区 |  |
| 33 | ★豪健电动车配套项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 电动自行车、电动摩托车车架及保险杠、鞍座、后视镜、尾箱等 | 主体基本完工 | 大足高新区 |  |
| 34 | 卓航精密模具生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 精密五金模具设计、制造、五金冲压加工 | 主体施工完成40% | 大足高新区 |  |
| 35 | 白龙马新能源电动车项目（二期） | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 项目占地23亩，包装类产品 | 完成基础施工，开始主体施工 | 大足高新区 |  |
| 36 | 银翔三轮摩托车生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 三轮车整车油动、电动（年产5万辆），摩托车配件（年产2万台套） | 基础施工完成20% | 大足高新区 |  |
| 37 | 铃派高端电摩配套项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 年产120万套各类新能源摩托车注塑件及灯具等各类新能源摩托车配件 | 基础施工完成20% | 大足高新区 |  |
| 38 | 旺耕农用机械设备生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 微耕机、通用汽油机、发电机、水泵、机械配件等 | 基础施工完成15% | 大足高新区 |  |
| 39 | 柯森机械制造项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 微耕机箱体、农机配件 | 临设施工完毕，进场开始基础施工 | 大足高新区 |  |
| 40 | 万裕泓智能环保印务项目（二期） | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 水性、胶印印刷包装 | 主体施工完成40% | 大足高新区 |  |
| 41 | ★阳光铃木电动车产业园项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2026 | 电动自行车、电动轻便摩托车、电动车50万台 | 一期试生产 | 大足高新区 |  |
| 42 | 实创新型钢结构生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 年产3.5万吨新型钢结构 | 基础施工完成50% | 大足高新区 |  |
| 43 | 博赛特通用机械设备生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 汽车配件、摩托车配件、农用机械零部件、通用机械零部件等 | 基础施工完成50% | 大足高新区 |  |
| 44 | ★金箭科技电动摩托车产业园项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 电动摩托车、摩托车、三轮车、电动轻便摩托车及电动自行车150万台，车架焊接、喷涂150万套产能 | 主体施工完成40% | 大足高新区 |  |
| 45 | 人杰科技电动车产业园项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 电动自行车、电动轻便摩托车、电动车 | 完成基础施工，开始主体施工 | 大足高新区 |  |
| （三） | 大足工业园区（21个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ★科思迈电子器件生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 2021-2023 | 占地35亩，年产50万套扬声器支架配件，汽摩后桥壳、刹车鼓 | 建成投产 | 大足工业园区 |  |
| 47 | 同实汽车配件生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 2021-2024 | 占地80亩，新建4条生产线年产汽车冲焊零部件100万套 | 修建二期厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 48 | 恒洪教学设备生产 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 占地30亩，建设教学设备生产线 | 建成投产 | 大足工业园区 |  |
| 49 | 炬特开关电源生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 占地30亩，建设生产轨道交通、电力系统、消防系统、通信系统的开关电源 | 建成投产 | 大足工业园区 |  |
| 50 | ★生旺不锈钢玻璃杯生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 用地50亩，建设年产100万个不锈钢杯、玻璃杯生产线 | 建成投产 | 大足工业园区 |  |
| 51 | ★嘉耀整体家居生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 用地120亩，建设年产8万套智能整体家居生产线 | 建设完成 | 大足工业园区 |  |
| 52 | ★耀和五金刀具智能制造项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 用地50亩，建设年产500万套高中低端刀具智能化生产线 | 修建厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 53 | 中南巨隆航空铝制板生产项目二期 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 占地100亩，建航空铝制板生产线 | 修建厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 54 | 鼎丰舞台设备生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 用地20亩，建设年产音响、舞台设备20万件 | 建成投产 | 大足工业园区 |  |
| 55 | 长润LED照明及灯饰配件项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 用地50亩，建设年产50万套LED照明及灯饰配件生产线 | 基础施工 | 大足工业园区 |  |
| 56 | ★重铝新型建材生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 建设年产600万平方米幕墙装饰材料生产线，主要生产铝单板、铝制新材料、节能玻璃、防火玻璃等新型建材 | 基础施工 | 大足工业园区 |  |
| 57 | ★国为LED照明及灯饰配件项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 用地50亩，建设年产52万套LED照明及灯饰配件生产线 | 修建厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 58 | 迪司利LED照明及灯饰配件项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 用地50亩，建设年产53万套LED照明及灯饰配件生产线 | 修建厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 59 | 炬名数控机床生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 建设年产6万套数控机床设备生产线 | 完成基础施工 | 大足工业园区 |  |
| 60 | 创银数控机床生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 建设年产7万套数控机床设备生产线 | 完成基础施工 | 大足工业园区 |  |
| 61 | 大足璟捷LED照明生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 新建50条生产线，设备150台，主要生产LED、室内外及智能照明、太阳能照明、市政工程照明、夜游景观亮化照明等系列产品 | 基础施工 | 大足工业园区 |  |
| 62 | 富牌收割机及后置旋耕机生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 主要生产收割机及后置旋耕机，第一年1000台，最终达到6万台 | 修建厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 63 | 鑫跃汽车塑料部件及车灯生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 占地20亩，生产车灯及汽车塑料部件 | 建成投产 | 大足工业园区 |  |
| 64 | ★大朝电脑一体机生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 建设年产3万套电脑一体机生产线，主要生产液晶显示器、液晶电视电脑一体机、查询机等各种电脑一体机 | 修建厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 65 | 九天工业传感器生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 占地30亩，建设年产400万只工业传感器生产线 | 修建厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 66 | 富宇智能装备及成套设备生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 建设年产2000套玻纤产品成套设备生产线8条 | 修建厂房主体 | 大足工业园区 |  |
| 二 | 房地产（13个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ★棠荣府 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2021-2024 | 土地面积11.3万平方米，房屋建筑面积28.8万平方米 | 一、二期竣工交房，三期、四期完成封顶。 | 区住房城乡建委 |  |
| 68 | 港城·铜锣湾 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2019-2023 | 4#、5#、16#-23#楼，14.3万平米 | 22号楼交房，16-17-18-20号楼完成验收，23号楼启动建设。 | 区住房城乡建委 |  |
| 69 | 香国湖畔 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2020-2023 | 1#楼至9#楼商业及地下车库 | 2023年底全面竣工 | 区住房城乡建委 |  |
| 70 | ★棠宁府 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2019-2024 | 占地面积8.5万平方米，建筑面积21万平方米 | 商业和1号楼在5月30之前完成交付 | 区住房城乡建委 |  |
| 71 | 公园华府（星光里） | 续建 | 社会 | 房地产 | 2020－2025 | 宗地用地面积11万平方米，计容建筑面积33万平方米，分3期开发，建设内容包括高层住宅、商业及地下车库 | 4号楼达到交付标准，7、10号楼办理预售许可证 | 区住房城乡建委 |  |
| 72 | 同城悦府 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2022-2025 | 土地面积3.5万平方米，总建筑面积9万平方米 | 一期2-7#楼、18#、19#楼7月竣工交付，二期8-17#楼主体结构完成，砌体完成，抹灰完成50% | 区住房城乡建委 |  |
| 73 | ★吾悦广场住宅一期、二期、三期 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2020-2026 | 用地面积30万平方米，建筑面积85万平方米，性质为住宅、商业及公共服务设施 | 一期二标段、二期一标段竣工交房；二期二标段、二期三标段完成外墙抹灰；三期开工建设15万方 | 区住房城乡建委 |  |
| 74 | 绿地海棠湾 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2012-2023 | 住宅35万平方米，商业2.4万平方米，车库5.9万平方米 | 完工 | 区住房城乡建委 |  |
| 75 | 尚城半岛 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2019-2025 | 3、10、12、4、5、6、7号楼及商业13-4号，面积69680.88平方米 | 完成4#、7#附属工程 | 区住房城乡建委 |  |
| 76 | 足丰时代广场 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2017-2026 | 一期、二期面积26万平方米 | 13、15、17号楼附属配套工程完工，16号楼内外装修完工，二期办理施工许可 | 区住房城乡建委 |  |
| 77 | 晨曦露苑 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2014-2023 | 建设规模A、B栋商住楼地上18350.42平方米，地下7100.74平方米 | 完成竣工 综合备案 | 区住房城乡建委 |  |
| 78 | 海棠春天A区 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2021-2024 | 用地面积32027.45平方米，总建筑面积123117.1平方米。由商业裙楼及住宅组成 | 完成部分工程单项验收 | 区住房城乡建委 |  |
| 79 | 海棠春天B区 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2021-2024 | 用地面积1250平方米，总建筑面积36427.15平方米。由商业裙楼及住宅组成 | 完成部分工程单项验收 | 区住房城乡建委 |  |
| 三 | 其他（28个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 区交通局（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ★渝蓉高速公路 “大足石刻”服务区（一期工程） | 新建 | 社会 | 交通 | 2023 | 打造渝蓉高速公路“大足石刻”服务区，项目占地250亩，建筑面积2025平方米 | 完工 | 区交通局 |  |
| （二） | 区城市管理局（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ★茅里堡水厂建设项目 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023-2025 | 将大足城区清明桥水厂和西门水厂进行整体搬迁，迁建水厂规模为10万吨/天 | 完成前期手续，条件成熟即开工 | 区城市管理局 |  |
| 82 | ★大足区生活垃圾焚烧发电厂 | 新建 | 社会 | 生态环境 | 2023-2024 | 占地75亩，建成生活垃圾焚烧发电厂1座，日处理生活垃圾600吨/天 | 开工建设，完成进度15% | 区城市管理局 |  |
| 83 | 大足区厨余垃圾处理厂 | 新建 | 社会 | 生态环境 | 2023-2024 | 建设日处理规模150吨/天厨余垃圾处理厂 | 开工建设，完成进度15% | 区城市管理局 |  |
| （三） | 区农业农村委（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ★蚕桑茧丝产业发展项目 | 续建 | 社会 | 乡村振兴 | 2021-2025 | 建设蚕桑种植基地5万亩；在园区占地100亩，拟建设年产蚕丝600吨的缫丝加工厂1个，12条生产线分三期建设；建设茧丝交易中心1个，主要建设茧的仓储车间、物流中心和数字化桑蚕交易平台等 | 建设蚕桑种植基地1万亩，蚕房50座；启动建设缫丝加工厂1条生产线（含冷冻库） | 区农业农村委 |  |
| 85 | ★AXIOM中国核心育种场 | 续建 | 社会 | 乡村振兴 | 2022-2024 | 建设2400头GGP原种猪场,出栏72000头选育场,存栏300头公猪站,年产10万吨饲料厂,年产10万吨生物有机肥厂 | 主体完成 | 区农业农村委 |  |
| 86 | 大足区万明生猪养殖场项目 | 续建 | 社会 | 乡村振兴 | 2022-2025 | 建设现代化猪舍70000平方米，安装自动料线、水帘、地暖、漏缝地板等设施设备；生物有机肥厂4000平方米；配套生活、生产用房；粪污处理等环保设施等；年出栏商品猪70000头以上 | 建设标准化圈舍4200平方米 | 区农业农村委 |  |
| （四） | 区文化旅游委（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 天华百卉园3A级景区创建 | 新建 | 社会 | 文化旅游 | 2023 | 对照国家3A级景区评定标准，规范园区旅游标识系统，建设游客中心、景区停车场等基础设施，打造以花卉景观为主体，集合、露营、研学、餐饮、观光于一体的，乡村旅游综合景区。完善旅游标识系统4套，建设游客中心，打造花卉景观10万平方米，打造自然花卉营地1000平方米，建设研学教室1200平方米，建设餐饮区1000平方米，建设民宿500平方米 | 完成 | 区文化旅游委 |  |
| 88 | 大唐丰域创3A级景区 | 新建 | 社会 | 文化旅游 | 2023-2024 | 劳动教育基地建设、园区景观提升、核心景区打造 | 劳动教育基地建设及园区景观提升 | 区文化旅游委 |  |
| （五） | 区经济信息委（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ★天然气利用储备工程 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023-2024 | 大足城区、农村市场建设中、低压管线约2000公里 | 大足城区、农村市场建设中、低压管线约1200公里 | 区经济信息委 |  |
| （六） | 海棠新城管委会（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 冷链物流农 产品交易中心 | 新建 | 社会 | 商贸 | 2023-2024 | 占地200-300亩，建设农副产品交易区、仓储物流区、综合服务区 | 土建开工 | 海棠新城管委会 |  |
| 91 | ★东纳维斯酒店 | 续建 | 社会 | 商贸 | 2022-2023 | 本项目拟投资总额估算约2.2亿元人民币。其中存量资产部分约1.1亿元，酒店装修0.8亿元，附属设施建设0.3亿元。项目主要建设客房110个自然间，配备大中小会议厅、健身房、娱乐设施、餐厅及配套物业 | 装修完毕并开业 | 海棠新城管委会 |  |
| 92 | ★石窟寺保护利用国际交流基地配套设施项目 | 新建 | 社会 | 商贸 | 2023-2024 | 位于棠香街道五星社区4组，占地面积100亩，建筑面积5.5万平方米。建设内容：包含文化展厅、大型会议中心、多功能宴会厅、康体中心、酒店客房、地下车库等。此外还配备三栋（一大两辅）行政客房建筑，满足高规格（国家级）政务接待功能，客房300间（五星、四星级各一半） | 开工建设，完成进度50% | 海棠新城管委会 |  |
| 93 | 石窟寺保护利用国际交流基地居住地块开发项目 | 新建 | 社会 | 房地产 | 2023-2026 | 位于棠香街道五星社区4组占地面积：108亩，建筑面积6.5万平方米，建设一类居住 | 土地挂牌 | 海棠新城管委会 |  |
| （七） | 市场物流园区（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ★特色中药材示范种植及深加工产业化扶贫项目 | 续建 | 社会 | 农业 | 2022-2023 | 项目厂区总面积约40亩，厂区总建筑面积21050平方米。其中综合区建筑面积4000平方米，生产区建筑面积15000平方米，建设中药材历史文化、品种选育博物馆2000平方米，日处理100吨污水环保处理配套设施等。建设年产7000吨中药材深加工产品和1000吨中药材深加工食品的生产线 | 完成加工厂房及配套设施建设，完成设施设备安装 | 市场物流园区（现代农业园区）、铁山镇 |  |
| （八） | 电力、通讯、燃气（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 重庆大足110kV马家坡变电站110kV变压器利旧改造 | 续建 | 社会 | 水电气讯 | 2022-2023 | 1、扩建110kV配电装置线路-变压器组间隔一个,将库存变压器移装至马家坡3号主变压器位置;2、新建扩大110kV内桥接线一个;3、新建110kV III段母线PT间隔;4、新增及改造3号主变10kV开关柜;5、新增相应保护测控装置;6、完善防雷接地系统及相关一二次接线,完善配电照明系统 | 完工 | 区经济信息委 |  |
| 96 | ★通信基础设施建设 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023 | 新建4G基站100个，5G基站400个以及光网络建设 | 完工 | 区经济信息委 |  |
| 97 | 重庆大足大围35kV变电站1号主变改造工程 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023 | 将大围35kV变电站1号主变容量由5MVA 增容为10MVA，扩建间隔3个，完善各侧设备连线，新建线路0.55公里 | 完工 | 区经济信息委 |  |
| 98 | 重庆大足回龙35kV变电站2号主变改造工程 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023 | 将回龙35kV变电站2号主变容量由6.3MVA增容为10MVA，完善主变各侧连线 | 完工 | 区经济信息委 |  |
| 99 | 重庆大足大雄110kV输变电工程 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023-2024 | 新建110千伏变电站1座，新建线路约30公里 | 土建开挖 | 区经济信息委 |  |
| 100 | 重庆大足水丰110kV变电站35kV送出工程 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023 | 扩建35kV电缆出线开关柜3台。新建35千伏线路2.15公里，新建杆塔10基,新建电缆路径长度0.248公里 | 完工 | 区经济信息委 |  |
| 101 | 十里110kV变电站35kV送出工程 | 续建 | 社会 | 水电气讯 | 2022-2023 | 新建35千伏线路1.8公里，新立双回路杆塔5基 | 完工 | 区经济信息委 |  |
| 102 | 大足智凤220kV输变电工程 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023-2025 | 新建220千伏变电站1座，新建线路约60千米 | 开工 | 区经济信息委 |  |
| （九） | 区商务委（6个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 龙中路商业环境打造 | 新建 | 社会 | 商贸 | 2023-2024年 | 针对龙中路布局招引特色餐饮、精品酒店、品牌首店等商业设施入驻，丰富龙中路经营业态 | 完成总体进度60% | 区商务委 |  |
| 104 | 加油站建设 | 新建 | 社会 | 商贸 | 2023-2025 | 计划在全区范围内，新建和改造一批加油站 | 完成部分站点前期工作，力争开工建设 | 区商务委 |  |
| 105 | 镇街农贸市场改造项目 | 新建 | 社会 | 商贸 | 2023 | 实施8个农贸市场改造（宝兴、珠溪、拾万、石马、玉龙、高坪、高升、铁山），改造大棚，根据经营户统计数量合理建设新的摊位，规范菜市场各类商品处理区，建设标准台等 | 完工并拨付上级补助资金 | 区商务委 |  |
| 106 | 蓝猫乡镇连锁商贸超市项目 | 新建 | 社会 | 商贸 | 2023 | 在宝顶等4个镇新建或联营镇级超市，包括门头连锁品牌统一化，货架、收银等设备更新升级，商品及货物渠道优化等 | 完工并拨付上级补助资金 | 区商务委 |  |
| 107 | 黑山羊销售网点建设 | 新建 | 社会 | 商贸 | 2023 | 1、由有窝有田生态旅游开发（重庆）有限责任公司建设黑山羊营销中心和黑山羊旗舰店，完成内部装修，配备电子显示屏控制系统。 2、由埂生基（重庆）生态农业有限责任公司建设黑山羊基地专卖店。 3、由重庆百草地文化传播有限公司建设黑山羊直播中心，设备采购（摄像机1台、麦克风1台、采集卡1张、电脑1台、导播台1台、音控台1台） | 完工并拨付上级补助资金 | 区商务委 |  |
| 108 | 电商产业园提档升级项目 | 新建 | 社会 | 商贸 | 2023-2024 | 扩建面积约4442.09平方米（预计），扩建内容：新增电商直播间37间，总面积约1017.12平方米（预计）；新增跨境电商办公区41间，总面积约1017.71平方米（预计）。同时建设跨境电商综合服务团队 | 完成电商产业园改扩建项目，招引15家跨境电商企业入驻园区，园区电商企业实现跨境电商交易额3000万元，组织专业电商技能培训不少于500人次/年 | 区商务委 |  |
| （十） | 区林业局（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 生态修复工程 | 新建 | 社会 | 林业 | 2023 | 完成9500亩森林修复 | 完工 | 区林业局 |  |
| 四 | 双桥经开区（47个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ★锦安汽车零部件总成生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 建设年产50万套汽车发动机管路、100万套刹车系统管路、100万套底盘管路、25万套重卡球头拉杆以及150万套冲压件生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 111 | ★大湾铝基板多单层线路板项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 建设LED铝基板多单层电源板生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 112 | ★立可泓名机车整车生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 一期建设年产6万辆越野摩托车整车及零部件研发、生产、销售基地；二期建设年产2万台车用电机生产基地 | 一期建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 113 | ★布幕机车整车生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 休闲娱乐机车整车研发、生产、销售基地 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 114 | ★南胜五金制品生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 高级中西餐具、商用厨房用品、家用水槽滤水篮和水槽栅格生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 115 | ★聚腾辉净化设备制造智慧产业园 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 建设FFU过滤器生产车间、风淋与货淋室生产车间、实验室通风橱与超净工作台生产车间、研发与产品试验车间 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 116 | ★吾渝铝合金门窗及幕墙制造项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 地块位于中小企业园浩煌家私以北、巨港以南，建设年产30万平方米铝合金门窗及幕墙生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 117 | ★宁辉工业孵化产业园项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 利用天星片区机电市场C地块，建设成集生产、销售、物流为一体的工业孵化产业园 | 主体建设 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 118 | 众合华创汽摩金属制品标准件生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 建设汽摩标准件（六角螺栓、自锁螺母、不锈钢标件摩托车轮轴等1000多种高强度螺栓）生产线 | 主体建设 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 119 | ★焯煜发动机缸体铸造生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 一期对现有厂房、设备进行改造，建设发动机缸体铸造生产线，达到年产2万吨铸件产能。二期新购生产设备，提升产能 | 一期建成 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 120 | 财城园林五金工具生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 新建厂房2万平方米，主要建设年产200万套电动高枝剪等园林电动工具生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 121 | 明犇车桥零部件生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 建设商用汽车车桥零部件和发动机支架类产品生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 122 | 帝润锻造件生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 新建厂房约4万平方米，建设0.25—5000吨锻造件产品生产线 | 主体完工 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 123 | 涛铭机械加工项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 新建厂房约1万平方米，建设粗车至成品机械加工生产线 | 主体完工 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 124 | 宇海手机配套项目二期 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 建设手机精密模具研发及生产智能工作站、新一代智能手机涂装车间、压铸车间及精密手机压铸生产线 | 完成设备购置及安装 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 125 | 捷永手机零部件配套项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 租用标准厂房212，购置200台数控机床，建设手机中框等手机零部件生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 126 | 鑫路大型户外路灯生产制造项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 租用厂房约5500平方米，建设户外照明及道路交通设施产品生产线，建设锥杆自动生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 127 | ★中国公路车辆专用车轻量化构件生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 一期租赁重庆凯瑞特种车有限公司闲置厂房约2万平方米，建设专用车钢材开卷、开平、滚压、折弯生产线。二期购地80亩自建厂房，建设汽车悬架、智能线控底盘、新能源重卡电池保护架、汽车轻量化构件等零部件生产线 | 一期投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 128 | ★桥鑫工业厂房建设项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 建设厂房及办公室2.8万平方米，其中一期完成1.8万平方米厂房及2000平方米办公楼建设 | 一期完工 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 129 | ★昆山力普公司笔电配套件生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 一期租赁标准厂房约3000平方米，二期购置约40亩工业用地，主要建设生产笔电、光电硅胶、橡胶、塑胶零部件设计、生产项目 | 一期投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 130 | ★鑫创力汽车线束治工具及设备生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 一期租赁标准厂房约6000平方米，二期购置约30亩工业用地，建设生产汽车配件连接器、线束组装、治工具自动化生产线 | 一期投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 131 | 皓胜铝单板自动智能化生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 租用双桥经开区工业园区中帝公司厂房5358平方米，建设年产80万平方铝单板自动智能化生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 132 | ★松诺电子手机摄像头马达生产及销售项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 租用标准厂房约1万平方米，建设10条自动化手机摄像头马达—VCM生产线、10条5G光模板自动化生产线 | 建成投产 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 133 | ★瑞得思达光电新材料项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 用地约180亩，主要建设碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶、无水氯化锶等新材料生产线 | 设备安装调试 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 134 | ★元泰新材料项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 用地约180亩，主要建设硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯 碳酸锶、无水氯化锶等新材料生产线 | 设备安装调试 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 135 | ★朝航年产100万吨钢结构（装配式建筑）制造项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2025 | 用地307亩，生产建设年产100万吨钢结构（装配式建筑）生产线 | 一期试生产 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 136 | 宽威25万吨铜杆拉丝项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2021-2025 | 占地1000亩，建设年产25万吨连铸连轧生产线、5万吨高铁导线、5万方柔性材料等生产线，主要产品包括8毫米铜线杆、2.6毫米精密铜杆、2.6-0.015毫米精密铜线、电器化铁路架空导线 | 连铸连轧车间设备安装 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 137 | 卓盟再生铝项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 用地约30亩，建设年产15万吨再生铝锭生产线 | 主体结构施工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 138 | ★顺博铝灰综合利用项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 用地约100亩，建设年产60万平方米新型环保装配式建筑材料生产线 | 试运行 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 139 | ★槿沐年处理18万吨污泥综合利用项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 用地约50亩，建设生活污水处理厂污泥综合研发中心及年处理18万吨污泥综合利用项目 | 建成投用 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 140 | ★华新年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 该项目用地约50亩，生产水泥窑协调资源化综合利用废弃物项目，其中一般工业废弃物10万吨/年，工业危废物9万吨/年 | 建成投用 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 141 | 华财PVC/PPR管件及管材制造项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2023 | 用地约40亩，建设年产1.2亿只PVC/PPR管件及5000万米管材生产线 | 建成投用 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 142 | ★中态盛信环保产业深加工及资源化综合利用项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 用地约150亩，建设废节能灯即液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置 | 厂房主体完工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 143 | ★东憧铝加工研发及应用加工产业园项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2022-2024 | 用地约86亩，建设铝深加工应用研发中心和铝板带柔性切割、铝板钣金加工、铝幕墙板喷涂、铝卷带滚涂、铝板（卷）压花压型、铝制件精密加工、无人机氢燃料储存罐等生产线 | 厂房主体完工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 144 | 安顺集建报废汽车项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 用地约30亩，建设厂房约2万平方米及报废机动车回收拆解线，拆解并再利用机动车零部件 | 厂房主体完工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 145 | 科瑞得稀土新材料项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 租用瑞得思达建设的厂房，建设稀土新材料产业线 | 厂房主体完工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 146 | 垚鑫年处理10万吨废轮胎综合利用项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 用地约60亩，建设处理10万吨废轮胎综合利用项目，一期投资2亿元建设废轮胎低温裂解生产线 | 厂房主体完工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 147 | 鼎盛年处理15万吨线路板、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目（二期） | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 用地35亩，建设年处理15万吨线路板，锡渣、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目 | 设施设备安装 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 148 | 天亘20万立方米新型材料生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 2023-2024 | 用地50亩，建设20万立方米新型建筑材料及装备式建筑生产基地 | 设施设备安装 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 149 | 胜远威陶瓷生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 购买3万平方米厂房和一条陶瓷自动化生产线 | 建成投用 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 150 | 中国汽研大足试验基地整车智能网联测评能力建设项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023 | 1.智能网联测试场景：环岛、十字路口、隧道、匝道等测试场景。 2. 整车级灯光暗室：驾驶员注意力监测实验室、全景环视实验室、倒车光环境实验室 3. 智能网联测试设备：驾驶机器人控制系统、大小移动平板、陀螺仪及定位系统、整车在环系统 | 完工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 151 | ★江西环锂新能源动力电池综合利用项目一期 | 新建 | 社会 | 工业 | 2023-2025 | 项目总购地450亩（其中约100亩地用于新能源车及电池拆解项目，化工园区用地不少于350亩），建设年梯次利用15万吨退役锂动力电池（含三元粉、铁锂粉、海绵铜、铝箔等）、锂电池废三元正极粉、含锂镍钴中间品等综合利用以及年产90万套（5G）通讯基站用锂电储能模块及分布式储能包、年拆解10万台新能源报废汽车项目、新能源电池研发及制造 | 基础施工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 152 | 邮亭工业园区管线工程 | 新建 | 社会 | 水电气讯 | 2023 | 该项目为打捆项目，1.邮亭工业园区A区市政道路管线工程：拟新建D219钢制燃气管道3.7千米。 2.巨腾路二期市政道路管线工程：拟新建D219钢制燃气管道700米。 3.红林路、邮红路管线工程：拟新建D219钢制燃气管道1.7千米 | 建成 | 重庆大足燃气有限公司 |  |
| 153 | 双桥雍锦华府 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2021-2024 | 建设住宅小区约6.23万平方米 | 一期（不含4栋）、二期竣工交付 | 经开区建设局 |  |
| 154 | 千叶·中央广场二期改建工程（二标段） | 新建 | 社会 | 房地产 | 2023-2025 | 建设4栋住宅及车库，面积约4.74万平方米 | 住宅主体结构封顶 | 经开区建设局 |  |
| 155 | 铂涛酒店管理集团麗枫酒店建设项目 | 续建 | 社会 | 房地产 | 2021-2024 | 用地面积约3600.77平方米，建筑总面积1.2万平方米，以酒店为主要建筑功能 | 主体完工 | 经开区土地开发中心 |  |
| 156 | ★重庆卫生技师学院一期建设项目 | 续建 | 社会 | 教育 | 2022-2025 | 一期规划建设13万平方米学校校区，预计容纳学生5000人 | 建设6万平方米 | 开投集团 |  |

附件4

大足区2023年度前期项目清单

注：项目名称标注△的项目为百项重点前期项目                                                                                                        单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投资性质 | 行业分类 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2023年度建设目标 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（192个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 交通局（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | △大足至安岳高速公路 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2026 | 大足至安岳高速公路起于安岳县罗家湾，设置十字落地与遂内高速衔接，在中敖镇麻杨村附近衔接潼大荣高速。路线长约54.592公里。其中，安岳县内约44.2公里，大足境内约10.392公里 | 开展项目前期工作，推动项目纳入四川省规划 | 区交通局 |  |
| 2 | △大足至永川高速公路 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2026 | 新建大足龙石至永川金龙高速公路，全长约50公里，其中大足境内25公里 | 开展项目前期工作，力争年内开展投资招商 | 区交通局 |  |
| 3 | △主城至永川至大足至荣昌物流通道（G348邮亭过境段） | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 大足区G348邮亭过境段改建工程全长约4.6公里，拟采用设计速度60千米/小时、双向六车道路基宽度27米的一级公路技术标准 | 开展项目前期工作，力争年内开展投资人招商 | 区交通局 |  |
| 4 | △兴玉路 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 升级改造三级公路14公里 | 启动项目前期工作，完成设计并立项 | 区交通局 |  |
| 5 | △龙三路 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 升级改造龙水至三驱道路，全长约15公里，三级公路 | 启动项目前期工作，完成设计并立项 | 区交通局 |  |
| 6 | 三季路 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 路面改造三驱至季家道路，全长约10公里 | 启动项目前期工作 | 区交通局 |  |
| 7 | 万兴路 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 路面改造古龙兴隆场至万古龙洞槽道路，全长约3公里 | 启动项目前期工作 | 区交通局 |  |
| 8 | 文荣路 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 升级改造季家至铁山麒麟村道路，全长约7.5公里，按三级公路7.5米改造 | 启动项目前期工作 | 区交通局 |  |
| 9 | 双长路 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 路面改造鸿铭商混站-长河煤矿路口3公里 | 启动项目前期工作 | 区交通局 |  |
| 二 | 水利局（14个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2024年水利维修养护项目 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 对全区115座水库大坝枢纽设施及其附属设施、部分农田水利设施进行维修养护 | 完成前期 | 区水利局 |  |
| 11 | 大足区2024年水库雨水情测报和安全监测设施建设项目 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 建设33座水库雨水情和56座水库大坝安全监测设施 | 完成前期 | 区水利局 |  |
| 12 | △大足区淮远河综合治理工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 整治河道阻水建筑物，改造现状护岸，提升防洪能力 | 完成方案编制，争取竞争立项 | 区水利局 |  |
| 13 | △大足区蒋家湾天星山洪沟防洪治理工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 治理山洪沟长度约4公里 | 完成可研及方案编制，争取竞争立项 | 区水利局 |  |
| 14 | 重庆市大足区2023年水土保持重点工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 实施西北水库、胜光水库和宝林小流域水土流失治理和水土保持 | 完成可研及方案编制，争取竞争立项 | 区水利局 |  |
| 15 | 2024年农村供水保障工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 围绕农村供水一改三提，提升农村供水保障水平 | 完成前期工作 | 区水利局 |  |
| 16 | 2025年农村供水保障工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2025 | 围绕农村供水一改三提，提升农村供水保障水平 | 完成前期工作 | 区水利局 |  |
| 17 | △大足区“十四五”水文基础设施建设项目 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 改造6个水文站，17个水位站，24个雨量站 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 18 | △上游水库中型灌区续建配套与节水改造 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 整治改造上游水库渠系13.4千米，新建泵站1处 | 完成前期工作 | 区水利局 |  |
| 19 | 玉滩水库库区美丽家园建设工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 主要对移民安置区道路硬化、环湖步道、房屋风貌改造、环境整治、庭院打造、道路沿线安装路灯、污水管网安装、湖边生态环境打造、周边景观绿化及花卉种植等项目建设 | 完成前期工作 | 区建设服务中心 |  |
| 20 | 化龙水库库区美丽家园建设工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 主要对移民安置区道路硬化、房屋风貌改造、环境整治、公路沿线安装路灯、污水管网安装、周边景观绿化及公共卫生间等项目建设 | 完成前期工作 | 区建设服务中心 |  |
| 21 | 玉滩水库蚕桑产业配套基础设施工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 在蚕桑种植区修建产业道路、产业便道、提灌站、蓄水池、灌溉管网、养殖蚕房、桑叶储存间、小蚕共育室等配套设施 | 完成前期工作 | 区建设服务中心 |  |
| 22 | 上游水库蚕桑产业配套基础设施工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 在蚕桑种植区修建产业道路、产业便道、提灌站、蓄水池、灌溉管网、养殖蚕房、桑叶储存间、小蚕共育室等配套设施 | 完成前期工作 | 区建设服务中心 |  |
| 23 | 化龙水库蚕桑产业配套基础设施工程 | 前期 | 财政 | 水电气讯 | 2023-2024 | 在蚕桑种植区修建产业道路、产业便道、提灌站、蓄水池、灌溉管网、养殖蚕房、桑叶储存间、小蚕共育室等配套设施 | 完成前期工作 | 区建设服务中心 |  |
| 三 | 生态环境局（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 重庆市鑫乐洋化工厂原址污染地块修复或风险管控项目 | 前期 | 财政 | 生态环境 | 2024 | 1、完成污染土壤治理修复约3997立方米；2、完成地下水修复面积约2633.54平方米 | 完成土壤污染状况风险评估、资金申请等前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 25 | 大足区濑溪河流域支流鄢家井河、卷洞桥河、盐河、水毛洞河、生态保护修复工程 | 前期 | 国资 | 生态环境 | 2024 | 建设浅滩湿地1350平方米、生态缓冲带126600平方米、生态拦截沟渠4320平方米、沉水植物群落种植21500平方米、砾间接触氧化762立方米 | 完成设计等前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 26 | △大足区濑溪河流域支流高升河、麻杨大沟、板桥河沟、大檬子沟、响水滩河生态保护修复工程 | 前期 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 建设生态基质修复面积13500平方米、浅滩湿地18350平方米、生态缓冲带92950平方米、生态拦截沟渠6960平方米、沉水植物群落种植5200平方米、砾间接触氧化315立方米、生态净化区20000平方米 | 完成设计等前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 27 | △大足区龙岗街道、智凤街道5条重点河流生态保护修复工程 | 前期 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 建设生态缓冲带48520平方米、生态拦截沟7932米、浅滩湿地39638平方米、砾间接触氧化13500平方米 | 完成设计等前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 四 | 区农业农村委（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | △2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目 | 前期 | 财政 | 乡村振兴 | 2024 | 重点支持优质粮油、黑山羊、冬菜、雷竹、蚕桑、中药材等特色产业发展，具体支持标准化种养殖基地建设、基础设施设备建设，农产品质量安全体系建设、农业品种培优、品质提升、品牌打造、产业服务支撑，农资有机化、水肥药一体化建设、农业生产服务社会化、农业机械化等 | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 29 | △大足区2024年黑山羊产业发展项目 | 前期 | 财政 | 乡村振兴 | 2024 | 支持黑山羊产业发展项目，重点支持黑山羊标准化养殖场建设、基础设施设备建设、种羊发展 | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 30 | △大足区2023年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 前期 | 财政 | 乡村振兴 | 2024 | 改造提升高标准农田5万亩 | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 31 | 大足区土地宜机化整治先建后补项目 | 前期 | 财政 | 乡村振兴 | 2024－2025 | 对土地进行坡土梯台、低缓坡、互联互通等宜机化改造10000亩 | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 32 | △“棠香人家”提档升级项目 | 前期 | 国资 | 乡村振兴 | 2024－2025 | 利用乡村振兴、文旅融合，打造美丽乡村示范带（“棠香人家”与“十里荷棠”相结合） | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 五 | 区教委（7个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | △棠香小学建设工程 | 前期 | 财政 | 教育 | 2024-2025 | 规划48个班2160人，新征地70亩，总建筑面积约24200平方米，以及设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 34 | △棠香中学建设工程 | 前期 | 财政 | 教育 | 2024-2025 | 规划48个班2400人，新征地约120亩，总建筑面积约50000平方米，以及设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 35 | 荷棠中学建设工程 | 前期 | 财政 | 教育 | 2024-2025 | 规划48个班2400人，新征地约120亩，总建筑面积约50000平方米，以及设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 36 | △大足一中扩建工程 | 前期 | 财政 | 教育 | 2024 | 新征地20亩，新建学生宿舍2500平方米，新建体育馆2000平方米，及游泳池、附属工程及设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 37 | △宝顶幼儿园扩建工程 | 前期 | 财政 | 教育 | 2024 | 新征用地10亩，新建教学及辅助用房2000平方米，活动场地，设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 38 | 三驱幼儿园扩建工程 | 前期 | 财政 | 教育 | 2024 | 新征用地10亩，新建教学及辅助用房2000平方米，活动场地，设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 39 | △大足区早期教育中心建设工程 | 前期 | 财政 | 教育 | 2024 | 新征地10亩，新建教学及辅助用房3000平方米，活动场地，设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 六 | 区民政局（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 殡仪服务站建设 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 2个镇街治丧大厅、停车场 | 开展前期工作 | 区民政局 |  |
| 41 | △大足区婚俗博物馆 | 前期 | 社会 | 医疗民政 | 2024-2025 | 1个场馆，集婚俗文化展示、体验，婚俗文创产品销售为一体 | 完成前期工作 | 区民政局 |  |
| 42 | 重庆市大足区未成年人保护中心 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 投资300万元，改造装修4486平方米，新建床位80张 | 完成前期工作 | 区民政局 |  |
| 43 | △大足慈善文化主题公园 | 前期 | 财政或社会资金 | 民政 | 2024-2025 | 1.长廊、雕塑、草坪、艺术灯光、游乐设施，形成亲子活动场地；2.综合场馆：历代中央领导及著名人物对慈善文化的寄语、题词、字画；3.设立慈善电子信息台、捐款箱；4.企事业拓展基地、影视基地、青少年教育基地；5.520婚庆广场；6.婚庆主题宿舍；7.博物馆展示大厅 | 开展前期工作 | 区民政局 |  |
| 七 | 区卫生健康委（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | △人民医院医共体信息平台及配套设备 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 17家医共体信息交换平台及业务管理系统、区域远程医疗、相关网络安全及硬件设施 | 完成前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 45 | △大足区精神康复医院建设项目 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 本项目建设规模为500张床位的精神康复大楼，总建筑面积29958平方米。建设内容为新建综合住院大楼一栋 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 46 | △珠溪中心卫生院迁建项目 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 用地30亩，按照标准化卫生院（社区卫生服务中心、医养结合服务中心）设计、新建2万平方米的业务综合用房 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 47 | △高坪镇卫生院迁建项目 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 用地12亩，按照标准化卫生院（社区卫生服务中心）设计、新建4000平方米的业务综合用房 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 48 | △金山镇卫生院迁建项目 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 用地15亩，按照标准化卫生院（社区卫生服务中心）设计、新建6000平方米的业务综合用房 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 49 | △高升镇卫生院迁建项目 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 用地12亩，按照标准化卫生院设计，新建5000平方米的业务综合用房 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 50 | △大足区人民医院科教楼建设项目 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 本项目由科教、实训基地和中心实验室组成，总建筑面积约9400平方米，其中地上建筑面积6600平方米，地下建筑面积2800平方米。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰工程，园林景观和相应附属配套工程及购置相关科教、实训、实验室设施设备等 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 51 | △棠香中心卫生院迁建项目 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 政府划拨建设用地30亩，按照标准化卫生院（社区卫生服务中心）设计、新建12000平方米的业务综合用房 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 52 | △大足区急诊急救医疗中心建设项目 | 前期 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 总建筑面积13085平方米，其中地上8585平方米，地下4500平方米。建设内容包括土建工程、安装工程和相应附属配套工程及购置相关办公、医疗设施设备等 | 完成前期工作，工程招标 | 区卫生健康委 |  |
| 八 | 区住房城乡建委（6个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 传统村落保护发展 | 前期 | 财政 | 乡村振兴 | 2024 | 传统民居修缮加固 | 完成项目设计 | 区住房城乡建委 |  |
| 54 | △天宫河公园至同心公园绿道慢行系统 | 前期 | 财政 | 市政设施 | 2024 | 依托海棠新城，结合大足人文精神元素，展现城市人文风貌，提升新城品质，打造城市人文景观主题绿道。项目串联海棠新城主要公园、吾悦广场、教育城及石刻大道，形成绿色环路，为后续形成中心城区绿道网络奠定基础，项目全长约4.4公里 | 完成前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 55 | △吾悦广场人行天桥 | 前期 | 财政 | 市政设施 | 2024 | 在龙棠大道与龙景路节点新建一座圆形钢箱梁人行天桥 | 完成前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 56 | △清溪水务污水处理厂扩建及配套管网建设 | 前期 | 国资、社会 | 市政设施 | 2023-2025 | 根据清溪污水处理厂水量负荷情况，由清溪水务公司适时启动污水处理厂扩容工作，暂定扩容1.5万吨/天，并进一步完善扩容配套管网 | 完成玉龙至清溪传输干管建设 | 区住房城乡建委 |  |
| 57 | 大足区金山镇污水处理厂扩容提标工程 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024 | 处理规模扩容至1000吨/天，出水水质由一级B标提升至一级A标 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 58 | △累丰路延伸段 | 前期 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 该项目位于纪委办案中心西侧道路至南山路中段，全长约400米。双向六车道，宽36米（人行道8米+路面宽度28米） | 完成前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 九 | 区文化旅游委（7个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 拾万镇体育公园建设项目 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024 | 建设体育公园1个，占地面积5亩 | 完成建设，投入使用 | 区文化旅游委 |  |
| 60 | 大足区革命支部旧址修缮 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024 | 大足区早期地下支部修缮 | 完成前期手续，条件成熟则开工 | 区文化旅游委 |  |
| 61 | 唐赤英故居修缮 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024 | 唐赤英故居修缮（包含故居收归国有和故居修缮） | 完成前期手续，条件成熟则开工 | 区文化旅游委 |  |
| 62 | △宝顶石刻景区民宿建设（二期）项目 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2024 | 改建厢子沟片区40栋民宿及配套设施；项目招商及运营管理 | 完成前期手续，条件成熟则开工 | 文旅集团 |  |
| 63 | △宝顶山排污管网扩能改造工程 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 建设宝顶山片区排污管网3000米，将污水接入城镇污水处理厂，日排放污水能力2000-3000立方米 | 前期设计 | 文旅集团 |  |
| 64 | △宝顶山景区北环线建设 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 大足石刻游客中心至香山社区便民服务中心道路全长约4637米，重点地段扩宽、沿途农房风貌改造、彩绘行道树等道路及景观提升 | 完成可研、设计等前期工作 | 文旅集团 |  |
| 65 | △老家观音岩3A级景区创建 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 1.新建旅游公路3公里（从前进狮子桥至观音岩一棵树）。2.对拆除的污水处理站进行恢复，对沿线管网进行修复，重启污水收集、处置功能。3.在桃李蹊新建旅游公厕1座、完善5座公厕配套设施，完善指路牌，定制垃圾箱体，对户外木质结构刷清漆，观音湖主舞台铺设地砖。4.对“千年写字崖”进行保护性开发，新开发“老家茶台”、黑崖洞、梨树王等景点。5.挖掘“千年写字崖”、“千年古驿道”、“千年桃李园”、梨王救帅、老家茶台、美人石、黑崖洞等故事，让孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻、福、寿、忍等文字飞下崖壁活起来，布置好乡情陈列馆；培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，建设文明乡村 | 完成前期工作并开工部分建设 | 区交通局、区文旅委、区农业农村委 |  |
| 十 | 区退役军人事务局（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 修缮杨国梁烈士纪念设施 | 前期 | 财政 | 教育 | 2024 | 建设内容及规模：该项目分两期实施。一期工程修建展馆300平方米，配套建设公厕、安全防护系统、杨国良烈士头像、修建道路、场地硬化绿化等附属工程1500平方米；二期工程租地30亩，修建演播大厅一座500平方米，教育培训基地一处300平方米，生态旅游公园20000平方米 | 完成项目可研报告等前期工作 | 区退役军人事务局 |  |
| 十一 | 区公安局（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | △警务训练基地建设 | 前期 | 财政 | 社会治安 | 2024-2025 | 警务训练基地1.5万平方米 | 开展选址、可研等前期工作 | 区公安局 |  |
| 68 | △看守所、拘留所、戒毒所、武警中队（简称“三所一队”）迁建工程 | 前期 | 财政 | 社会治安 | 2024-2026 | 建设大足区看守所1.4万平方米、拘留所3410平方米、戒毒所3029平方米、武警中队1562平方米。总占地面积141亩 | 开展选址、可研等前期工作 | 区公安局 |  |
| 69 | △交巡警支队及车管所业务用房建设工程 | 前期 | 财政 | 社会治安 | 2024-2025 | 建设交巡警支队及车管所业务用房10000平方米，用地50亩 | 开展选址、可研等前期工作 | 区公安局 |  |
| 十二 | 区应急局（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | △重庆市应急救援综合实训演练基地 | 前期 | 财政 | 社会治安 | 2024-2026 | 项目占地约200亩，总建筑面积约39000平方米，含训练保障中心25600平方米，用于教学、营房、综合生活服务、地下车库、公共安全宣传体验建设；数字化模拟训练中心5500平方米，用于数字化模拟训练馆，VR实训区、体能训练场地、标准泳池、急救训练室和健身房建设；物资装备保障中心7900平方米，用于物资装备仓库、特种车库、舟艇库建设 | 开展选址用地、地勘、设计、概算等前期工作 | 区应急局 |  |
| 十三 | 区规划自然资源局（土储中心）（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 大足区高升镇太和村等33个村土地整理项目前期测绘与规划设计 | 前期 | 财政 | 生态环境 | 2024-2025 | 为满足我区用地需要，保障占补平衡指标库，需要高升镇太和村等33个村土地整理项目前期测绘与规划设计工作 | 完成部分30%村的项目前期测绘与规划设计，完成备案工作 | 区规划自然资源局 |  |
| 72 | 大足区复垦项目 | 前期 | 财政 | 生态环境 | 2024 | 为满足我区用地需要，房屋测绘，规划设计，拆除工程、土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程等预计300亩 | 完成测绘和规划设计和项目入库备案工作 | 区规划自然资源局 |  |
| 十四 | 现代农业园区（11个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | △大安园区道路交通改造提升工程 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024 | 包含改造提升车行大环线11.7公里，车行小环线17.2公里，新建产业道路10公里，改造产业道路17公里，对原有道路拓宽、黑化、完善相关设施建设、新增节能路灯等 | 开展前期工作 | 区交通局、市场物流园区（现代农业园区）、铁山镇、高升镇 |  |
| 74 | 隆平五彩园区道路交通改造提升工程 | 前期 | 财政 | 交通 | 2024 | 包含天陈路-陈石路升级改造、跃进湖环湖路三期公路改造、万拾路至金协路连接段升级改造，对原有道路进行拓宽、黑化、完善相关设施建设等。其中，天陈路-陈石路升级改造里程约3.6公里（其中金山段1.3公里，石马段2.3公里），路宽6.5米；跃进湖环湖路三期公路改造1.44公里，路宽7.5米；万拾路至金协路连接段升级改造1.96公里，路宽5.0米 | 开展前期工作 | 区交通局、市场物流园区（现代农业园区）、石马镇、拾万镇、金山镇 |  |
| 75 | △隆平五彩园区农文旅融合提升项目 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2024 | 结合稻渔产业基地建设10万亩稻渔观光体验环，打造淮远河滨河风情带，利用原村内祠堂建设长虹村村史馆 | 开展前期工作 | 鑫发集团 |  |
| 76 | 佛手科普展示、美食中心建设项目 | 前期 | 财政、社会 | 文化旅游 | 2024 | 占地面积：约5亩。包括佛手游客接待中心、佛手产品的科普展示大厅、佛手研究以及由佛手衍生产品的研发与销售、佛手餐饮美食等功能 | 开展前期工作 | 金山镇 |  |
| 77 | △成渝现代高效特色农业带大足+安岳粮药合作示范园农产品精深加工园区 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 园区规划用地200亩，重点布局农产品精深加工、中药材加工、冷链物流及仓储、农产品专业市场交易等二、三产业态，主要建设内容为：根据规划结合园区发展建设完善园区道路、管网、水电气讯等基础配套设施。项目2023年启动前期工作，拟于2024年动工建设 | 结合已落地园区企业情况及用地空间情况完善园区规划，推进园区基础设施建设前期工作 | 市场物流园区（现代农业园区） |  |
| 78 | 乡愁小院、稻渔民宿、野外拓展打造项目 | 前期 | 社会 | 文化旅游 | 2024-2025 | 一是利用稻田艺术村落内年代较远、保存良好的传统民居进行改造，旨在还原70-80年代农家小院情景，包括民居建筑、院坝空间等；二是利用八埝村现状民居改造成为稻渔民宿，包含民宿接待、小龙虾、烧烤美食、休闲垂钓等功能；三是利用康园闲置的林盘，建设丛林系列中小学生野外拓展项目，建成后进一步丰富研学旅行内容，实现2天研学课程 | 开展前期工作 | 拾万镇 |  |
| 79 | 马跑教堂周边储备土地的有效利用 | 前期 | 社会 | 基础配套 | 2024 | 包括对马跑教堂建筑保护修缮、景观环境提升、各类基础设施完善等，发展婚庆产业 | 开展前期工作 | 石马镇 |  |
| 80 | 天马户外休闲中心、湖光山舍、柠檬观光园、“石村人家”民宿建设项目 | 前期 | 社会 | 文化旅游 | 2024-2025 | 包含天马户外休闲中心、柠檬观光园改造提升、“石村人家”民宿改造、湖光山舍等建设内容。天马户外休闲中心包括餐饮、购物、停车、驿站服务等于一体的户外生活体验馆；柠檬观光园改造提升主要利用现状柠檬观基地进行景观环境提升，植入湖景餐厅、临湖垂钓园等业态；“石村人家”民宿改造主要利用空军仓储基地外村落，改造民宿约5户；湖光山舍包括玫瑰基地建设，民宿建设、老绣技艺的传承，及其他配套设施 | 开展前期工作 | 石马镇 |  |
| 81 | 黑山羊亲子互动体验农场建设项目 | 前期 | 社会 | 农旅融合 | 2024-2025 | 占地面积约135亩。以黑山羊保种场为核心，在养殖区域外围植入动物农庄、亲子工坊、研学科普中心、黑山羊主题餐厅等多元业态 | 开展前期工作 | 石马镇 |  |
| 82 | △佛手研学体验基地建设及佛手农家乐打造项目 | 前期 | 社会 | 现代农业 | 2024 | 打造占地面积约200亩的研学教育、实践体验中心一个；利用佛手种植基地内民居，以佛手为主题，将约3户民居改造成农家休闲民宿 | 开展前期工作 | 金山镇 |  |
| 83 | 毗邻党建服务中心及联合展馆 | 前期 | 财政 | 园区基础设施 | 2024 | 在桂香村建设大安毗邻党建服务中心及联合展馆1个，建筑面积150平方米 | 开展前期工作 | 市场物流园区（现代农业园区）、鑫发集团 |  |
| 十五 | 大足发展集团（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | △龙岗城市更新项目 | 前期 | 国资 | 市政设施及安居保障 | 2024-2025 | 在五星大道与二环南路节点新建一座圆形钢箱梁人行天桥。改造老旧小区29个，涉及建筑面积47.55万平方米，住宅110栋，居民3636户。建设串联红星生态公园—南山郊野公园—南山石刻—龙景路约5.2公里步道及自行车道 | 完成前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 85 | △体育中心过街人行天桥 | 前期 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 在五星大道与二环南路节点新建一座圆形钢箱梁人行天桥 | 完成前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 86 | △2024年大足区城镇老旧小区改造 | 前期 | 财政 | 安居保障 | 2024 | 改造老旧小区29个，涉及建筑面积47.55万平方米，住宅110栋，居民3636户 | 完成前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 87 | 大足区龙水镇原东方机械厂棚户区抢险排危建设项目 | 前期 | 国资 | 安居保障 | 2025-2026 | 本项目总建筑面积约105000平方米，建筑主要功能为住宅、商业、农贸市场、地下车库。住宅建筑面积67500平方米，商业建筑面积约7500平方米，农贸市场建筑面积约3000平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、室内装饰工程、给排水工程、电气工程等 | 开展建设前期工作 | 发展集团 |  |
| 88 | △香国公园片区文旅提升（4A级景区提升） | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2025 | 开展闲置物盘活，土地出让，实施片区土地整治约240亩，对香国公园片区部分功能进行完善，保障香国公园片区有效运转 | 完成前期工作 | 区文化旅游委、发展集团 |  |
| 89 | △大足区大南山片区提升项目 | 前期 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 项目约4000亩，利用南山及西下道口周边土地，进行环境综合整治，加强城市建设，美化城乡环境，进行防火通道建设，零星布局商业小卖部等 | 完成前期工作 | 海棠新城开发区、发展集团 |  |
| 90 | 大足区停车场改造提升工程 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 对大足城区3000个地磁车位进行改建高位视频，建立高清收费系统，新建划线停车位约2000个，对原有停车位进行维护 | 开展前期工作 | 发展集团 |  |
| 91 | △龙中路文化街区开发利用项目 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 对龙中路片区办公楼等进行收购、整治、改造、策划、运营 | 开展前期工作 | 发展集团 |  |
| 92 | △大足存量商业资产改造利用项目 | 前期 | 国资 | 商贸 | 2024-2025 | 对国有闲置资产等进行改造利用 | 开展前期工作 | 发展集团 |  |
| 93 | △大足区拾万片区污水管网综合整治工程 | 前期 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 项目新建聚集区生活污水处理系统18套（处），其中雍溪镇2个、龙岗街道龙岗村大安公路两旁1个、万古镇2个、拾万镇5个、石马镇4个、金山镇2个、宝顶镇2个，总的污水处理能力约330立方米/天。主要建设内容包括新建≥DN300-高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁B形管约12.86千米，≤DN300-PVC管10.5千米，DN200-PE1.0MPa污水管网约7.6千米；钢砼化粪池、污水检查井、净化沟等配套设施 | 完成项目招投标，待上级资金下达后实施 | 区生态环境局 |  |
| 十六 | 大足高新区（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | △大足高新区综合交通枢纽站 | 前期 | 国资 | 交通 | 2024-2025 | 占地30余亩，集公交枢纽、长途客运一体的综合交通枢纽站 | 开展前期工作 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 95 | 智慧园区 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 智慧园区管理平台空间化；智慧园区地理空间系统；智慧园区地下官网系统；智慧园区安全环保系统；智慧园区应急安全系统；智慧园区大数据精准招商系统；智慧园区数字中台，包含数据中台，业务中台，技术中台，开发中台；智慧园区指挥中心等 | 开展前期工作 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 96 | △城乡融合发展试验基地 | 前期 | 国资 | 乡村振兴 | 2024-2025 | 6公里淮远河生态驳岸治理；5000余平方米企业会客厅；连通融合发展道路约4公里，提升原有道路约10公里；2平方公里区域水电气配套基础工程 | 开展前期工作 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 97 | △空龙山新能源摩托车综合服务体验基地 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 以空龙山地形地貌以及特有的文化背景，打造一个大型的集试验、体验、商业、文旅等功能为一体的新能源摩托车综合服务体验基地。建设规模：修建步行栈道约5公里、160余亩生态景观整治、打造商务洽谈中心、企业活动中心、休闲配套商业等约4万余方并对凤顶寺祈福圣地提档升级 | 开展前期工作 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 98 | 高新区人才公寓二期工程（7、8、9号楼） | 前期 | 国资 | 安居保障 | 2024-2025 | 新建7、8、9号楼并对人才公寓5-9号楼公共部分及房屋进行装修，房间约140套。占地面积14334.36平方米，建筑面积30318.82平方米 | 开展前期工作 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 99 | △重庆大足高新区企业职工公寓 | 前期 | 国资 | 园区基础设施 | 2024-2025 | 本项目总用地面积7.8亩，总建筑面积约20635.09平方米，其中地上建筑面积约16635.09平方米，地下建筑面积约4000平方米；拟建公寓户数约306户，预计容纳490人 | 开展前期工作 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 100 | △企业生活服务配套设施项目 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 1、总建筑面积约2.5万平方米，建设成为一个集购物、娱乐、餐饮、体育器材、体育培训、室内体育运动区等为一体的综合商业体。 2、建设4个产业邻里配套服务综合体。建筑面积50-100平方米，服务半径500-800米，功能业态包含便利店、餐饮店、快递点、洗衣房、健身房、书吧、配套景观等 | 开展前期工作 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 101 | △万古镇消防大队建设 | 前期 | 财政 | 园区基础 | 2024-2025 | 占地25亩，集消防办公、训练场、训练塔等功能为一体的消防大队 | 开展前期工作 | 大足高新区、高科集团 |  |
| 十七 | 大足工业园区（16个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | △大足工业园区北部片区基础设施建设工程 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 大足工业园区北部片区（北四路以北）土地整治约3000亩；建设市政道路8公里，综合管网18公里,景观绿化带11.20万平方米 | 完成1000亩征地拆迁工作及建设方案设计编制 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 103 | △园区还房加装电梯 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2024 | 大足工业园区1-6期还房、经济适用房、物流佳苑共计379个单元，主要包括电梯安装、维修维护 | 完成前期工作，与拆迁户协商一致后，开始实施还房379个单元加装电梯 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 104 | 大足工业园区危险源治理工程 | 前期 | 国资 | 园区基础设施 | 2024 | 对园区范围内十里堰塞湖、平桥堰塞湖、江明堰塞湖进行危险源整治及园区规划边界高边坡、临河段堤坝治理 | 完成前期工作，力争开工建设 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 105 | △大足工业园区酒店建设工程 | 前期 | 社会 | 商贸 | 2024 | 大足工业园区酒店建设工程，建设用地面积约12亩，主要包括土石方开挖、主体工程、室内外装修工程、绿化工程、广场道路工程、雨污水管网工程等基础配设施工程 | 完成前期工作 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 106 | 铭丰铝单板生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 占地30亩，建铝单板生产 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 107 | 宇航铝型材加工项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设铝型材加工生产线 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 108 | 电力配件生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 年产5万套电力配件生产线 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 109 | 电力器械生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设年产10万套电力器械及配件生产线 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 110 | 润宝工具五金生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 年产精品组合工具,家用套装工具,汽车配套工具等工具五金200万套 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 111 | △四川新持汽车部件生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 汽车模具及汽车内饰生产 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 112 | 锦众数控机床生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设年产5万套数控机床设备生产线 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 113 | 国邦数控机床钣金生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设年产8万套数控机床设备生产线 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 114 | △楠润汽摩零部件生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设年产5万套摩托车发动机箱体、箱盖、汽车启动机电机 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 115 | △青宇宸汽车零部件生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设年产汽车发电机进气支管、启动电机驱盖、减震器连接头等700万套汽车配件生产线 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 116 | △重庆驰马机械制造生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设年产20万台微耕机及发电机生产线 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 117 | 电梯零部件生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设电梯零部件生产线 | 完成前期建设手续 | 大足工业园区 |  |
| 十八 | 石刻文创园（13个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | △良仓1958二期 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2023-2025 | 面积约60亩，三驱老粮站片区二期众创空间改造及周边环境打造 | 完成方案设计等前期工作 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 119 | 职教中心实训基地改造 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2023-2025 | 灯塔中学实训基地内外装修、配套设施等 | 完成可研编制等前期工作 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 120 | △天成广场商业街区 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2023-2025 | 占地约10亩，建筑面积约10000平方米商业及配套设施建设等 | 完成土地征收、可研编制等前期手续 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 121 | △花市街非遗产业园 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2023-2025 | 花市街历史风貌非遗街区打造，建筑面积约4000平方米 | 完成土地征收、方案设计等前期手续 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 122 | △文创园艺术家小镇二期 | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2024 | 占地面积约40亩，建设内容包括平场，水电气、管网等环境基础设施及配套用房等 | 完成土地征收、方案设计等前期手续 | 大足石刻文创园、高科集团 |  |
| 123 | 大鑫雕塑加工基地项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 雕塑设计及加工基地 | 完成选址、土地等前期手续 | 大足石刻文创园 |  |
| 124 | △雕刻共享产业园 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 刻生产加工基地、雕刻共享车间、雕刻工艺 | 完成选址、土地等前期手续 | 大足石刻文创园 |  |
| 125 | 雕塑壁画艺术项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 雕塑壁画创意设计、制作 | 完成选址、土地等前期手续 | 大足石刻文创园 |  |
| 126 | △锋得利雕塑项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 厂房12000平方米，办公楼2000平方米，员工宿舍1000平方米，包括雕塑生产厂房、员工宿舍、办公楼、激光切割、3D雕塑 | 完成选址、土地等前期手续 | 大足石刻文创园 |  |
| 127 | △蜀源雕塑文化项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 雕塑研发中心、生产基地、景观石展销 | 完成选址、土地等前期手续 | 大足石刻文创园 |  |
| 128 | 八零雕塑项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 雕塑艺术加工、艺术品展览 | 完成选址、土地等前期手续 | 大足石刻文创园 |  |
| 129 | 桑+产业加工综合体项目 | 前期 | 社会 | 农业 | 2024-2025 | 建设4800绪（6+6组自动缫丝机）生产线及复整、质检、仓储、物流、贸易、环保、生活等配套工程及丝绸文化展示中心 | 完成前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 130 | 文创产品研发生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 文创产品开发、手办生产 | 完成选址、土地等前期手续 | 大足石刻文创园 |  |
| 十九 | 足锶集团（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | △重庆足锶矿业集团有限公司碳酸锶厂建设工程 | 前期 | 国资 | 工业 | 2024-2025 | 项目约占地200亩，新建规模年产6万吨碳酸锶的工厂 | 完成可研批复及施工设计和预算 | 高科集团 |  |
| 132 | △重庆足锶矿业集团有限公司建材石灰石开采及利用项目 | 前期 | 国资 | 工业 | 2024-2025 | 新建年产80万吨规模的碎石加工厂 | 完成土地的征用、可研批复及施工设计和预算 | 高科集团 |  |
| 133 | △重庆足锶矿业集团有限公司富锶水综合开发及利用项目 | 前期 | 国资 | 工业 | 2024-2025 | 新建5万吨富锶饮用水及富锶畜禽水产品项目 | 完成可研批复及施工设计和预算 | 高科集团 |  |
| 二十 | 鑫发集团（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | △玉河水库扩建工程 | 前期 | 国资 | 水利 | 2024-2025 | 小（2）型水库扩建为小（1）型水库，总库容228万立方米 | 完成前期工作 | 区水利局 |  |
| 135 | 大足区水库浮式（升降）内循环流水槽生态鱼养殖项目 | 前期 | 国资 | 现代农业 | 2024-2025 | 全区除饮用水源一级保护区水库和备用水源水库外，水库总面积达8148.48亩（其中小一型水库7座，小二型水库82座），拟建500条浮式（升降）内循环流水槽。玉龙镇三教社区建设“池塘+水库”为一体的标准化垂钓场。宝顶镇东岳村5组原水产孵化场实施改扩建为国家级水产（鳜鱼）原良种场基地 | 完成前期工作，条件成熟即开工 | 区农业农村委 |  |
| 136 | △珠溪小镇焕新项目 | 前期 | 国资 | 乡村振兴 | 2024-2025 | 对珠溪镇实施小镇焕新，对镇街场镇功能进行提档升级 | 完成前期工作 | 区住房城乡建委、珠溪镇 |  |
| 137 | △中敖小镇焕新项目 | 前期 | 国资 | 乡村振兴 | 2024-2025 | 对中敖镇实施小镇焕新，对镇街场镇功能进行提档升级 | 完成前期工作 | 区住房城乡建委、中敖镇 |  |
| 二十一 | 龙水湖度假区（14个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | △巴岳山生态康养基地 | 前期 | 国资+社会 | 生态旅游、医疗康养 | 2024-2026 | 项目总占地2000余亩，改造利用原渝西监狱土地，规划建设集禅茶康养、禅茶研学、禅茶深度体验、医疗康养、团建等于一体的康养研学团建基地 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 139 | △龙水湖旅游度假区综合整治提升 | 前期 | 国资+社会 | 生态旅游、研学、基础设施 | 2024-2025 | 1、融合温泉、岛屿、湖面、巴岳山等资源，加快构建“休闲运动+康体疗养+研学体验+主题游乐+创意夜游”的休闲度假产品体系。 2、打造度假酒店+商务酒店+精品酒店+民宿的度假区住宿体系，完善旅游交通体系。 3、统筹推进山水综合治理，系统性推进山水一体化保护和修复工程。持续推进环湖环境整治，实施龙水湖周边生态环境保护修复工程。 4、细化度假区管理服务规范，完善度假区服务标准体系。完善度假区游客服务平台以及公共广播系统建设。 5、举办各类活动，打造龙舟赛等系列运动休闲品牌。 6、推进度假区智慧化建设，提升智慧服务水平，完善智慧保护智慧管理系统。 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 140 | △龙水湖度假区环湖步道提档升级项目 | 前期 | 财政 | 基础配套 | 2024-2025 | 围绕环湖步道完善配套服务设施，并新增夜游系统等配套项目。 | 开展前期工作 | 区住建委、经开区建设局 |  |
| 141 | 龙水湖周边综合管网建设工程 | 前期 | 财政 | 基础配套 | 2024-2025 | 龙水湖周边雨水、污水、给排水配套工程各约12公里进行梳理贯通，改造电、气配套工程约4公里。 | 开展前期工作 | 区住建委、经开区建设局 |  |
| 142 | 玉龙山矿山修复综合整治工程 | 前期 | 财政 | 生态环境 | 2024-2025 | 玉龙山跃进煤矿等矿山复垦300亩，林场整治3000亩，开发森林碳汇1500吨/年 | 开展前期工作 | 经开区生态环境局 |  |
| 143 | 小河片区野奢星空露营基地项目 | 前期 | 国资 | 生态旅游、研学 | 2024-2025 | 围绕市农综办培训中心及周边区域，打造周边康养、研学、团建、露营项目 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 144 | 小河片区智慧农业采摘园 | 前期 | 国资 | 生态旅游 | 2024 | 包含场地平整、智能灌溉基础设施工程、配套建设灌溉与排水工程、园区道路工程、配套设施工程以及智能化设备购置安装 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 145 | 湖滨观光火车 | 前期 | 国资+社会 | 生态旅游 | 2024-2025 | 分期打造湖滨“网红”打卡观光小火车，第一期4公里 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 146 | 松鹤岛滑索、环岛骑行项目 | 前期 | 国资 | 生态旅游 | 2024-2025 | 新建松鹤岛到码头滑索项目，新增环岛骑行项目 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 147 | 龙船漂流项目 | 前期 | 国资 | 生态旅游 | 2024-2025 | 环境景观提升，以河道为轴各外延10米作为景观提升区域，内容主要包含花海景观提升，景观节点打造、休憩设施设置等，形成陆地花海观光组团。漂流节点建设，内容主要包括河湖线路疏通、上下码头建设、玻璃滑道建设、体验节点建设等内容 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 148 | 巴岳天路项目 | 前期 | 国资 | 生态旅游 | 2024-2025 | 建设内容主要包括道路及两侧景观提升，景观节点建设、观景平台建设、自助驿站建设、服务设施建设等内容 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 149 | 龙腾索道项目 | 前期 | 国资 | 生态旅游 | 2024-2025 | 建设巴岳山生态观光索道约1.2公里 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 150 | 龙轨小火车项目 | 前期 | 国资 | 生态旅游 | 2024-2025 | 爬轨小火车建设及周边环境与节点提升，长度约1.2公里 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 151 | 龙现龙水湖主题演艺项目 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 讲好龙水湖的龙文化、龙故事，重点工作内容主要包括演艺故事缘起、线索、情节、表演内容与方式、山湖互动主题光影情景设计与打造等 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 二十二 | 区商务委（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | △农综市场项目 | 前期 | 社会 | 商贸 | 2024-2026 | 建设综合性农产品批发市场，配备冷链仓储和物流车辆，满足粮油、蔬菜、水果、水产等生活必需品综合批发 | 确定投资单位并进场 | 区商务委、海棠新城管委会 |  |
| 153 | 国梁路特色商业街打造 | 前期 | 社会 | 商贸 | 2024-2025 | 对国梁路道路及富士达购物中心外立面统一改造，连通学坝街商业步行街，打造独具风格的母城购物中心 | 争取施工队伍进场 | 区商务委 |  |
| 二十三 | 大足石刻研究院（11个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 大足石刻北山北段水害治理前期勘察研究 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2025 | 项目主要围绕北山北段裂隙渗漏和下部水平软弱夹层渗水潮湿等水害相关问题，开展精细化水文地质勘察，查明水害及地下水补给、渗流与排泄系统，分析水害发育的动态演化规律等，为水害治理设计及实施提供依据 | 申请项目资金 | 大足石刻研究院 |  |
| 155 | 大足石刻宝顶山万岁楼修缮工程 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2025 | 对宝顶山万岁楼建筑本体和建筑上的壁画进行维修，以现状维修为主，维持基座现状，局部更换和修补糟朽的大木构件，重点整修残坏、渗漏的屋面和木基层，修补破损的木板壁和竹编夹泥墙，补配损坏的门窗和楼板，以及补刷大木、装修、墙壁等残损的油饰，做好木构件的防虫和防腐等。实施壁画专项维修措施 | 编制完成勘察设计方案 | 大足石刻研究院 |  |
| 156 | 大足石刻第105-123号窟保护修缮工程 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2025 | 北山105-123窟的裂隙治理、保护建筑长廊屋面修缮、窟顶排水工程、窟内本体风化的治理、环境监测及工程效果跟踪监测 | 完成项目方案设计报批和其他前期手续办理工作 | 大足石刻研究院 |  |
| 157 | 大足石刻北山第176-180号窟段抢救性保护工程 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2025 | 北山第176-180号窟的裂隙治理、窟顶排水工程、窟内本体风化的治理、环境监测及工程效果跟踪监测 | 申报项目资金，开展其他前期手续办理工作 | 大足石刻研究院 |  |
| 158 | 大足龙水东岳庙修缮工程 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2025 | 对龙水东岳庙进行整体修缮，主要包括：1、正殿、厢房修缮工程；2、院坝、围墙整治工程，外围排水工程。文物建筑维修面积545.11平方米 | 申报项目资金，开展其他前期手续办理工作 | 大足石刻研究院 |  |
| 159 | 大足石刻中小石窟保护利用设施（二期）工程 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2026 | 开展尖山子、千佛岩、陈家岩、真武祖师、宝丰寺、玉滩、七拱桥、高升佛耳岩、朝阳洞、保家村、张家庙、七佛岩、元通佛耳岩、长河佛耳岩、青山院、双山寺、白岩寺、新农村、杨施庙、老佛洞、灵岩寺、卫平村、龙凤山、桂香村、三存岩等25处摩崖造像的保护设施、道路、排水沟、安防设施、卫生设施和休息设施等建设 | 编制项目施工图设计，申报项目资金 | 大足石刻研究院 |  |
| 160 | △大足石门山摩崖造像文物保护设施建设工程 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2026 | 1.石门山新建游客服务中心600平方米、专用智慧停车场2000平方米、外围连接路80米、入口大门1座、标识标牌等 | 完成编制文物环境影响评估报告等工作，申报项目资金 | 大足 石刻 研究院 |  |
| 161 | 大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程前期勘察研究 | 前期 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2026 | 圆觉洞及其周边区域石窟寺文物考古与展示利用，数字化信息采集与虚拟修复，石雕像、彩绘、金箔修复加固、生物病害防治、水害防治、顶板研究预防性保护、圆觉洞区域岩体加固治理等 | 申报项目资金，开展项目前期手续办理工作 | 大足石刻研究院 |  |
| 162 | 礼佛大道观光电瓶车道路改造工程 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 礼佛大道电瓶车通道改造为草油路面 | 前期设计 | 大足石刻研究院 |  |
| 163 | “点亮宝顶”灯饰工程 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 建筑物景观亮化、文创灯饰 | 前期设计 | 大足石刻研究院 |  |
| 164 | 宝顶山石刻景区交通站点及服务设施改造工程 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2024 | 规划建设厢子沟、南北宋街、瑞相桥、礼敬桥、博物馆、圣寿寺、宝顶老街交通车辆上下客站，配套建设游客休闲廊亭 | 前期设计 | 大足石刻研究院 |  |
| 二十四 | 双桥经开区（28个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | △双桥经开区景观绿化工程 | 前期 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 1.双桥经开区双佛园景观绿化工程：将双佛寺周边绿化提档升级，投资500万元。 2.双珠路支路（车城大道西段）绿化栽植工程：双珠路绿化栽植1.9千米，投资360万元。 3.火炬水库公园：10公顷（水域面积4.4公顷），投资2640万元。 4.城市绿道连接工程：以城市公园为骨干，串联城市绿道，投资1700万元。 5.九曲河沿流两侧绿化景观工程：九曲河沿流约3千米周边进行绿化，投资660万元。 6.东环大道（邮亭肖鲫鱼至天星大道）行道树及绿化提档升级工程：东环大道两侧绿化带栽植，长度3.2千米，约2.6万平方米，投资350万元。 7.龙景湖公园提档升级：对公园内景观、绿化、灯饰进行提档升级，投资900万元。 | 完成前期项目改建范围和项目策划 | 经开区建设局 |  |
| 166 | △红岩大道雨污管网维护改造工程 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 军通门口至巴灵公墓路口、东环路口至玉龙与双桥交界处雨污管网改造，长度为12千米 | 办理前期手续 | 开投集团 |  |
| 167 | △双北中路特色餐饮文化街区工程 | 前期 | 国资 | 商贸 | 2024-2025 | 包括建筑立面改造，广告位、商业门面门窗更换，人行道铺贴，绿化改造，广场铺装，文化植入等内容，涉及双北中路全段约1.7千米 | 办理前期手续 | 经开区建设局 |  |
| 168 | 时代广场、兴业广场改造工程 | 前期 | 国资 | 商贸 | 2024 | 重塑中部景观轴线，将两个商业广场通过景观轴线连接起来。提升时代广场与兴业广场公共空间品质，使其无缝融入双桥公园，共同打造“商业-绿心-商业”的商业街区格局，融购物、休闲、商务洽谈、接待、游逛等功能于一体，植入双北路社区邻里中心。工程规模为2.85万平方米 | 办理前期手续 | 经开区建设局 |  |
| 169 | 双路街道南环路雨污管网改造项目 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024 | 对南环路两侧雨污管网进行改造，长度为3千米 | 办理前期手续 | 开投集团 |  |
| 170 | △双桥经开区体育公园建设项目 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 网球比赛馆、室内网球训练馆、室外网球场、配套用房建设及附属设施建设 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 171 | 黄桷小区公共租赁住房改造工程 | 前期 | 财政 | 安居保障 | 2024 | 对黄桷小区公共租赁住房进行改造。改造内容包含楼道刷白、楼梯及栏杆维修、防盗窗改造、增加门禁、更换入户门，加装24部电梯 | 完成前期方案 | 经开区建设局 |  |
| 172 | △达汉线路板项目（二期） | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 新建厂房约3万平方米，建设双面软板、多层软板、软硬结合板、HDI软硬线路板生产线 | 开展前期工作 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 173 | 锐尔能公司汽摩线束及电缆生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024 | 汽车摩托车线束、电力电缆、汽车摩托车电子产品 | 办理前期手续，开工建设 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 174 | △京能项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设2台9H级燃气蒸汽联合循环机组项目，可实现年供电35亿千瓦时，并在经开区区域内配套建设集中供能网络，实现园区企业集中供热、供冷，试点居民冬季集中采暖。同时计划在锶矿化工产业园建设制氢产业园，打造氢生产和销售基地，为经开区氢能源汽车提供氢能源补给 | 开展项目可研及办理前期手续 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 175 | 江门信远公司摩托车配件生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 摩托车轮毂生产线 | 办理前期手续 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 176 | △重汽专用车迁建及升级改造项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 项目共建设5幢（180米*48米）厂房和相关配套用房，总建筑面积约4.5万平方米，引进智能化设备约30台套，建设年产9500辆专用车生产线 | 完成老厂区搬迁至凯瑞特种车，新厂区建设办理前期手续 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 177 | 鎏泉GPX品牌机车产业园 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 占地50亩，建设年产8万辆GPX品牌机车整车研发、生产、销售基地 | 开展前期工作 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 178 | 九曲河（老酱园厂至西湖大道段）污水管网维修改造工程 | 前期 | 财政 | 市政设施 | 2024 | 该段污水管网维修改造约2.8千米 | 完成设计 | 经开区建设局 |  |
| 179 | △龙景湖、火炬水库生态修复治理工程 | 前期 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 建设雨水排口顶管引流管、生态补水、人工湿地、生态净化砾石、生态隔离带、栽种沉水植物、挺水植物及各种鱼类组成的水下森林系统和完整性生物链 | 完成前期工作，力争年内完成总工程量的40% | 经开区生态环境局 |  |
| 180 | △联畅车用内饰及特种纤维研发生产（二期） | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 新建厂房3.2万平方米，增加生产线1条 | 开展前期工作 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 181 | 金域都会 | 前期 | 社会 | 房地产 | 2024-2025 | 三期一、二组团2-5号楼，大约1.9万平方米 | 2号和3号楼开工 | 经开区建设局 |  |
| 182 | 经开区企业服务中心党建阵地建设 | 前期 | 财政 | 其他 | 2024 | 建设机关党建、非公企业党建、国企党建活动中心，全面展示经开区落实新时代党的建设总要求和党的组织路线工作做法，展示党建引领赋能经开区企业发展、基层治理等工作成果 | 办理前期手续 | 经开区办公室 |  |
| 183 | △太平河流域水环境综合整治工程 | 前期 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 1.双桥园区污水处理厂1万吨提标改造；2.邮亭镇污水处理厂改扩建； 3.邮亭城区、通桥片区雨污管网改造； 4.河道湖库垃圾清理、清底泥、生态护岸、人工湿地、生态沟渠、生态步道、生态隔离带、护栏等 | 完成前期工作，力争年内完成总工程量的30% | 经开区生态环境局 |  |
| 184 | △大足高新区锶盐新材料产业园（新能源汽车产业园）污水处理厂工程(二期) | 前期 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 污水处理厂远期设计规模1万立方米/日，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。主要建设内容包括新建管道廊架6.03千米，污水管道24.12千米，雨水管道12.035千米，中水回用管5.77千米，新建二级事故池3座，三级事故池9座 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 185 | 双环北路 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 道路长约1.8千米，标准路幅宽24米（人行道5米+车行道14米+人行道5米）。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 186 | 经开西路 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 道路长约1.5千米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米），建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 187 | 双环南路 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 道路长约1.5千米，标准路幅宽24米（人行道各5米，车行道14米）。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 188 | 邮红路南段 | 前期 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 道路长约0.24千米。道路宽14米（人行道各3米，车行道8米），建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设等 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 189 | △足航年产101万吨合金钢、普钢环保技改项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 聚航搬迁之后，在原有厂房基础上重新建设一条生产线，采购130T电炉进行产能置换技改，购买配套设备完善整条生产线 | 完成前期工作，力争开工 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 190 | △智伦电镀园二期项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024-2026 | 整个项目分两期建设，一期投资8亿元，用地110亩，新建厂房用于电镀园入驻企业进行使用 | 开展前期工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 191 | △双桥经开区生态环境系统治理项目 | 前期 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 巴岳山片区7座煤矿矿山生态修复及尾水治理；新建处置站及配套管网；龙景湖蒋家湾综合整治工程，包括生态补水、清淤及配套设施建设 | 完成前期工作 | 经开区生态环境局 |  |
| 192 | 双桥正大技改扩产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 2024 | 2023年-2024年技改建设反刍饲料生产专线和家禽饲料生产专线，重庆双桥正大有限公司产能由现有的18万吨/年，提升到30万吨/年 | 开展前期工作 | 双桥工业园区发展中心 |  |

附件5

大足区2023年度储备项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投资性质 | 行业分类 | 建设周期（年） | 主要建设内容及规模 | 2023年度建设目标 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（253个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 区交通局（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S548季家曙光至梯子段 | 储备 | 财政 | 交通 | 2025-2026 | 路面改造省道S548季家曙光至梯子段，全长约7公里 | 开展前期工作 | 区交通局 |  |
| 2 | 邮亭高速连接道 | 储备 | 财政 | 交通 | 2025-2026 | 升级改造0.5公里 | 开展前期工作 | 区交通局 |  |
| 3 | 壁刘路 | 储备 | 财政 | 交通 | 2025-2026 | 升级改造国梁-刘家桥头2.6公里 | 开展前期工作 | 区交通局 |  |
| 4 | 珠石路 | 储备 | 财政 | 交通 | 2025-2026 | 升级改造龙石-珠溪5.7公里 | 开展前期工作 | 区交通局 |  |
| 5 | 珠双路 | 储备 | 财政 | 交通 | 2025-2026 | 升级改造双桥-珠溪8公里 | 开展前期工作 | 区交通局 |  |
| 6 | 中两路 | 储备 | 财政 | 交通 | 2025-2026 | 升级改造中敖-两板桥14.5公里 | 开展前期工作 | 区交通局 |  |
| 7 | 龙水至石马 | 储备 | 财政 | 交通 | 2025-2026 | 路面改造龙水至石马二级公路9公里 | 开展前期工作 | 区交通局 |  |
| 8 | 万古至雍溪 | 储备 | 财政 | 交通 | 2025-2026 | 路面改造万古至雍溪二级公路8.1公里 | 开展前期工作 | 区交通局 |  |
| 二 | 区水利局（16个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 长征渠引水工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 |  | 由青衣江取水，跨岷江、沱江调水至重庆的供水工程。大足段主要建设内容为长征渠干渠及大足至荣昌、铜梁、潼南支渠 | 配合开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 10 | 濑溪河（大足-龙水组团段）城市分洪保安综合治理工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2026-2027 | 新建底宽50-60米分洪河道9.8公里，设控制闸室2座，提高龙水镇防洪标准，兼有岸坡治理、水土保持、改善河道生态等措施 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 11 | 濑溪河大足区中敖镇至龙岗街道河段综合治理工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2026-2027 | 规划治理河道9.2公里，新建防洪护岸工程16.1公里，河道清淤2.5公里 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 12 | 拾万麻元沟河沟山洪沟治理工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024 | 治理麻元沟山洪沟3公里 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 13 | 拾万石佛寺山洪沟治理工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 治理石佛寺山洪沟2.5公里 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 14 | 濑溪河大足区珠溪镇至万灵河段综合治理工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2026-2027 | 建设管护步道9公里，开展淤积河段清淤和护岸工程建设 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 15 | 油房沟山洪沟治理工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 治理山洪沟2公里 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 16 | 胜天湖水库中型灌区 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2025-2026 | 灌区节水配套改造5.12万亩 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 17 | 龙水湖中型灌区 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2025-2026 | 灌区节水配套改造2.14万亩 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 18 | 上游水库库区美丽家园建设工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 主要对移民安置区道路硬化油化、房屋风貌改造、环境整治、公路沿线安装路灯、庭院打造、周边景观绿化等项目建设 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 19 | 龙水湖水库库区美丽家园建设工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 主要对移民安置区道路硬化油化、人行便道硬化、房屋风貌改造、环境整治、公路沿线安装路灯、周边景观绿化、花卉种植及公共卫生间等项目建设 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 20 | 玉滩水库蚕桑产业配套基础设施工程（二期） | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 在蚕桑种植区修建产业道路、产业便道、提灌站、蓄水池、灌溉管网、养殖蚕房、桑叶储存间、小蚕共育室等配套设施 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 21 | 胜天湖水库蚕桑产业配套基础设施工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 在蚕桑种植区修建产业道路、产业便道、提灌站、蓄水池、灌溉管网、养殖蚕房、桑叶储存间、小蚕共育室等配套设施。 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 22 | 胜天湖水库库区美丽家园建设工程 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 主要对移民安置区道路硬化油化、房屋风貌改造、环境整治、公路沿线安装路灯、庭院打造、周边景观绿化等项目建设 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 23 | 大足区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2024-2025 | 提高区域防洪能力，促进区域农旅文商产业全面升级，助力乡村振兴 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 24 | 水库清淤及生态修复 | 储备 | 财政 | 水电气讯 | 2025-2026 | 对白鹤等淤积严重水库实施清淤 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 三 | 区经济信息委（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 重庆大足三驱110kV输变电工程 | 储备 | 社会 | 水电气讯 | 2024-2025 | 新建110千伏变电站1座，新建线路约30千米 | 完成前期工作 | 区经济信息委 | 区供电公司 |
| 26 | 重庆大足雍溪35kV变电站改造工程 | 储备 | 社会 | 水电气讯 | 2024-2025 | 将雍溪35kV变电站主变增容0.87MVA，完善主变各侧连线 | 完成前期工作 | 区经济信息委 | 区供电公司 |
| 四 | 区住房城乡建委（20个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 五星大道疏堵改造工程（二期） | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 项目起于五星大道与二环南路十字路口至渝蓉高速桥下，线路长度约4公里。改造内容为：调整道路分幅，拆除原有道路绿化拆分带，增加机动车道数，通过划线方式设置非机动车道，并设置道路中间绿化隔离带、路灯更换安装、沥青面层铺装等 | 完成前期研究工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 28 | 迪涛学校过街人行天桥 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024 | 在迪涛学校过街处新建一座圆形钢箱梁人行天桥 | 完成前期研究工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 29 | 城市道路疏堵改造提升工程 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 1.二环南路改造工程起于重长司至蓝湖天和交叉口，全长4.8公里；2.一环南路改造足丰嘉园十字路口至插旗山桥路口，长度1.6公里；3.一环西路改造足丰嘉园十字路口至西棠锦城交叉口，长度为0.6公里；4.拓宽改造南凤路与二环南路东段交叉口；5.断头路、瓶颈路建设，拟打通建设累丰路延伸段、西城国际北侧、龙中路等3条市政道路共计1.4公里 | 完成前期研究工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 30 | 镇街排水管网整治及维护工程 | 储备 | 国资 | 水电气讯 | 2024 | 对宝顶镇（合内路等）、万古镇（三小及农贸市场等）等镇街排水管网进行排查和错混接及结构性功能性缺陷等整改；对各镇排水管网进行排查及整治，有条件的实施雨污分流改造。总计排查约100公里，新改扩建约20公里，清淤约20公里。同时，对大足城区及其它镇市政排水管网进行维护 | 完成前期研究工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 31 | 公共人防工程 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2025 | 公共人防工程2000平方米-4000平方米 | 落实选址 | 区住房城乡建委 |  |
| 32 | 北山更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施报恩路、先锋路沿线及周边更新提升。更新范围占地面积29.16万平方米，项目涉及改造老旧建筑面积311100平方米，公共空间品质提升，配套公共设施完善等 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 33 | 东门烟火街巷 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施一环北路中段沿线及周边更新提升。更新范围占地面积17.44万平方米，项目涉及改造老旧建筑面积139766平方米，公共空间品质提升，配套公共设施完善等 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 34 | 龙岗城市更新项目（西禅-翠屏片区） | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施二环南路西段以南棚户区改造，实施范围占地面积63.64万平方米，项目涉及拆除危旧房4.84万平方米，完善公共服务配套设施，城市街角用地 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 35 | 金都广场生活更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024 | 实施龙水镇金都广场周边更新提升，项目占地面积约30万平方米，涉及改造老旧建筑25.74万平方米，拆除危旧房5.1万平方米，改扩建市政道路、完善公共服务设施等 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 36 | 东岳庙两岸老城更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024 | 实施龙水镇东岳庙周边区域更新提升，项目占地面积约29.8万平方米，涉及改造老旧建筑19.87万平方米，拆除危旧房0.37万平方米，建设配套生活功能设施，改造道路品质，增设市政设施等 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 37 | 公租房区域更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024 | 实施龙水镇北部公租房区域更新提升，项目占地面积约52万平方米，项目涉及配套设施完善与公共空间配套提升等 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 38 | 龙水路五金加工作坊更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施龙水镇五金加工作坊区域更新提升，占地面积29.74万平方米，项目涉及改造老旧手工作坊、厂房等产业功能建筑，改善整体外部环境等 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 39 | 五金市场集群更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施龙水镇五金市场周边区域更新提升，占地面积29.83公顷，项目涉及改善五金市场环境、改造老旧建筑、拆除城中村用房并新增商业业态配套等 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 40 | 万古城市更新项目（食品站、老精神中心，五金社片区） | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施万古镇石香社区2组更新提升，实施范围占地面积15万平方米，涉及拆除危旧房约3.8万平方米，配套改造老年休闲中心，改造公共空间、活化底层商铺等 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 41 | 万古城市更新项目（老农贸市场，钢砖厂，三角碑片区） | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施万古镇万兴社区2组更新提升，实施范围占地面积42万平方米，涉及拆除危旧房屋约4.3万平方米，提升城市功能，完善公共服务配套。 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 42 | 万古派出所周边整治提升工程（龙兴小学片区、市民体育创意广场） | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施万古派出所周边更新提升，实施范围占地面积8万平方米，涉及拆除危旧房屋3.5万平方米，改造文化广场及创意长廊。 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 43 | 三驱老街记忆城市更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 实施三驱镇水星社区、花市街周边更新提升，建设内容包含：1.双吉停车场建设。建设拥有100个停车位的智能停车场。 2.水星社区城中村改造。实施城中村改造，涉及土地面积7万平方米，建筑面积1.6万平方米。 3.老农贸市场片区改造。对老农贸市场实施升级改造，形成集交易、休闲为一体的市场生态。 花市街棚户区改造。对花市街50余户棚户房屋改造利用，保护修缮花市街老街。 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 44 | 大足区南北向低运量轨道交通 | 储备 | 国资、社会 | 交通设施 | 2025-2028 | 线路起于市域铁路大足线（C3线）香国公园站，沿龙棠大道设吾悦广场站，经龙水、双桥、止于邮亭大足南站，全长36公里。通过低运量轨道交通串联大足中心城区、双桥龙水组团和邮亭镇 | 完成相应年度工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 45 | 镇街消火栓补建工程 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 补建万古、三驱、珠溪、中敖市政消火栓350具（具体以消火栓建设情况确定） | 完成前期研究工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 46 | 金福路延伸段 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 西临三环路，东至金福路现状终点，规划路幅宽度18米，双向2车道，全长共计300米 | 完成前期研究工作 | 区住房城乡建委 |  |
| 五 | 区农业农村委（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 大足区2024年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 储备 | 财政 | 乡村振兴 | 2024-2025 | 改造提升高标准农田4万亩 | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 48 | 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目 | 储备 | 财政 | 乡村振兴 | 2025 | 重点支持优质粮油、冬菜、雷竹、蚕桑、中药材等特色产业发展，具体支持标准化种养殖基地建设、基础设施设备建设，农产品质量安全体系建设、农业品种培优、品质提升、品牌打造、产业服务支撑，农资有机化、水肥药一体化建设、农业生产服务社会化、农业机械化等 | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 49 | 大足区2025年黑山羊产业发展项目 | 储备 | 财政 | 乡村振兴 | 2025 | 支持黑山羊产业发展项目，重点支持黑山羊标准化养殖场建设、基础设施设备建设、种羊发展 | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 50 | 大足区2023年农产品冷藏保鲜设施建设项目 | 储备 | 财政 | 乡村振兴 | 2024 | 新建农产品产地冷藏保鲜设施30个 | 开展前期工作 | 区农业农村委 |  |
| 六 | 区文化旅游委（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 欢乐洞天水世界 | 储备 | 社会 | 文化旅游 | 2024-2025 | 总用地800亩，其中一期用地300亩，完成溶洞漂流、萤火虫水洞、洞穴水乐汇、游客中心、绿色生态停车、餐厅6个子项目建设。二期用地500亩，完成洞穴海啸，科幻景秀世界、中华美食城等子项目建设 | 完成可研、设计等前期工作 | 区文化旅游委、海棠新城管委会 |  |
| 52 | 科技演艺项目 | 储备 | 社会 | 文化旅游 | 2024-2025 | 占地约10亩，打造具有科技感、沉浸式体验的精品剧目 | 完成可研、设计等前期工作 | 文旅集团 | 旅游集团 |
| 53 | 宝顶景区双电源 | 储备 | 财政 | 园区基础 | 2024-2025 | 宝顶景区双电源 | 完成可研、设计等前期工作 | 区文化旅游委、文旅集团 |  |
| 54 | 石门山艺术乡村建设项目 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 占地约10亩，在石门山景区内设置体验项目 | 前期策划 | 区文化旅游委、文旅集团 | 文旅集团 |
| 55 | 季家镇体育公园 | 储备 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2026 | 主要内容：进行体育场地及体育设施建设，建设具有6种体育运动项目的专业标准场地。建设规模：季家镇环城路狮子桥至东风水库堤坝，面积20亩，共计13000平方米 | 开展前期工作 | 区文化旅游委 |  |
| 56 | 九龟山孝廉文化生态园 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 以刘天成帝师孝廉文化、 九龟山禅院文化为打造背景，结合九龟山优美自然景观和众多名贵珍稀植物资源，建设占地300亩的农文旅融合综合体 | 前期招商 | 文旅集团 |  |
| 57 | 汽车文化主题公园 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2023-2028 | 利用厂区闲置厂房，打造汽车文化“汽车博物馆聚落部”；配套“川汽文旅老街”打造的汽车主题小品植入等，新建一座汽车文化公园 | 方案设计 | 区文化旅游委、经开区建设局、龙滩子街道 |  |
| 58 | 老文化馆文化植入 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2025 | 基础设施改造：防水、安全、消防等；引入新兴文旅业态：密室逃脱、剧本杀、VR体验馆等；恢复民乐园，举办群众性文化艺术活动；石刻文化、非遗文化通过墙体雕塑景观小品进行展示 | 方案设计 | 区文化旅游委 |  |
| 七 | 石刻研究院（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 大足石刻宝顶山摩崖造像维摩顶石刻造像保护修缮工程 | 储备 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2025 | 圣寿寺附属文物包括碑刻16通，圆雕造像28尊，转法轮塔1座，佛台座1个，柱础34个，保护面积约269平方米。对附属文物进行彩绘、金箔及石质修复 | 开展项目立项。 | 大足石刻研究院 |  |
| 60 | 大足南山摩崖造像文物保护设施建设工程 | 储备 | 财政 | 文化旅游 | 2026 | 新建南山景区游客中心600平方米；改造文物区管理用房工程 300平方米；新建景区内厕所80平方米、游步道180米 、给水管网400米、排污管网200米、专用智慧停车场1500平方米 、文物区消防通道180米 、环境绿化整治4000平方米、增设标识标牌、环卫设施、安防设施等；景区原有设施维护 | 完成编制文物环境影响评估报告等工作，申报资金 | 大足石刻研究院 |  |
| 61 | 大足石刻文物库房建设工程 | 储备 | 财政 | 文化旅游 | 2025 | 项目规划建筑面积为2000平方米，建设金属类及硅酸盐类、石质类、动植物材料类和未拣选入藏的临时藏品等四类文物库房，临时文物周转库房，专用文物摄影室，文物档案资料室，文物外展存储及包装室等内容 | 完成编制文物环境影响评估报告等工作 | 大足石刻研究院 |  |
| 八 | 区生态环境局（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 重庆市大足区新增及扩容后集中式饮用水水源地规范化建设工程 | 储备 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 开展饮用水水源地保护区划定，建立保护区界标、界桩、警示牌、标识牌、视频监控、围栏等。保障集中式饮用水水源地环境安全 | 开展前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 63 | 大足区智慧水环境监控系统工程 | 储备 | 财政 | 生态环境 | 2024-2026 | 建设污水处理厂、涉水企业在线监控监测系统，建设饮用水源和畜禽养殖企业排水监管系统 | 开展前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 64 | 大足区濑溪河流域水环境综合治理工程 | 储备 | 财政 | 生态环境 | 2024-2025 | 在项目区域内建设浅滩湿地，修复生态环境，建设微食物网工程（投放广谱微生物和浮游动物），恢复底栖动物群落，按设计密度投放水生昆虫、螺类、贝类、虾类和小型杂食性蟹类等 | 开展前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 65 | 大足区窟窿河流域水生态修复+面源污染治理项目 | 储备 | 财政 | 生态环境 | 2024-2025 | 计划分3个区域实施，分别构建“生态湿地+生态涵养区”、建设尾水深度净化区、设置河流缓冲带 | 开展前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 66 | 大足区生态环境可视化系统项目 | 储备 | 财政 | 生态环境 | 2024-2025 | 完成生态环境感知体系建设、生态环境数据资源库建设以及应用平台建设 | 开展前期工作 | 区生态环境局 |  |
| 九 | 区教委（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 香国高级中学建设工程 | 储备 | 财政 | 教育 | 2024-2025 | 规划建设60个班3000人，新征地160亩，新建校舍100000平方米，及运动场、附属设施和设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 68 | 智凤二中建设工程 | 储备 | 财政 | 教育 | 2024-2025 | 规划48个班2400人，新征地约120亩，总建筑面积约50000平方米，以及设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 69 | 智凤二小建设工程 | 储备 | 财政 | 教育 | 2024-2025 | 规划48个班2160人，新征地70亩，总建筑面积约24200平方米，以及设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 70 | 大足石刻学院建设工程 | 储备 | 财政 | 教育 | 2024-2025 | 新征地500亩，新建校舍面积20000平方米，及附属工程、设备设施 | 完成可研等前期工作 | 区教委 |  |
| 十 | 区民政局（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 公益性公墓建设项目 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 镇级公益性公墓修建墓位、管理用房、停车场 | 开展前期工作 | 区民政局 |  |
| 72 | 殡仪服务站（治丧中心）建设 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 6个镇街治丧大厅、停车场 | 开展前期工作 | 区民政局 |  |
| 十一 | 区卫生健康委（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 渝西老年养护中心 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 建筑面积49000平方米，设置床位1500张 | 开展前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 74 | 大足区公共卫生医疗救治中心 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 计划征地50亩，建设3.6万平方米的公共卫生医疗救治中心，设置床位300张，购置相应设备装备 | 确定项目选址位置 | 区卫生健康委 |  |
| 75 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院三期工程 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 建筑占地面积3000平方米，总建筑面积17000平方米，共8层（地下1层、地上7层），设置康复理疗中心、感染科、医共体教育培训中心、医共体检验检查中心、党政办公中心、停车场及设备购置和环境整治 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 76 | 古龙镇卫生院迁建项目 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 用地5亩，按照标准化卫生院设计、建设4000平方米的业务综合用房 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 77 | 大足区托育服务中心示范机构建设项目 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 政府划拨建设用地50亩，建设大足区托育服务中心示范机构，设立托位数500个，并建设配套用房、活动场所等，总建筑面积约12000平方米 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 78 | 第二人民医院医养中心建设工程 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 利用35亩存量建设用地，建设5万平方米，设置床位1600张的医养中心 | 开展前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 79 | 通桥卫生院迁建项目 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 用地29亩，按照标准化卫生院+医养结合医院（社区卫生服务中心）设计、建设规范新建1万平方米的业务综合用房 | 开展前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 80 | 大足区三驱中心卫生院 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 征地50亩，按照二级综合医院建设标准，新建业务综合用房20000平方米，配合文创园建设打造区第四人民医院 | 完成可研、规划、设计等前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 81 | 妇幼保健院附属设施改造项目 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024 | 住院部投用后需扩建提升污水处理能力；门诊综合楼外墙瓷砖大面积脱落，拟进行整体改造为外墙漆 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 十二 | 区退役军人事务局（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 军人公墓建设工程 | 储备 | 财政 | 社会治安 | 2024-2025 | 项目用地面积4万平方米，墓位6000个，绿化6000平方米，管理用房600平方米，生态停车场6000平方米，悼念厅600平方米 | 完成60亩土地的征用、规划编制 | 区退役军人事务局 |  |
| 83 | 成渝地区优抚对象康养中心项目 | 储备 | 财政 | 医疗民政 | 2024-2025 | 项目用地面积12亩，建筑面积2.5万平方米，建设床位500张 | 完成项目可行性研究报告 | 区退役军人事务局 |  |
| 十三 | 区公安局（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 三驱派出所及交巡警三驱大队业务用房建设 | 储备 | 财政 | 社会治安 | 2024-2025 | 新建三驱派出所2100平方米及交巡警三驱大队2000平方米业务用房建设，含主体工程、装修及设施设备，用地18亩 | 开展前期工作 | 区公安局 |  |
| 85 | 区公安局指挥中心等警种业务技术用房建设 | 储备 | 财政 | 社会治安 | 2024-2026 | 建设指挥中心等警种业务技术用房4.3万平方米，总占地面积135亩 | 开展前期工作 | 区公安局 | 未含土地费 |
| 86 | 珠溪、铁山派出所及交巡警龙水大队业务用房建设 | 储备 | 财政 | 社会治安 | 2024-2025 | 新建珠溪派出所2000平方米、铁山派出所2000平方米及交巡警龙水大队2500平方米，含主体工程、装修及设施设备 | 开展前期工作 | 区公安局 |  |
| 十四 | 区应急局（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 重庆大足应急产业谷 | 储备 | 国资 | 基础设施 | 2024-2029 | 占地面积2000亩（暂定），按照“产业集聚、以企引企，企业需要、政府支持”的原则，瞄准产业链中补链、强链环节，聚焦监测预警、预防防护、救援处置和应急服务为主攻方向，开展定向招商，完善应急产业链条，推动产业集群发展。形成独具特色、产业布局相对集中的应急产业聚集区。着力打造集产品生产、应急救援、医疗救护、监测预警、应急培训和处置于一体的应急产业链条 |  | 区应急局 |  |
| 88 | 重庆大足森林火灾预警处置及配套系统建设 | 储备 | 国资 | 基础设施 | 2024-2026 | 急需在27个镇街建设森林、山林防灭火应急通道和森林消防水池。其中：森林、山林防灭火通道、应急通道急需建设216公里，；森林消防水池需建设300余口。同时搭建森林草原火灾的智能预警与无人机集群协同灭火系统 | 开展项目前期研究，力争纳入规划 | 区应急局 |  |
| 89 | 重庆市大足区综合应急物资储备库 | 储备 | 财政 | 社会治安 | 2024-2025 | 选址在方舱医院处进行建设，仓库建筑面积2400平米，拟投资864万元，建成后作为我区综合应急救援物资装备储备库。满足以抢险救援物资储备为重点、兼顾生活保障物资储备需要。抢险救援物资包括森林草原防灭火物资、防汛抗旱物资、安全生产应急救援物资；生活保障物资为用于受灾群众救助安置的生活类救灾物资 | 开展前期筹备 | 区应急局 |  |
| 90 | 地质灾害治理 | 储备 | 财政 | 地质灾害 | 2024-2026 | 区内高易发区143.26平方公里，占区域面积10%；中易发区419.02平方公里，占区域面积29%；低易发区499.39平方公里，占区域面积35%；非易发区372.14平方公里，占区域面积26%。截至目前，全区共有地质灾害隐患点370处，其中区规资局负责251处（原有市级83处，区级126处，今年新增42处）；区交通局负责118处（原有79处，今年新增39处）；区委统战部新增1处。370处地质灾害中，其中滑坡80处、不稳定斜坡28处、危岩崩塌162处、地裂缝1处、边坡58处、地面沉降13处、地面塌陷22处，山洪泥石流2处，其他4处；灾害总体规模 195.6万立方米，共威胁17214人生命财产安全，潜在经济损失约11920万元。目前，需工程治理项目11处，治理资金约1163.06万元；排危除险46处，需资金约845.36万元；搬迁避让7处63人 | 6660 | 区应急局 |  |
| 十五 | 区城市管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 大足老城区老旧市政设施改造工程 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024 | 将老城区12万平方米老旧青石人行道更换为花岗石（仿石透水砖）单价为：275元/平方米。（预计实施五星大道（和平新村-老行政大厅）1.8万平方米、一环南路（公安局-老车站）1.5万平方米、一环北路及沿线支路4.9万平方米、二环北路（集美天辰-书香世家）1.5万平方米、棠凤路1.7万平方米、双塔路0.6万平方米，共计12万平方米） |  | 区城管局 |  |
| 十六 | 区规划自然资源局（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 地质灾害排查各类地质灾害隐患治理 | 储备 | 财政 | 地质灾害 | 2024-2026 | 全区地质灾害危岩排查出各类地质灾害隐患进行治理 | 开展前期工作 | 区规资局 |  |
| 十七 | 海棠新城管委会（7个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 古建筑博览园 | 储备 | 社会 | 文旅 | 2024-2025 | 规划建设用地约300-900亩。项目内容包括古建交易服务中心、乡村振兴要素交易中心、明清古建商业街、古建筑文化展示园、古建筑文化博览园、古建文创产业孵化区、石刻艺术文化长廊、巴蜀文化民俗体验区以及电竞培训比赛、康养度假、配套服务等业态 | 开展前期工作 | 海棠新城管委会 |  |
| 94 | 鸡公岭综合环境整治开发 | 储备 | 国资 | 生态环境 | 2025-2026 | 鸡公岭生态修复，环境提升、道路、步游道、景观设施及相关配套服务设施 |  | 海棠新城管委会 |  |
| 95 | 宝顶山郊野环境整治开发 | 储备 | 国资 | 生态环境 | 2025-2026 | 宝顶山生态修复，环境提升、道路、步游道、景观设施及相关配套服务设施 |  | 海棠新城管委会 |  |
| 96 | 本菲卡俱足球乐部 | 储备 | 社会 | 文体 | 2024-2025 | 占地总面积约为600-700亩，该项目有9块十一人制标准足球场,包括6块天然草足球场（其中1块具备可容纳2000人的看台）3块人造草足球场、5块五人制足球场、2块八人制足球场、1块沙滩足球场、一座2500平方米的综合训练馆 | 开展前期工作 | 海棠新城管委会 |  |
| 97 | 弥陀片区大型文旅开发ABO项目 | 储备 | 国资 | 文旅 | 2024-2025 | 该项目占地约1000亩，旨在建设时尚、个性、前卫的集艺术、时尚、购物、休闲、运动于一体的都市休闲创意产业园区 |  | 海棠新城管委会 |  |
| 98 | 三角山片区土地整治 | 储备 | 国资 | 生态环境 | 2024-2025 | 石刻大道东侧区域土地及环境整治约1500亩 |  | 海棠新城管委会 |  |
| 99 | 海棠新城城区慢行系统提升 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 吾悦广场人行天桥、区体育中心人行天桥、世纪广场人行天桥 |  | 海棠新城管委会 |  |
| 十八 | 发展集团(5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 大足智慧仓储基地建设项目 | 储备 | 国资 | 工业 | 2025-2026 | 项目总占地面积910亩，总建筑面积60.6万平方米。包括：仓储物流基地，占地面积500亩，建筑面积30万平方米；冷链仓储设施，占地面积250亩，建筑面积15万平方米；司机之家倒班用房，占地面积10亩，建筑面积0.6万平方米；配套建设园区道路、管网等附属设施 |  | 发展集团 |  |
| 101 | 南山片区环境提升及康养基地项目 | 储备 | 国资 | 生态环境及康养 | 2024-2025 | 南山片区及永定河周边环境提升、生态修复及康养基地建设，其中康养基地总用地面积约763.50亩，包括永定河度假区671.85亩、康养基地60.74亩、永定河河道治理30.91亩 | 开展前期工作 | 发展集团 | 泰禾公司 |
| 102 | 大足区凤凰湾生态旅游度假区 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2026 | 项目总用地面积约380亩，总建筑面积约69100平方米，拟建成民宿10 处，设置民宿套房50套、单间100间；建成星级酒店，设客房500间，并配套设置餐饮、宴会厅、娱乐设施等；建成停车位950个，其中室外停车位600个，室内停车位350个，并配置充电车位；同时建成环湖道路、沿湖堤岸、生态娱乐体验馆、射箭场、森林生态主体娱乐场等娱乐游乐设施,位于龙岗联盟水库 | 开展前期工作 | 发展集团 | 泰禾公司 |
| 103 | 天宫河片区景城融合项目三期 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 石刻大道以东，总用地面积约712亩，其中：道路345亩总长约10.12千米，绿地360亩，河道9亩。具体的建设工程包括：土石方工程、市政道路、交通设施、景观工程、绿化工程、河道整治工程、涵洞改造、供水电气管网工程、排水管网、海绵城市、照明工程等配套设施。并配备商业配套用房、游乐设施、停车场等 | 开展前期工作 | 发展集团 | 大双公司 |
| 104 | 大足区永定河康养旅游一体化项目 | 储备 | 国资 | 养老 | 2025-2028 | 本项目总用地面积约763.5亩，包括永定河度假区671.85亩、康养基地60.74亩、永定河河道治理30.91亩 | 前期策划研究 | 发展集团 |  |
| 十九 | 城投集团（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 大足区市政照明设施低碳节能改造项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 安装南珠路（大足区城南—大足区珠溪镇）、双珠路（珠溪镇-双桥经济技术开发区）、大足区玉滩水库环湖路段太阳能复古路灯约4500盏及配套设施建设 | 前期策划 | 城投集团 |  |
| 106 | 大足区城市照明改造项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024 | 对大足城区高能耗、技术老旧路灯进行更新换代，采用新型节能LED路灯，加装智慧控制系统，达到节能减排 | 开展前期工作 | 区城管局 |  |
| 107 | 大足智凤街道田坝社区和茅里堡社区保障房 | 储备 | 国资 | 安居保障 | 2024-2025 | 位于大足智凤街道田坝社区6组，海棠小学智凤大道以南，云鹏路以北，占地面积117.65亩（78435平方米），容积率1.8，拟建地上建筑面积141183平方米，地下车库1层面积50000平方米，地下停车位约1200个 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 城投集团 |
| 二十 | 旅游集团（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 大足石刻宝顶景区索道项目 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2024 | 总长度约500米，设置配套房等设施 | 前期策划及配套设施 | 石刻研究院 |  |
| 109 | 大足区九顶山登山步道 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 登山步道起于跃进湖菩提湾、经麻柳湾到建福寺，全长11公里，宽1.5米，并配套建设附属设施 | 前期规划设计 | 区文化旅游委 | 文旅集团、石马镇 |
| 110 | 大足石刻雕塑公园 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 新建石刻文化雕塑公园 | 前期规划设计 | 区城市管理局 | 文旅集团 |
| 111 | 化龙溪小镇 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2025 | 依托化龙溪实施文化旅游小镇建设 | 前期规划设计 | 区文化旅游委 | 文旅集团 |
| 二十一 | 鑫发集团（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 大足区胜天湖水库滩涂湿地生态开发建设工程 | 储备 | 国资 | 水利 | 2024-2025 | 生态建设滩涂湿地1500亩，包括湿地修复工程、湿地植物配置工程、湿地基础设施及其配套工程等 | 准备开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 113 | 乡村闲置中小学整治提升综合项目 | 储备 | 国资 | 其他 | 2024-2025 | 整治提升乡村闲置中小学资产 | 开展前期工作 | 鑫发集团 |  |
| 114 | 回龙水厂扩建工程 | 储备 | 国资 | 供水 | 2025 | 回龙水厂扩能至3500m3/d，厂区平场；碳钢一体化沉淀池、过滤池；成套加药、消毒设备；取水、供水设备；水厂至高位水池加压管道；高位水池；通讯安防及信息传输设备；供水区域内的供水管网新建及改建 | 准备开展前期工作 | 鑫发集团 |  |
| 115 | 金山镇天河村集中供水工程改建项目 | 储备 | 国资 | 供水 | 2025 | 改造金山镇天河村集中供水工程；厂区平场；碳钢一体化沉淀池、过滤池；成套加药、消毒设备；清水池；取水、供水设备；高位水池；通讯安防及信息传输设备；供水区域内的供水管网新建及改建 | 准备开展前期工作 | 鑫发集团 |  |
| 116 | 大足区古龙现代粮油示范园 | 储备 | 国资 | 现代农业 | 2024-2025 | 拟建园区位于古龙镇忠义村和古龙村，以耕地和水域为主。主要包括园区高标准农田宜机化整治、田间道路、供排水管网、土地租金及直接生产投入等方面 | 完成管理用房和生产投入 | 区农业农村委 |  |
| 二十二 | 龙水湖度假区（12个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 龙水湖矿区废弃房屋改造项目 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2026 | 利用矿区废弃房屋，打造中小学科普研学基地，修建矿文化特色民宿、矿山口袋公园等 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 118 | 龙水湖主题乐园项目 | 储备 | 国资+社会 | 文化旅游 | 2024-2027 | 利用龙水湖南门周边土地，引进主题乐园，建设国家级科普教育基地 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 119 | 玉龙山原有农家乐升级改造项目 | 储备 | 国资 | 生态旅游 | 2024-2026 | 提档升级潘家坳农家乐及西山林场森林活动中心 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 120 | 玉龙山新胜茶厂整体打造 | 储备 | 国资 | 生态旅游、康养 | 2024-2026 | 整体打造新胜茶场，打造标准化茶园，修建禅茶康养中心 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 121 | 龙水湖医疗康养中心 | 储备 | 国资+社会 | 医疗康养 | 2024-2027 | 利用龙水湖周边土地，建设医疗康养中心 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 122 | 长河煤矿片区改造项目 | 储备 | 国资 | 康养、研学 | 2024-2026 | 利用长河煤矿土地，建设青少年研学实践教育基地 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 123 | 龙水湖科技创新中心建设项目二期 | 储备 | 国资 | 旅游配套 | 2024-2026 | 收回并改造雾都酒店区域 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 124 | 龙水湖实训中心项目 | 储备 | 国资+社会 | 旅游配套 | 2024-2026 | 围绕玉龙镇北边区域，收回并改造大足丝厂片区，建设实训中心 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 125 | 玉龙镇历史文化名镇名村保护修缮工程 | 储备 | 国资+社会 | 乡村振兴 | 2024-2026 | 玉龙老街传统村落保护与开发，修（改）建特色民宿；打造文创小镇 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 126 | 龙水湖科普中心 | 储备 | 国资 | 康养、研学 | 2024-2026 | 打造龙水湖科普中心 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 127 | 龙水湖温泉疗养中心 | 储备 | 国资 | 康养、研学 | 2024-2026 | 打造龙水湖温泉疗养中心 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 128 | 青年旅社 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2024-2026 | 改建青年旅社酒店群9000平方米 | 开展前期工作 | 文旅集团 |  |
| 二十三 | 高科集团（21个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 大足石刻文创园（12个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 大足石刻综合艺术馆 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 建筑面积约1.2万平方米文创艺术展馆 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 130 | 石刻文创园艺术家村落 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 占地约30亩，配套艺术家写生基地交流集群村庄 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 131 | 石篆山世界文化遗产民宿项目 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2026 | 建筑面积约2万平方米，打造石篆山石刻旅游配套民宿 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 132 | 雕塑主题酒店 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2026 | 占地面积约20亩，建筑面积约15000平方米 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 133 | 雕塑公园打造 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 占地约50亩，打造雕塑主题公园 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 134 | 5A景区配套项目 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2026 | 修建导视系统、旅游公厕、无障碍设施建设、停车场及配套用房等 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 135 | 石刻文创园综合农贸市场二期 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 建筑面积约2万平方米综合农贸市场 | 完成前期手续 | 大足石刻文创园 |  |
| 136 | 大足石刻文创园川渝雕客创业产业园 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2026 | 用地面积约100亩，建设川渝合作示范创业基地及标准厂房建设 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 137 | 文创园数字创意产业园 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 用地面积约50亩，建设数字创意产业大楼 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 138 | 珠宝设计加工产业园 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 打造集珠宝设计、加工、生产等为一体的建筑面积约20000平方米的产业园 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 139 | 国潮服装产业园 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 打造建筑面积约2万平方米的国潮服装大楼 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| 140 | 石刻文创园艺术家写生基地 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 建设占地约30亩的艺术家写生基地 | 开展前期工作 | 大足石刻文创园 |  |
| （二） | 大足高新区（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 渝蓉高速万古南下道口 | 储备 | 国资 | 交通 | 2024-2025 | 采用部分首稽叶AB型立交形式， 设置两个收费站， 分别位于A、 D匣道上A、 D臣道收费站均采用三进三出， 在D匣道收费站处设置收费站房， 占地8.5亩 | 完成施工图设计、招投标等前期工作 | 高科集团 |  |
| 142 | 人才公寓三期 | 储备 | 国资 | 建筑 | 2024-2025 | 新建人才公寓三期，占地约32亩，建筑面积5.2万方。 | 开展前期工作 | 高科集团 |  |
| 143 | 职业技能提升基地 | 储备 | 国资 | 教育 | 2024-2026 | 结合高新区产业，修建职业培训中心，建筑面积约1万余平方米 | 开展前期工作 | 高科集团 |  |
| （三） | 大足工业园区 （5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 大足工业园区东部片区开发及配套基础设施工程（二期） | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2026 | 大足工业园区东部片区工业干道以南约3.22公里园区市政道路建设。 | 开展建设前期工作 | 大足工业园区 |  |
| 145 | 龙水新城综合管网建设（二期） | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2026 | 大足工业园区东部片区工业干道以南园区综合管网建设 | 开展建设前期工作 | 大足工业园区 |  |
| 146 | 园区人才公寓建设 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 一期已完成装修设计，装修人才公寓100套，装修面积约12400平方米；二期装修100套，装修面积约12400平方米 | 启动审批手续办理及二期装修方案设计 | 大足工业园区 |  |
| 147 | 大足工业园区标准厂房 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 建设标准厂房6期，建筑面积10万平方米，及配套市政管网和内部绿化建设 | 开展建设前期工作 | 大足工业园区、高科集团 |  |
| 148 | 工业污水处理厂（二期） | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2025 | 园区工业污水处理厂扩容1万吨 | 开展建设前期工作 | 发展集团 |  |
| （四） | 足锶集团（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 重庆足锶矿业集团有限公司干堰塘锶矿专用公路 | 储备 | 国资 | 交通 | 2024 | 新建一条约2公里长直接从足锶集团到雍溪路口的专用载重公路，以满足锶矿产品的运输需求。 | 完成土地的征用、可研批复及施工设计和预算 | 高科集团 |  |
| 二十四 | 现代农业园区（6个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 大安园区农业公园 | 储备 | 财政及国资 | 文化旅游 | 2025-2027 | 以旭光村、太和村为核心，打造四季香海主题公园；以桂香村为核心，围绕“稻田景、稻田游、稻田食、稻田居”四大稻香主题，打造稻香渔歌主题公园；以中药材白芷产业为依托，围绕“中药养生、山水养心、石刻养性”三大康养主题，打造药香园美主题公园；依托铁山古镇，结合古镇保护工作，充分挖掘两地共有的“特色石刻、传统竹编、节庆文化”等资源，打造竹石时光—文化创意公园 | 开展前期策划 | 市场物流园区（现代农业园区）、铁山镇、高升镇 |  |
| 151 | 智凤食品产业园区 | 储备 | 财政及国资 | 工业 | 2025-2029 | 项目位于大足区智凤街道普安社区、登云社区的部分区域，近期规划占地面积500亩。规划布局食品加工、牲畜宰杀、调味品加工及相关专业市场交易等业态，主要建设内容为：根据规划结合园区发展建设完善园区道路、管网、水电气讯等基础配套设施。项目2024年启动前期工作，拟于2025年动工建设，2026年初见成效，通过5年建成渝西乃至成渝地区有影响力的食品产业园区 | 开展园区策划、规划前期工作 | 市场物流园区（现代农业园区） |  |
| 152 | 农产品精深加工园区污水处理厂 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2025 | 在大安园区农产品精深加工园新建污水处理能力2000立方米/天的污水处理厂1座 | 开展项目前期工作。 | 市场物流园区（现代农业园区） |  |
| 153 | 山水骑行驿站及湖畔营地项目 | 储备 | 社会 | 文化旅游 | 2025 | 新建一级驿站2个，二级驿站4个，共计6个，包括单车租赁、归还，户外装备出售、餐饮、公厕、停车、咨询、续航、医疗急救、垃圾收集等服务；新建占地面积约3.6亩的湖畔营地一个，利用现状湖畔草坪进行场地优化，通过轻介入的手法尽量保留山水自然本底，植入步道、露台等基础设施，为游客、周边居民提供一个亲水近山的休闲场所 | 开展策划、规划前期工作 | 石马镇 |  |
| 154 | 埝丰公路升级改造工程 | 储备 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 全长4.39公里，路宽5米，包括道路硬化、黑化、相关设施建设等 | 开展前期工作 | 现代农业园区、区交通局 |  |
| 155 | 大足区跃进河流域石马-金山-拾万综合治理工程 | 储备 | 财政 | 生态环境 | 2024 | 治理河道总长度14.9公里（其中金山段5.7公里）对河道进行清淤整治，加强防护，打造清水河岸景观 | 开展前期工作 | 区水利局 |  |
| 二十五 | 区科技局（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 重庆（双桥）科技协同创新平台及综合 性国家级科技企业孵化器 | 储备 | 社会 | 科技创新 | 2024-2026 | 力争引进三方服务机构，利用电子信息产业园综合大楼、标准厂房建设科技协同创新服务平台和综合性国家级科技企业孵化器，引进国家级技术转移机构设立联合创新中心（或知识产权交易中心）、引进知名基金管理机构设立双创基金及产业投资并购基金，造集人才引进、技术转移、科技服务、项目孵化、资本招商于一体的综合性科技协同创新服务平台。 | 开展前期工作 | 区科技局 |  |
| 二十六 | 智凤街道（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 大石路沿线人居环境整治 | 储备 | 财政 | 乡村振兴 | 2024 | 大石路沿线镇街可视范围人居环境整治、人行道路、雨水管网、公共照明设施等 | 开展前期工作 | 智凤街道 |  |
| 158 | 大国路沿线人居环境整治 | 储备 | 财政 | 乡村振兴 | 2024 | 大国路沿线镇街可视范围人居环境整治、人行道路、雨水管网、公共照明设施等 | 开展前期工作 | 智凤街道 |  |
| 二十七 | 双桥经开区（95个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 经开大道、红岩大道照明设施提档升级工程 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2024-2026 | 对经开大道、红岩大道约550套路灯杆实施提档升级改造，包含路灯灯杆、基础、检查井拆除和新建工作 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 160 | 双鹿花园二、三期 | 储备 | 社会 | 房地产 | 2024-2026 | 双鹿花园二、三期计划建设用地面积合计3.31万平方米，开发房屋总建筑面积8.32万平方米 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 161 | 巴岳山健身步道及郊野公园（含五档山）工程 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024-2026 | 新建公园面积约200公顷 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 162 | 邮亭火车站棚户区改造工程项目 | 储备 | 社会 | 安居保障 | 2024-2026 | 本项目由六栋一类高层住宅、1层底商、车库及设备用房组成。项目用地面积2.3万平方米，总建筑面积12.96万平方米。计容建筑面积10.41万平方米。 | 计划改造38户 | 经开区建设局 |  |
| 163 | 双桥经开区地下管廊建设工程 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2024-2026 | 干线管廊建设长度约5.2千米，支线管廊建设长度约13千米，缆线管廊建设长度约35千米，干支线与缆线配比约3:6，完全满足《重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（2021-2025年）》中干、支线综合管廊与缆线管廊配比约为2:8的要求。干线管廊断面形式为综合舱+高压电力舱双舱模式，支线管廊断面形式为综合舱单舱模式。干支线管廊建设道路主要包含以下：车城大道、西湖大道、经开大道、双环北路、天北支路，缆线管廊建设道路主要包含以下：双钱路、双环东路、天红路、新胜西路、天星大道、百鹤北路、百鹤南路、双敬路、巴天路、大邮路、双环东路、双南路等 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 164 | 敬业大道南延伸段 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2025-2026 | 道路拟从川汽厂敬业大道向南，沿巴岳山脚，延伸到长河社区，道路长约3.6千米，标准路幅宽24米（人行道各5米，车行道14米）。建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、人行道、绿化建设等。 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 165 | 南环路东延伸段 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2025-2026 | 道路拟从南环路向东北延伸，接敬业大道南延伸段，道路长约2.5千米，双向4车道，路幅宽度 20米，建设内容包括道路建设、综合管网、路灯电缆、人行道、绿化建设等。 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 166 | 车城大道西延伸段 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2025-2026 | 道路拟从车城大道向西，跨过十里沟水库，延伸至经开区界，预接荣昌区道路。道路长约4千米，双向 4 车道，路幅宽度约22米，建设内容包括道路建设、跨水库桥、综合管网、路灯电缆、人行道、绿化建设等 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 167 | 太平河流公园 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2025-2026 | 在太平河（双龙西路工农大桥至邮亭镇与永川交界处）范围长度6公里建设步游道、护岸治理、绿化栽植等 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 168 | 经开区企业服务中心周边景观品质提升 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2025-2026 | 企业服务中心周边约18万平方米范围景观品质提升 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 169 | 经开区公园彩化 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2025-2026 | 龙水湖公园、龙景湖公园、车城公园、水井湾公园增加彩叶树种，园内设施维修维护 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 170 | 车城大道人行道 改造 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2025-2026 | 对车城大道人行道进行改造，总面积约6.2万平方米 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 171 | 红岩大道、南环路雨污管网改造工程 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2024-2026 | 红岩大道、南环路约18公里雨污管网改造，对堵塞的原排水过街涵进行清掏疏通 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 172 | 智能井盖建设工程 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2025-2026 | 经开区约12000个排水井盖更换为智慧井盖，以及配套系统搭建 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 173 | 路灯单灯控制工程 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2025-2026 | 经开区8000余盏路灯安装单灯控制器，60套集中控制器建设，3500余盏灯具需进行更换 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 174 | 智慧桥梁工程 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2025-2026 | 经开区10座桥梁安装监测设备，以及配套系统搭建 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 175 | 双桥经开区2024年雨污管网功能性缺陷整改工程 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2025-2026 | 经开区城区雨污管网破损、变形、老化整改，整改管网约10公里管网 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 176 | 智慧管网工程 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2025-2026 | 经开区城区263公里主次干管安装检测设备以及配套系统搭建 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 177 | 中水回用工程 | 储备 | 国资 | 生态环境 | 2025-2026 | 对工业园区污水处理厂和经开区生活污水处理厂中水进行回用，建立中水回用设施设备和系统，增设潜水泵。通过压力管将尾水提升至市政各接水点，压力管径为φ200，压力等级0.6MPa，管线约50千米。主要分为附属土建工程、管道工程 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 178 | 时代广场及周边基础设施提档升级工程 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2025-2026 | 广场改造约2.5万平方米（含时代广场、红景天步行街、凯旋世家步行街），人行道改造约1万平方米，以及景观照明、休闲设施等 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 179 | 成渝高速下道口环境改造工程 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2024-2026 | 成渝高速下道口道路、照明、景观灯设施提档升级改造 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 180 | 大邮路基础设施完善工程 | 储备 | 国资 | 市政基础 | 2025-2026 | 大邮路沿线人行道建设1.8万平方米，人行道改造4万平方米，雨污水管网改造13公里，路灯改造600套 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 181 | 邮亭工业园区、中小企业园基础设施改造工程 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2025-2026 | 雨污管网进行改造约10公里，人行道改造约6万平方米等 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 182 | 龙水湖景区污水管网改造工程 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2026 | 污水管网改造约4公里 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 183 | 经开大道、西湖大道、红岩大道照明设施提档升级工程 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2025-2026 | 对经开大道、红岩大道约1000套路灯杆实施提档升级改造，包含路灯灯杆、基础、检查井拆除和新建工作 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 184 | 邮亭公租房改造工程 | 储备 | 财政 | 安居保障 | 2025-2026 | 本项目对邮亭230套公租房进行改造，房屋面积共11161.61平方米。建设内容包括楼道刷白、小区环境美化、健身器材安装、室内刷白、漏水维修、线路排危、损毁窗户及栏杆更换、地板砖安装、部分空房基础装修。 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 185 | 黄桷小区公租房改造工程 | 储备 | 财政 | 安居保障 | 2025-2026 | 本项目对黄桷小区438套公租房进行改造，房屋面积共22707平方米。建设内容包括室内刷白、漏水维修、线路排危、损毁窗户及栏杆更换、地板砖安装、部分空房基础装修、健身器材安装 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 186 | 临街外墙排危整治工程 | 储备 | 财政 | 地质灾害 | 2025-2026 | 本项目对双桥经开区城区临街外墙排危整治，约10万平方米。建设内容包括：外墙砖拆除、墙面砂浆防水、刷外墙乳胶漆、钢丝网加固、安装脚手架。 | 前期策划 | 经开区建设局 |  |
| 187 | 双龙西路沿线历史记忆风情街工程 | 储备 | 国资 | 文化旅游 | 2025-2026 | 改造双龙西路两侧建筑，整体打造“老建筑+新消费”、“原场景+新体验”等业态场景，建设集聚双桥特色、传承双桥记忆，兼具商贸活力和人居品质的历史记忆风情街 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 188 | 双路学府街区更新示范项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2025-2026 | 从入打造未来复合的学府社区入手，提升街道营商界面；拆除闲置工厂和部分老旧住宅，提供书香品质住宅；增补公共空间，创造寓教于乐的自然实践花园；改善周边老旧小区环境，创造便捷宜居生活环境 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 189 | 彩虹谷花园社区更新示范项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2025-2026 | 改造原双桥燃气公司办公楼空间，打造集功能型、文化型、生态型为一体的城市公共节点；提升社区公共空间品质、优化改造周边建筑，提升休闲氛围，改善老旧小区居住环境 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 190 | 悠然河滨生态创新社区更新示范项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2025-2026 | 提升城市空间，完善产业生态圈；搬迁水井湾畔有污染风险企业，将其打造为研发村落，补齐片区内研发功能。 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 191 | 书香双桥教育活力公园更新示范项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2025-2026 | 依托双桥中学及其周边工厂打造双桥素质教育高地；打造书香满溢，运动活力，绿意盎然的双桥素质教育公园 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 192 | 茅店老街及周边区域城市更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2026 | 1.茅店老街房屋风貌改造工程：含屋顶改造、外墙改造，强弱电线规范、门窗防盗网改造排危、雨棚改造等，总面积约1.8万平方米（含邮亭镇复兴村部分房屋）。2.大邮路通桥段房屋风貌改造工程：含原有屋顶及屋檐拆除工程，新建镀锌矩形管结构加树脂瓦，总改造面积约1.6万平方米；部分外墙修复，涉及茅店社区2、3、6、7、10组住户约95户 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 193 | 长河煤矿矿山公园 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2025-2026 | 依托长河煤矿工业遗址空间，闲置办公楼宇，矿山遗址等资源通过危旧房屋拆除、老旧建筑功能改造、配建停车设施，打造长河矿山体验公园、长河煤矿工业博物馆、长河记忆长街等功能 | 完成前期策划等前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 194 | 邮亭老街及周边区域城市更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2026 | 1.邮亭镇文化中心、文化体育公园提升工程：邮亭镇文化中心、文化体育公园提档升级整治及基础设施整治等。2.五墩桥至公铁大桥片区房屋主体排危及基础设施整治工程：主要包括房屋外墙面排危修复、屋顶修缮、破旧雨棚拆除更换、空调窗及窗户防护栏、道路、绿化、消防等基础设施改造等。3.大邮路邮亭段沿线房屋主体排危及基础设施整治工程：主要含房屋外墙面排危修复、市政人行道路及绿化、消防等基础设施改造等。4.邮亭镇城镇片区基础设施提升改造工程：邮亭镇城镇片区人行道路等基础设施改造，面积约1万平方米。5.学苑路公共厕所建设工程：新建公共厕所一座及配套设施，公厕建筑面积约80平方米 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 195 | 双桥经开区龙滩子片区城市更新项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2025-2026 | 该项目包括对龙滩子街道一二三四片区及其他居民聚集区主体、周边道路、管网进行改造，并增加文化、休闲配套设施。对红岩重汽厂区工业遗址进行保护性开发，占地面积1950亩，总建筑面积52.2万平方米，闲置厂房约15万平方米，利用闲置厂房建设“重汽·传奇”国有企业博物馆和重型汽车全套生产线遗址，打造集文博、影视文化、汽车文化、教育基地、学术研究、数字产业、智能平台、文创活动、商业购物、餐饮酒店于一体的重汽文化基地 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 196 | 巴岳山（双桥至永川）隧道建设工程 | 储备 | 国资 | 交通 | 2024-2026 | 隧道修建约2千米，道路修建约3千米，及附属照明绿化工程 | 开展前期工作 | 经开区建设局 |  |
| 197 | 双桥工业园区西部专用车基地项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2025-2026 | 打造西部专用车产业基地，引入新能源专用车关键零部件企业，力争引进北方客车等整车企业，打造西部专用车之都 | 前期策划 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 198 | 双桥工业园区电子信息产业基地项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2025-2026 | 打造重庆重要的电子信息产业基地，引入电子信息相关企业，围绕盛泰光电补全产业链，力争引入并落地盛泰半导体先进封装项目 | 前期策划 | 双桥工业园区发展中心 |  |
| 199 | 大足国际商贸物流园（新建）加氢站 | 储备 | 国资+社会 | 能源 | 2024 | 新建加氢站占地面积约3400平方米，加氢站设计单站日加氢能力1000kg/12h，高峰日加氢量900kg/d，设计氢气加注压力35MPa。新建单柱岛4座，新建2台双枪加氢机 | 完成选址、前期手续办理 | 开投集团或长足飞越 |  |
| 200 | 大足国际商贸物流园铁路专用线工程 | 储备 | 国资 | 交通 | 2025-2026 | 1.改造既有车站两端咽喉，维持既有曲线到发场，在车站北侧新建直线存车场（满足到发功能），近期设存车线4条，有效长满足850米。 2.成都端接轨处新建安全线1条，有效长为50米。改造重庆端咽喉，新建机车整备线1条，有效长80米；延长重庆端既有牵出线170m，使其满足750米有效长。新建货物线接轨端设超偏载仪1处，成件包装货物线尾端设端式站台1座。3.新建存车场与既有到发场之间还建散堆装平货位，进出平货位道路跨新建存车场咽喉设跨线公路桥1座 | 完成项目前期手续 | 开投集团 |  |
| 201 | 建设新材料制造项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2028 | 该项目用地50亩，建设从事高聚碘消毒系列产品和军工配套清洁剂、润滑油、枪支表面图层材料生产 | 开展可行性研究及前期准备工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 202 | VOC吸附新材料制造项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2028 | 该项目用地10亩，建设从事VOC吸附液生产以及回收利用 | 开展可行性研究及前期准备工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 203 | 城市矿产循环再利用项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2028 | 该项目用地100亩，主要从事主要建设金属回收加工联合厂房和报废车辆处理厂房、办公楼、生产生活配套设施等，项目年加工各类金属100万吨、报废车回收处理2万辆。项目二为并购整合其他钢铁再生资源企业或汽车拆解企业。项目三立足汽车零部件再制造、增材制造3D打印、国际贸易、酒店等 | 开展可行性研究及前期准备工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 204 | 年产10万吨无氧铜杆制造项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 该项目用地50亩，建设年产10万吨无氧铜杆制造项目 | 开展可行性研究及前期准备工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 205 | 大湾创新谷项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 该项目规划用地3000亩，项目以大商回归为契机，以龙头企业引领，着力引进消费电子、光电产业、智能装备、精品五金以及现代服务类企业，打造智能化、数字化、共享化为一体的以实体企业为核心的产业园区 | 开展可行性研究及前期准备工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 206 | 智能网联汽车（大足）测试示范区项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 建设主要内容包括感知设备、边缘计算单元、RSU路侧单元和云端管理平台等。建设规模为城市乡村道路100公里，高速道路100公里 | 开展可行性研究及前期准备工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 207 | 年处理4万吨油泥和三万吨废酸项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024 | 该项目总建筑面积不低于13500平方米，主要建设HW08处置装置及配套设施、HW34处理装置及配套设施 | 开展可研、设计等前期工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 208 | 废轮胎综合利用二期项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 年处理废旧轮胎10万吨二期项目 | 开展可研、设计等前期工作 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 209 | 中信集团固废处理项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 工业固废处理，60万吨/年 | 开展前期洽谈对接 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 210 | 重庆丰豪锶盐新材料项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 高纯氢氧化锶、食品级氯化锶、高纯钛酸锶 | 开展前期洽谈对接 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 211 | 金属表面镀金项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2025 | 电子产品镀金镀银项目 | 开展前期洽谈对接 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 212 | 北京丹斯克锶盐新材料项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2026 | 该项目用地180亩，建设磁性材料生产线，主要产品为铁磷、铁红永磁锶铁氧体磁粉等 | 开展前期洽谈对接 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 213 | 新申新材料项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2026 | 建设3.5万吨工业碳酸锶（自用）；6万吨含锶新材料：电子级硝酸锶、电子级氯化锶、电子级氢氧化锶、电子级高纯碳酸锶、电子级醋酸锶、电子级氟化锶、电子级磷酸氢锶、硫磺、聚合氯化铝、无水氯化锶等、1万吨纳米级电子粉体新材料和发光新材料生产线 | 开展前期洽谈对接 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 214 | 重庆庆龙锶盐系列搬迁项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024-2026 | 该项目占地50亩，主要建设生产电子级碳酸锶、亚硫酸钠、硫磺 | 开展前期洽谈对接 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 215 | 京科控股废旧锂电池循环再生新材料产业化项目 | 储备 | 社会 | 工业 | 2024- 2026 | 该项目占地800亩；建设年综合回收利用40万吨退役锂动力电池(含三元电池的镍、钴、锂提取及电池前驱体材料生产，磷酸铁锂电池的磷酸铁、磷酸锂及电池前驱体材料生产、铜粒、铝粒，含锰、铁等工业废料、锂电池废三元正极粉、含锂镍钴中间品等），以及年产5.6GWh动力电池模组的制造及研发，并成立锂电池研究院 | 开展前期洽谈对接 | 邮亭工业产业发展中心 |  |
| 216 | 新建龙星社区综合服务中心项目 | 储备 | 财政 | 园区基础 | 2024-2025 | 新建社区综合服务中心约560平方米，新建相关公共服务配套设施，新购部分办公设备 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 |  |
| 217 | 龙滩子街道四好农村路建设 | 储备 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 新建四好农村路4.5千米，其中太平7社、8社连接公路长约3千米，新建太平7社连接邮亭镇长河公路长约1.5千米 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 |  |
| 218 | 龙滩子街道农村道路“白改黑”工程 | 储备 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 对辖区农村社级公路约5千米实施“白改黑”工程 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 |  |
| 219 | 太平“美丽社区”建设项目 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2024-2025 | 充分利用太平社区临山、临城的有利条件，完善基础设施、环境提升，打造美丽示范社区 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 |  |
| 220 | 工业文化创意街区 | 储备 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2025 | 利用本片区已经获得的重庆市首批工业遗产、重庆市第四批历史建筑物、重庆市首批工业文化创意街区、川渝工业文化教育实践基地、人民设计师社区服务站等荣誉称号，重点打造工业文化创意街区。 街区以双龙东路、云台路为核心，分为三线建设历史文化街区、工业文化创意体验区两个片区，通过对楼栋、门市、基础设施、道路系统、绿化系统、景观节点等整体提档升级，完善街区公共服务配套设施，使老商业街区修旧，吸引传统商铺入驻，全力打造三线建设历史文化街区 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 |  |
| 221 | 龙滩子街道综合服务中心广场及围墙等工程 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2024 | 1.对街道办事处办公楼后面空置场地进行整治，扩建为市民文化活动广场；2.修建街道办事处办公楼围墙，同时对周边的绿地进行整治美化 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 |  |
| 222 | 太平河道综合治理工程 | 储备 | 财政 | 生态环境 | 2024 | 对太平河主干河道及其支流观音河、云台河等实施河道清理、河堤加固修建、绿化等，同时新建沿河健身步道长约3千米 | 开展前期工作 | 龙滩子街道 |  |
| 223 | 居民新村、黄桷家园综合改造工程 | 储备 | 财政 | 安居保障 | 2024-2025 | 黄桷家园二期楼顶平改坡及立面整治，两个还建房小区绿化补植，小区门禁系统完善，公共服务配套设施完善等 | 前期规划 | 双路街道 |  |
| 224 | 双路街道城市微景观、微公园亮点打造工程 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 对城区内的背街小巷、城乡结合部、城中村等地区，利用未整治的环境脏乱差地点进行绿化、文化微景观等亮点进行打造 | 前期规划 | 双路街道 |  |
| 225 | 双路街道住宅区瓷砖排危和树木治危工程 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 对辖区内所有非行道树、且有安全隐患的树木进行修枝或砍伐等 | 前期规划 | 双路街道 |  |
| 226 | 水井湾河湿地公园提档升级工程 | 储备 | 财政 | 市政设施 | 2024-2025 | 水井湾河湿地公园周边环境整治、绿化植物更换补种、增设休闲娱乐设施等 | 前期规划 | 开投集团 | 双路街道 |
| 227 | 双路街道四方社区农村人居环境提档升级改造工程 | 储备 | 财政 | 乡村振兴 | 2024-2025 | 美化房前屋后，屋顶、墙面改造，公共卫生间改造等 | 前期规划 | 双路街道 | 双路街道 |
| 228 | 锭子坡水库清淤工程 | 储备 | 财政 | 水利 | 2024-2025 | 锭子坡水库淤泥清理清运及周边环境整治 | 前期规划 | 经开区生态环境局或开投集团 | 双路街道 |
| 229 | 双路街道双龙西路记忆风情街区改造工程 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2024-2025 | 双龙西路沿线风貌改造及特色设施景观打造 | 前期规划 | 经开区建设局或开投集团 | 双路街道 |
| 230 | 红景天步行街与双路老街烟火巷改造工程 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2024-2025 | 综合打造红景天步行街及双路老街，连通新旧农贸市场，重塑烟火巷 | 前期规划 | 经开区建设局或开投集团 | 双路街道 |
| 231 | 双路街道瓷砖脱落专项整治工程 | 储备 | 财政 | 市政基础 | 2024-2025 | 对辖区瓷砖脱落的建筑开展专项排危整治 | 前期规划 | 经开区建设局 | 双路街道 |
| 232 | 通桥街道老旧小区主体及配套改造工程 | 储备 | 财政 | 安居保障 | 2024-2025 | 对茅店老街（含邮亭复兴村）、大邮路通桥段、丽阳天下、青春家园、白鹤家园、青石领秀城等小区实施主体和配套改造。工程内容主要为屋顶改造、外墙改造，强弱电线规范、门窗防盗网改造排危、雨棚改造等，改造面积约27.3万平方米 | 开展前期工作 | 通桥街道 |  |
| 233 | 大足区通桥卫生院迁建项目 | 储备 | 财政 | 医疗卫生 | 2024-2025 | 政府划拨建设用地29亩，按照标准化卫生院+医养结合医院（社区卫生服务中心）设计、建设规范新建1万平方米的业务综合用房 | 开展前期工作 | 区卫生健康委 |  |
| 234 | 通桥幼儿园 | 储备 | 财政 | 教育 | 2024 | 收购现有的晨曦幼儿园（面积3900平方米，12个班），进行适当扩建装修 | 开展前期工作 | 通桥街道 |  |
| 235 | 邮亭鲫鱼产业及乡村环境整治 | 储备 | 财政 | 乡村振兴 | 2024-2025 | 1.乡村入户道路、路灯、花台、院坝；2.环境综合整治、道路整治、生态环境整治、村庄美化亮化工程、产业布置等；3.对邮红路沿线特色景观大道4.5千米进行打造，对烈火村、新红村、九滩村、新利村进行邮亭鲫鱼产业发展及人居环境改造 | 开展前期工作 | 邮亭镇 |  |
| 236 | 苦水河水环境治理 | 储备 | 财政 | 生态环境 | 2024-2025 | 苦水河水环境治理（污染底泥清除11万立方米、河道湖库垃圾清理1.3万吨，生态护坡建设8千米） | 开展前期工作 | 邮亭镇 |  |
| 237 | 大足区邮亭镇产业园休闲健康配套设施建设项目 | 储备 | 财政 | 文化旅游 | 2024-2025 | 打造以新胜水库环库周边为主体的湿地公园、步道、健身花园、农家乐、科普园等集休闲娱乐、健康运动等多功能于一体的城市综合配套功能区 | 开展前期工作 | 邮亭镇 |  |
| 238 | 邮亭镇农村公路建设项目 | 储备 | 财政 | 交通 | 2024-2025 | 建设学堂村、利群村、东胜村、水利村共6条农村公路 | 开展前期工作 | 邮亭镇 |  |
| 239 | 邮亭镇高标准农田建设 | 储备 | 财政 | 农业 | 2024 | 学堂村、中华村、利群村高标准农田建设10000亩 | 开展前期工作 | 邮亭镇 |  |
| 240 | 邮亭五墩桥片区、鲫鱼一条街片区、老街片区老旧小区改造工程 | 储备 | 财政 | 安居保障 | 2024-2025 | 房屋公共屋面修缮、外墙面等公共区域修缮、突出防盗网拆除、屋顶防漏修复、可燃雨棚拆除、楼梯间扶手修复、燃气、排水改造、消防设施改造等 | 开展前期工作 | 邮亭镇 |  |
| 241 | 金竹林民宿艺术村 | 储备 | 国资 | 乡村振兴 | 2024-2025 | 对太平8组32户村民的房屋进行维护、改造，新建道路、照明排水、停车场、厕所等基础设施建设，植入渝西川东传统文化，新增打造一批景观带 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 242 | 新胜时光康养胜地项目 | 储备 | 国资 | 康养 | 2024-2025 | 1.以原渝西监狱为依托，充分盘活原监教生活区和场地100亩，房屋建筑面积15万平方米；2.以黄泥塘原新胜茶场2100亩茶园为核心，配以“金竹林艺宿村”，进行集中规划建设文旅康养项目 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 243 | 双桥污水处理厂三期提标改造项目 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024 | 在预留用地内新建磁混凝沉淀池一座，规模为2万立方米/天，分两组，平面总尺寸：15.8×17.2米，总池深6.8米。沉淀池由以下主要部分组成：T1反应区、T2反应区、T3反应区、沉淀（污泥浓缩区）、斜管分离区 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 244 | 乡村民宿康养项目 | 储备 | 国资 | 康养 | 2024-2025 | 利用原川汽厂周转房、青砖房、青年宿舍等资产，经老旧小区改造项目实施后，进行整体设计，室内装修改造，打造红色教育民宿群、创业孵化园、康养中心等 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 245 | 青年村文创基地 | 储备 | 社会 | 文化旅游 | 2024-2026 | 吸引社会文创团队入驻，对双龙东路青年村历史建筑和场所进行维修、再现，通过声、光、电等现代手段，营造有故事、有温度，独属于这一地带的文化活动空间，打造文创基地 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 246 | 江西庙街改造工程 | 储备 | 国资 | 市政设施 | 2024-2025 | 通过街巷整治，业态引导，文化植入等方式，将江西庙巷打造双桥最富烟火气、人情味、历史感的街巷，方便周边居民生活的同时，也为来此地的差旅、旅游人士提供一处感受双路铺文化的地方。街巷长277米，商业面积3196平方米 | 前期策划 | 开投集团 |  |
| 247 | 货车物流园项目 | 储备 | 国资 | 商贸物流 | 2024-2025 | 货车物流园项目：占地约68.4亩，新建库房、办公用房、停车场及卸货平台。 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 248 | 双桥经开区原旅游局办公楼装修项目 | 储备 | 国资 |  | 2024 | 原旅游局大楼改造，室内装修面积680平米，外立面防水翻新，门窗更换，400平米停车场改造，沿湖绿植翻新补种，景观提升等 | 开展前期工作 | 开投集团 |  |
| 249 | 双桥经开区标准厂房建设项目 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2030 | 根据招商引资进度，分年度建设标准厂房。计划总占地面积约270亩，计划建设36万平方米标准厂房及配套设施 | 前期策划 | 开投集团 |  |
| 250 | 园区开发基础设施建设工程 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2030 | 根据招商引资进度，对园区拟开发建设用地及配套设施进行完善。计划总面积约4500亩，主要建设内容为场地平整、道路建设、管网建设、绿化及附属设施建设。 | 前期策划 | 开投集团 |  |
| 251 | 新双圈公司资产开发提升利用项目 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2030 | 对新双圈及下属子公司现有资产进行完善提升后进行经营利用。项目涉及总房产面积共计55.35万平方米，其中：办公用房22.61万平方米，门市及住宅6.94万平方米，电子信息产业园（标准厂房）25.8万平方米。主要建设内容为资产维修整改、提档升级 | 前期策划 | 开投集团 |  |
| 252 | 新双圈公司土地综合开发项目 | 储备 | 国资 | 园区基础 | 2024-2030 | 新双圈及下属子公司实际可使用土地100宗，面积约9453亩。其中：城镇住宅用地6839亩；商住用地1765亩；工业用地327.39亩；教育用地483.47亩；公共设施用地24.75亩；其他商服用地12.44亩。计划根据双桥经开区发展规划进行项目开发建设 | 前期策划 | 开投集团 |  |
| 253 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院三期工程 | 储备 | 财政 | 医疗卫生 | 2024-2025 | 建筑占地面积3000平方米，总建筑面积1.7万平方米，共8层（地下1层、地上7层），设置康复理疗中心、感染科、医共体教育培训中心、医共体检验检查中心、党政办公中心、停车场及设备购置和环境整治 | 完成项目前期论证 | 区卫生健康委 |  |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，

区法院，区检察院，大足石刻研究院，群团各部门。

重庆市大足区人民政府办公室               2023年5月16日印发