重庆鸿兴招标代理有限公司                                                   询价采购文件

询价采购文件
项目编号：
          询价项目名称：重庆市大足区零星广告、招牌拆除工程服务
采购人：重庆市大足区城市管理局
采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司
二〇二六年四月
目   录

- 3 -第一篇  询价采购邀请书


- 3 -一、询价内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、询价有关说明


- 4 -五、保证金


- 4 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 5 -七、其它有关规定


- 5 -八、联系方式


- 6 -第二篇  询价项目技术（质量）需求


- 6 -一、项目一览表


- 6 -二、 项目建设内容


- 9 -三、拆除要求


- 9 -四、安全文明施工


- 10 -五、人员要求


- 10 -六、其他要求


- 11 -第三篇  询价项目服务需求


- 11 -一、项目工期、地点及验收方式


- 11 -二、质量保证


- 11 -三、报价要求


- 11 -四、付款方式


- 11 -五、违约责任


- 12 -六、其他


- 13 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 13 -一、采购程序


- 14 -二、评定成交的标准


- 14 -三、无效报价


- 15 -四、采购终止


- 16 -第五篇  供应商须知


- 16 -一、询价费用


- 16 -二、询价采购文件


- 16 -三、报价要求


- 17 -四、成交供应商的确定和变更


- 17 -五、成交通知


- 18 -六、关于质疑和投诉


- 19 -七、签订合同


- 19 -八、项目验收


- 19 -九、采购代理服务费


- 19 -十、政府采购信用融资


- 21 -第六篇  合同草案条款


- 22 -第七篇  响应文件格式要求


- 23 -一、经济部分


- 28 -二、技术（质量）部分


- 30 -三、服务部分


- 32 -四、资格条件及其他


- 37 -五、其他资料





第一篇  询价采购邀请书
重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大足区城市管理局（以下简称：采购人）的委托，对重庆市大足区零星广告、招牌拆除工程服务 进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

	名称
	采购预算

（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）

	重庆市大足区零星广告、招牌拆除工程服务 
	49.9
	0.9
	1


二、资金来源

财政资金，采购预算49.9万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承三级及以上资质。（提供有效期内资质证书复印件并加盖供应商公章）

2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供证书复印件并加盖供应商鲜章）

四、询价有关说明

（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目询价采购文件以及澄清等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）询价采购文件期限：

1.询价采购文件发售期：2026年 月 日-2026年 月 日17:00时。

2.文件获取方式：
①现场获取
文件获取及询价文件发售期内，供应商到采购代理机构（重庆市大足区宏声北路12号）现场递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并以现金方式缴纳报名费。
②非现场获取
文件获取及询价文件发售期内，供应商将询价文件购买费汇至以下账户内，转账时备注“文件购买费+项目编号”；并将汇款凭证（注明项目名称）、《采购发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱3900147494@qq.com。（邮件主题为项目名称+供应商名称报名资料，如需开具发票的，请将开票信息一并发送至上述邮箱）。
3.询价文件售价：人民币500.00元/包（售后不退）。
4.询价文件购买费缴纳账户：
户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司
开户行：建行重庆大足支行
账  号：50050100434100000290
（五）询价地点：重庆鸿兴招标代理有限公司（地址：重庆市大足区宏声北路12号）

（六）提交响应文件时间：2026年 月 日北京时间15:30-16:00。

（七）询价开始时间：2026年 月  日北京时间15:00时。

五、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），并汇至下列账户，转账（汇款）时需备注“保证金+项目编号”，保证金的到账截止时间为提交响应文件开始时间。

保证金账户信息如下：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司
开户行：建行重庆大足支行
账  号：50050100434100000290
2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，将合同原件送至代理机构备案；重庆鸿兴招标代理有限公司在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：黄老师 023-43300991。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆市大足区城市管理局

联系人：段老师

电  话：023－43787039

地  址：重庆市大足区龙岗街道草街子路1号
（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司
联系人：于老师

电  话：19112060623
地  址：重庆市大足区宏声北路12号
第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	序号
	项目内容
	数量

	1
	重庆市大足区零星广告、招牌拆除工程服务 
	1项


项目建设内容

	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	计量单位
	预估工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	单价限价
	合价

	1
	喷绘（广告或店招）拆除
	1.拆除部位：户外喷绘广告或店招
2.材质：喷绘布
3.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点
	平方米
	4300
	25
	107500

	2
	写真（广告或店招）拆除
	1.拆除部位：户外写真广告或店招
2.材质：写真贴膜
3.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点
	平方米
	800
	22
	17600

	3
	灯箱拆除
	1.名称：灯箱拆除
2.拆除部位：门头/墙面灯箱
3.含内部光源及框架
4.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点
	个
	350
	43
	15050

	4
	钢扣板（广告或店招）拆除
	1.名称：钢扣板广告/店招拆除
2.材质：彩钢扣板
3.含骨架拆除
4.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点
	平方米
	1800
	40
	72000

	5
	铝塑板（广告或店招）拆除
	1.名称：铝塑板广告/店招拆除
2.材质：铝塑板
3.含骨架拆除
4.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点
	平方米
	1800
	42
	75600

	6
	LED显示屏拆除
	1.名称：LED显示屏拆除
2.含屏体、电源、控制系统、支架
3.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	100
	38
	3800

	7
	雨棚拆除
	1.名称：雨棚拆除
2.材质：彩钢瓦/阳光板/其他
3.含骨架拆除
4.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	100
	30
	3000

	8
	精神堡垒/T型牌/F杆拆除
	1.构件名称：精神堡垒/T型牌/F杆拆除
2.含钢结构立柱、广告面板、基础螺栓
3.需吊车配合
4.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.分解切割
3.清理
4.运输至采购人指定地点
	套
	3
	1500
	4500

	9
	落地广告牌拆除
	1.构件名称：落地广告牌/指示牌拆除
2.含立柱及面板
3.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点
	平方米
	100
	40
	4000

	10
	彩钢扣板招牌制作安装
	1.名称：彩钢扣板招牌制作安装
2.材质：彩钢扣板
3.含镀锌方管骨架
4.含四周包边
5.含所有辅材
	1.现场测量
2.骨架制作安装
3.扣板安装
4.包边处理
5.垃圾清理
	平方米
	150
	220
	33000

	12
	铝塑板招牌制作安装
	1.名称：铝塑板招牌制作安装
2.材质：4mm厚铝塑板（铝皮≥0.21mm）
3.含镀锌方管骨架
4.含结构胶、铆钉等辅材
	1.现场测量
2.骨架制作安装
3.铝塑板切割、粘贴/铆接
4.打胶密封
5.垃圾清理
	平方米
	150
	170
	25500

	13
	灯箱制作及安装
	1.名称：门头灯箱制作安装
2.材质：铝合金边框、LED光源、灯箱布/亚克力面板
3.含防水处理
4.含所有辅材及电气配件
	1.现场测量
2.灯箱主体制作
3.LED光源安装
4.画面制作
5.现场安装、接线调试
6.垃圾清理
	平方米
	50
	290
	14500

	14
	喷绘（广告或店招）制作及安装
	1.名称：喷绘布广告制作安装
2.材质：550型喷绘布（加厚）
3.含打扣、绳索等安装辅材
4.含运输
	1.画面设计、制作
2.裁剪、打扣
3.运输至安装点位
4.安装固定
5.垃圾清理
	平方米
	190
	35
	6650

	15
	PVC字（厚2cm)制作安装
	1.名称：PVC字制作安装
2.厚度：2cm
3.颜色：按采购人要求
4.含广告钉或结构胶安装
	1.字制作、雕刻
2.运输至安装点位
3.定位、安装固定
4.垃圾清理
	cm
	3500
	2
	7000

	16
	高空作业车（汽车式）
	1.机械设备名称：汽车式高空作业车
2.作业高度：综合考虑（建议明确不低于22米）
3.每个台班按8小时计算
4.含司机、燃油
	1.高空拆除/安装作业配合
2.车辆进出场
3.现场移位
	台班
	80
	1100
	88000

	17
	空调排水管
	1.名称：空调排水管安装
2.规格：φ32 PVC管
3.含管件、吊卡、胶水等辅材
4.含保温（如需）
	1.管材及配件运输
2.管道敷设、连接
3.管卡固定
4.通水试验
5.垃圾清理
	米
	200
	30
	6000

	18
	空调架拆除
	1.名称：空调外机架拆除
2.材质：铁架/不锈钢架
3.含膨胀螺栓取出
4.垃圾运距：综合考虑
	1.拆除支架
2.清理膨胀螺栓孔
3.运输至采购人指定地点
	组
	30
	50
	1500

	19
	空调架安装
	1.名称：空调外机架安装
2.材质：304不锈钢支架
3.厚度：≥1.2mm
4.适用1-2匹空调
5.含膨胀螺栓、减震垫等辅材
	1.现场定位、打孔
2.膨胀螺栓固定
3.支架水平调整
4.减震垫安装
5.垃圾清理
	组
	30
	90
	2700

	20
	空调铜管
	1.名称：空调铜管加长（含安装）
2.材质：TP2紫铜管
3.壁厚：1-2匹≥0.7mm，3匹≥0.9mm
4.含保温棉、信号线、排水管
5.含焊接、补充制冷剂、抽真空


	1.铜管切割、扩口、焊接
2.保温棉包裹
3.信号线连接
4.排水管安装
5.抽真空、补充制冷剂
6.气密性测试
	米
	100
	110
	11100

	
	合   计
	499000


注：1、供应商的报价包含拆除时所需的脚手架、辅材、车辆、人工等所产生的一切费用。

2、采购人根据实际收方量作为最终结算依据。

三、拆除要求

广告牌拆除以人工拆除为主，氧气切割为辅。

切断所有广告牌上的装饰电源→先拆不承重部位（将大面积的广告面板分割成小块，降低风荷量减少承重）→后拆承重构件→拆除物分类及搬运.

拆除前应先观察旧广告牌的构件及安装方式，选择正确的机械进行拆除，切记不能野蛮施工，破坏业主墙面。为方便采购人验收供应商需对拆除前后现场（地址、门牌号）等详情进行拍照并形成记录表，拍照后的图片成册做成档案递交至采购人。

4、进行人工拆除作业时，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

5、供应商根据采购人要求在规定时间内自行组织拆除,拆除过程中与商户发生争议，造成的一切经济损失由成交供应商自行承担。

四、安全文明施工

1、文明环保目标。

（1）保证按照指定地点堆放拆除物料，室外不大量堆积拆除的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

2、建筑结构及保留设施保护。

（1）对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。

（2）对于保留的设施采用必要的防护，保证其在拆除施工过程中不受损坏。

3、保留设施保护措施。

（1）对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。

（2）对于保留的设施采用必要的防护（放置制定的房间内上锁），保证其在拆除施工过程中不受损坏。

（3）拆除施工确保不破坏原结构墙体，不破坏钢筋混凝土。

4、拆卸垃圾清运措施。

（1）专运垃圾的车辆应在指定地点停放，出入现场时应有专人指挥，作业时间应遵守有关规定。

（2）及时将垃圾清运出场。清运垃圾车辆开至指定的垃圾消纳厂进行消纳。

（3）垃圾清运通道应及时洒水降尘。

（4）对于有价废品的处理，应指定地点停放，并派专人看管等待处理。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；

5、降噪防扰民措施。

（1）合理安排施工时间，避免中午及夜间施工对居民休息产生影响。

（2）为降低施工噪音在拆除施工中，尽可能采用进口低噪音设备。

（3）拆除工程噪音是在所难免，因此在拆除的过程必须做到，拆除物轻拿、轻放，尽量安排在双休日连续进行。

（4）积极与居民取得联系，听取他们关于噪声的意见和建议。融洽相互关系,增进理解和支持,保证工程施工的顺利进行,圆满完成工程的预期目标。

五、人员要求
1、项目经理（1名）：拟派的项目经理应具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证，提供证书复印件加盖供应商公章；

2、项目技术负责人（1名）：拟派的项目技术负责人应具有工程类中级及以上职称，提供职称证复印件加盖供应商公章；

3、主要管理人员：拟派的质量员（质检员）不少于1人，安全员不少于1人，资料员不少于1人，施工员不少于1人。提供上述人员有效的上岗证书复印件加盖供应商公章（其中安全员需提供上岗证书和C证）。

六、其他要求

1、供应商应保护好施工场所所有设施、设备、管网、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，对采购人或第三方等造成损失应进行赔偿，出现人员伤亡等责任事故承担相应责任，采购人不承担任何责任。

2、供应商应严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。
第三篇  询价项目服务需求

一、项目工期、地点及验收方式

（一）项目工期

合同签定后，由于广告招牌拆除具有临时和不定期性，因此项目工期根据采购人具体指定工程量完成日期为准。

（二）项目地点：采购人指定地点（大足城区）

备注：项目履约地点为大足城区范围内的各处需要拆除广告招牌的地方。
（三）验收方式：

1、施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

2、工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交供应商负责。

3、成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
二、质量保证 

1、缺陷责任期（即质保期）： 24个月 。

2、达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

三、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价范围：各供应商对采购人提供的工程量清单进行自主报价。报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（施工组织措施费和施工技术措施费，还含易撒漏物资密闭运输的费用及满足蓝天行动、安全文明施工费、相关道路通行手续、相邻行政区及相关职能部门的协调费用及手续办理等）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用，以及成交供应商管理人员、施工人员的住宿、饮食等费用（采购人不提供住宿和饮食）。采购人不再支付其它费用。

四、付款方式

经采购人验收合格的工程量达30%时，采购人在10个工作日内支付30%合同款；经采购人验收合格的工程量达80%时，采购人在10个工作日内支付50%合同款；项目全部验收合格后支付17%合同款；剩余3%作为质保金，在本项目缺陷责任期到期后10个工作日内支付。

五、违约责任

成交供应商如未按照采购人约定时间内完工（由采购人造成逾期的除外），应支付逾期违约金，其计算方式如下：

成交供应商的原因导致逾期竣工的，每逾期一天，成交供应商支付采购人500元违约金，依次类推。逾期超达30天，除处成交供应商违约金外，采购人有权解除与成交供应商的合同，造成的一切损失由中标人自行承担。
六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价采购文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。

	（二）
	保证金
	按照询价采购文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价采购文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价采购文件要求的供应商进行评审。未实质性响应询价采购文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合询价采购文件要求。

	3
	响应文件内容
	对询价采购文件第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价采购文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价采购文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价采购文件


（一）询价采购文件由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与询价。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档应为盖章的PDF文档）。每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价采购文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费  元（大写：     ）。

（二）缴纳账号：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司
开户行：工行重庆大足支行
账  号：3100096019200111969

十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同草案条款

（略）

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价
二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，总价报价为：人民币（小写）：              ；大写：            元整。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。 
5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价采购文件规定，交纳询价采购文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价采购文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表
	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	计量单位
	预估工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	单价限价
	合价

	1
	喷绘（广告或店招）拆除
	
1.拆除部位：户外喷绘广告或店招
2.材质：喷绘布
3.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	4300
	
	

	2
	写真（广告或店招）拆除
	1.拆除部位：户外写真广告或店招
2.材质：写真贴膜
3.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	800
	
	

	3
	灯箱拆除
	1.名称：灯箱拆除
2.拆除部位：门头/墙面灯箱
3.含内部光源及框架
4.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	个
	350
	
	

	4
	钢扣板（广告或店招）拆除
	1.名称：钢扣板广告/店招拆除
2.材质：彩钢扣板
3.含骨架拆除
4.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	1800
	
	

	5
	铝塑板（广告或店招）拆除
	1.名称：铝塑板广告/店招拆除
2.材质：铝塑板
3.含骨架拆除
4.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	1800
	
	

	6
	LED显示屏拆除
	1.名称：LED显示屏拆除
2.含屏体、电源、控制系统、支架
3.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	100
	
	

	7
	雨棚拆除
	1.名称：雨棚拆除
2.材质：彩钢瓦/阳光板/其他
3.含骨架拆除
4.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	100
	
	

	8
	精神堡垒/T型牌/F杆拆除
	1.构件名称：精神堡垒/T型牌/F杆拆除
2.含钢结构立柱、广告面板、基础螺栓
3.需吊车配合
4.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.分解切割
3.清理
4.运输至采购人指定地点


	套
	3
	
	

	9
	落地广告牌拆除
	1.构件名称：落地广告牌/指示牌拆除
2.含立柱及面板
3.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除
2.清理
3.运输至采购人指定地点


	平方米
	100
	
	

	10
	彩钢扣板招牌制作安装
	1.名称：彩钢扣板招牌制作安装
2.材质：彩钢扣板
3.含镀锌方管骨架
4.含四周包边
5.含所有辅材


	1.现场测量
2.骨架制作安装
3.扣板安装
4.包边处理
5.垃圾清理


	平方米
	150
	
	

	12
	铝塑板招牌制作安装
	1.名称：铝塑板招牌制作安装
2.材质：4mm厚铝塑板（铝皮≥0.21mm）
3.含镀锌方管骨架
4.含结构胶、铆钉等辅材


	1.现场测量
2.骨架制作安装
3.铝塑板切割、粘贴/铆接
4.打胶密封
5.垃圾清理


	平方米
	150
	
	

	13
	灯箱制作及安装
	1.名称：门头灯箱制作安装
2.材质：铝合金边框、LED光源、灯箱布/亚克力面板
3.含防水处理
4.含所有辅材及电气配件


	1.现场测量
2.灯箱主体制作
3.LED光源安装
4.画面制作
5.现场安装、接线调试
6.垃圾清理


	平方米
	50
	
	

	14
	喷绘（广告或店招）制作及安装
	1.名称：喷绘布广告制作安装
2.材质：550型喷绘布（加厚）
3.含打扣、绳索等安装辅材
4.含运输


	1.画面设计、制作
2.裁剪、打扣
3.运输至安装点位
4.安装固定
5.垃圾清理


	平方米
	190
	
	

	15
	PVC字（厚2cm)制作安装
	1.名称：PVC字制作安装
2.厚度：2cm
3.颜色：按采购人要求
4.含广告钉或结构胶安装


	1.字制作、雕刻
2.运输至安装点位
3.定位、安装固定
4.垃圾清理


	cm
	4000
	
	

	16
	高空作业车（汽车式）
	1.机械设备名称：汽车式高空作业车
2.作业高度：综合考虑（建议明确不低于22米）
3.每个台班按8小时计算
4.含司机、燃油
	1.高空拆除/安装作业配合
2.车辆进出场
3.现场移位


	台班
	80
	
	

	17
	空调排水管
	1.名称：空调排水管安装
2.规格：φ32 PVC管
3.含管件、吊卡、胶水等辅材
4.含保温（如需）


	1.管材及配件运输
2.管道敷设、连接
3.管卡固定
4.通水试验
5.垃圾清理


	米
	200
	
	

	18
	空调架拆除
	1.名称：空调外机架拆除
2.材质：铁架/不锈钢架
3.含膨胀螺栓取出
4.垃圾运距：综合考虑


	1.拆除支架
2.清理膨胀螺栓孔
3.运输至采购人指定地点


	组
	30
	
	

	19
	空调架安装
	1.名称：空调外机架安装
2.材质：304不锈钢支架
3.厚度：≥1.2mm
4.适用1-2匹空调
5.含膨胀螺栓、减震垫等辅材


	1.现场定位、打孔
2.膨胀螺栓固定
3.支架水平调整
4.减震垫安装
5.垃圾清理


	组
	30
	
	

	20
	空调铜管
	1.名称：空调铜管加长（含安装）
2.材质：TP2紫铜管
3.壁厚：1-2匹≥0.7mm，3匹≥0.9mm
4.含保温棉、信号线、排水管
5.含焊接、补充制冷剂、抽真空


	1.铜管切割、扩口、焊接
2.保温棉包裹
3.信号线连接
4.排水管安装
5.抽真空、补充制冷剂
6.气密性测试


	米
	100
	
	

	21
	合   计
	


                                                   供应商名称（公章）：
                                                  年   月   日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

附件：采购文件发售登记表
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	

	开票信息
	


采购文件售价：500元/份              代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

- 3 -

