
[bookmark: _GoBack]“龙景田园”内部路网沿线水毁整治工程
采购公告
一、项目内容
	项目名称
	采购预算
（万元）
	投标保证金（元）
	资金来源
	备注

	“龙景田园”内部路网沿线水毁整治工程
	
	/
	财政性资金
	不接受联合体投标


二、资格条件
[bookmark: _Toc21936]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）本项目的特定资格要求：
1.供应商具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。
注：须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章
2.供应商具备有效的企业法人营业执照。
注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章
3.供应商具备行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
注：须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公章
3、 项目技术要求
[bookmark: _Toc20983][bookmark: _Toc22313][bookmark: _Toc3696][bookmark: _Toc4439][bookmark: _Toc17685][bookmark: _Toc106205060][bookmark: _Toc65682901][bookmark: _Toc21499][bookmark: _Toc25033][bookmark: _Toc26007][bookmark: _Toc28516][bookmark: _Toc26637][bookmark: _Toc16189]（一）项目一览表
	项目名称
	数量/单位
	备注

	“龙景田园”内部路网沿线水毁整治工程
	1项
	施工范围：工程量清单范围内内容。


[bookmark: _Toc562]（二）项目概况
1.建设地址：采购人指定地点
2.建设内容：“龙景田园”内部路网沿线水毁整治工程所有内容。具体详见工程量清单所示全部内容，以及采购人提供的竞采文件、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等包含的其他相关内容。
3.采购范围：“龙景田园”内部路网沿线水毁整治工程相关资料所包括的建设内容，具体范围及内容以采购人提供的工程量清单以及答疑补遗资料所示的建设内容为准。
4.工程质量：工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
（三）踏勘现场
1.采购人不组织现场踏勘，由各供应商在竞采开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做服务方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc22201]2.无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中自行承诺（格式自拟）已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。
[bookmark: _Toc10701]（四）安全要求
供应商在响应文件中自行承诺（格式自拟）遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担相关的赔偿责任。
[bookmark: _Toc3525]（五）其他要求
供应商自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；
四、项目商务要求
[bookmark: _Toc20438][bookmark: _Toc106034633][bookmark: _Toc12935][bookmark: _Toc65660342][bookmark: _Toc13555]（一）项目工期、地点及验收方式
1.项目工期：60日历天
2.项目地点：采购人指定地点
3.验收方式
（1）施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照图级进行及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
（2）工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，三方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。
（3）成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
[bookmark: _Toc135838036][bookmark: _Toc13784]（二）售后服务
1.质量保修期限：自验收合格之日起整体质保2年。
2.质保期内，所有施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。
3.质保期内，所有施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。
[bookmark: _Toc26624]（三）人员要求
1.项目经理：
供应商拟任的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有市政工程专业 贰 级及以上注册建造师执业资格。
注：提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证复印件、安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的养老保险（2026年1月-2026年6月）证明材料复印件，并加盖供应商公章。
2.项目技术负责人：
拟任项目技术负责人应为本单位职工，具有工程类中级及以上技术职称；提供有效的职称证复印件、身份证复印件、供应商为其缴纳的养老保险（2026年1月-2026年6月）证明材料复印件，并加盖供应商公章。
3.其他主要管理人员：
供应商拟任本项目的其他主要管理人员：供应商自行承诺（格式自拟）成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。
注：供应商未按人员要求中的规定提供相应的资料，其响应文件按废标处理。
[bookmark: _Toc25835]（四）报价要求
[bookmark: _Toc106034636][bookmark: _Toc65660345][bookmark: _Toc9192][bookmark: _Toc7562]1.报价要求：
（1）本项目最高限价为： 元（大写： ）；其中安全文明施工费为 元。
（2）供应商的响应报价应完成本项目全部工程的报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。
（3）供应商报价函中的总报价必须与工程量清单总报价一致。
注：采购人在工程量清单中所列出的价格（包括安全文明施工费、暂列金额、暂估价等），供应商不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。
本次报价为综合单价报价，每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。报价包括但不限于完成本项目所实施内容的人工、材料、机械、管理费、规费、利润、税金、措施项目费、风险费等一切费用等。供应商根据本竞采文件、国家有关标准规范结合本项目特点，结合实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、经营决策、企业实力和市场行情等因素，计算费用并承担相应的风险自主报价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2.结算方式：
（1）结算总价=中标单价×实际完成合格工程量+变更或新增±合同约定的其它因素（本项目最终结算总价以第三方审计机构审定的金额为准）
注：本工程实行综合单价承包模式，采购人按规定的建设内容和成交价格与成交供应商签订施工合同但暂列金额、暂估价等：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》(2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(2018)、《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）和渝建[2018]195号、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及国家、地方和行业的现行法律法规及相关配套文件规定进行结算。除工程在施工建设期间经采购人同意的重大设计变更准予调整外，其它擅自调整或变更设计的，结算时不予调整
工程人工和材料（材料暂估价除外）价格在施工建设期间实际发生价格与发包价资料的的价格相比，不论涨跌，结算时均不予调整.
变更或新增或工程专业工程暂估价以及在施工建设期间经采购人同意的重大设计变更，结算原则如下：
若涉及工程变更部分工程量，由中标人按技术规范规定的计量方法，报经采购人认可的尺寸、断面计量。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，由成交供应商会同、采购人按相关原则、编制方法编制补充，或参照重庆市场相同工作的市场价格上报采购人，最终价格按成交供应商、采购人共同询价确认的价格执行。
[bookmark: _Toc13365]（五）付款方式
[bookmark: _Toc13227][bookmark: _Toc16172][bookmark: _Toc7228][bookmark: _Toc24751][bookmark: _Toc106034637][bookmark: _Toc65660346]本工程竣工并验收合格后，支付至合同价款的80%；在结算审核完成后，支付至结算审核确认结算金额的97%；剩余的3%为本工程质量保证金，保修期满后无息退还。
[bookmark: _Toc28410]（六）结算原则
1.结算总价=中标单价*实际完成工程量±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用，最终结算金额以审计单位审定的金额为准。
本工程实行工程量清单综合单价计价模式，采购人按规定的建设内容和成交价格与成交供应商签订合同。
在施工建设期间经采购人同意的重大设计变更，结算原则如下：
若涉及工程变更部分工程量，由成交供应商按技术规范规定的计量方法，报经采购人认可的尺寸、断面计量。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，由成交供应商会同、采购人按相关原则、编制方法编制补充，或参照重庆市场相同工作的市场价格上报采购人，最终价格按成交供应商、采购人共同询价确认的价格执行。
[bookmark: _Toc135838039][bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc3786][bookmark: _Toc106034786]（七）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc135838040][bookmark: _Toc21248][bookmark: _Toc31659][bookmark: _Toc65660348][bookmark: _Toc7360][bookmark: _Toc23902][bookmark: _Toc106034788]（八）其他
[bookmark: _Toc10959][bookmark: _Toc23994][bookmark: _Toc6466][bookmark: _Toc26478][bookmark: _Toc26764][bookmark: _Toc3873]1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
3.参与供应商不得泄漏竞采活动中应当保密的情况和资料，不得与参与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
4.参与供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
五、联系方式
采购人：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处    采购代理机构：重庆誉双项目管理有限公司
联系人：郑老师                                  联系人：顾老师
电   话：17623172775                            电  话：15520000759
地   址：大足区双桥经开区巴岳大道8号          地  址：重庆市大足区棠香街道五星大道南段西南建材城3幢2-24
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