棠香办事处发〔2021〕6号

**重庆市大足区人民政府棠香街道办事处**

**关于印发《大足区棠香街道农村人居环境整治**

**“五清理一活动” 专项行动方案》的通知**

各村（居）委会，各办、站、队、所、中心：

《大足区棠香街道农村人居环境整治“五清理一活动” 专项行动方案》经街道党政办公会审议通过，现印发给你们，请认真落实。

重庆市大足区人民政府棠香街道办事处

2021年1月18日

关于农村人居环境整治“五清理一活动”

专项行动方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，推进农村人居环境持续改善，进一步打造干净、整洁、有序的宜居乡村环境，不断增强农民群众的获得感、幸福感，根据大足农村人居组〔2020〕2号文件精神，决定街道在常态化开展“三清一改”村庄清洁行动的基础上，开展以清理“蓝棚顶”、清理无人居住的废旧房、清理房前屋后的杂物堆、清理田间地头的废弃物、清理管线“蜘蛛网”，深入开展农村爱国卫生运动为主要内容的农村人居环境整治“五清理一活动”专项行动。现制定如下方案。

一、总体目标和基本原则

（一）总体目标

通过开展“五清理一活动”专项行动，全面巩固提升农村人居环境整治三年行动成果，逐步解决农村“脏乱差”易反弹问题，不断健全完善村庄环境长效管护机制，持续培养农民群众清洁卫生习惯，进一步增强环境保护、卫生健康意识，推动农村人居环境更加干净、整洁、有序、美观。

（二）基本原则

——村（社区）主责，群众主角。明确（社区）书记和村委会主任主体责任，村支部书记和村主任为“一线总指挥”，认真部署动员，抓实抓细具体工作。街道相关站所要做好督促指导、检查验收等工作。以村（社区）为单位，充分激发农民群众“自己的事自己办”的行动自觉，组织动员农民群众主动参与，培养形成维护村庄环境卫生的主人翁意识。广泛动员社会力量、群团组织等参与农村人居环境整治。

——统筹谋划，分档整治。“五清理一活动”要与美丽宜居乡村打造、美丽庭院建设、发展乡村休闲旅游等有机结合，要与国土空间规划、乡村规划布局等共同谋划。要针对各村自然禀赋、开发价值、区位交通、居住人员和经济实力各不相同等实情，科学确定整治标准和模式，按照分批次分步骤、循序渐进、稳步推进的原则进行整治，避免工作过程简单化、“一刀切”。

——内外兼修，标本兼治。既要集中整治村庄“脏乱差”问题，给农民群众带来“看得见、摸得着”的变化，又要由表及里、纵深推进。要增强农民群众保持良好环境卫生的自觉性、主动性，树立生态文明新风尚。要进一步建立完善管护长效机制，确保“五清理一活动”快见效、见长效，防止“一阵风”“走过场”。

二、主要内容

（一）清理“蓝棚顶”。对于农民群众搭建的功能设施性质的“蓝棚顶”，可采取改建坡屋顶等方式进行风貌塑造。对于私搭乱建的“蓝棚顶”，逐步依法依规进行整治。（牵头部门：综合行政执法大队；配合部门：规划建设环保办、农业服务中心、各村社区）

（二）清理无人居住废旧房。对长期无人居住的破旧房屋开展摸排，引导房主进行归整。在充分尊重房主意愿的前提下，鼓励农户对破旧房屋通过流转、退出宅基地进行复垦等多种形式加以盘活利用。（牵头部门：综合行政执法办；配合部门：村居建设中心、各村社区）

（三）清理房前屋后杂物堆。动员农民群众自行清理房前屋后、室内外的各种杂物，在确保消防安全前提下将柴草码放整齐，杂物摆放规范整洁，实现庭院内外物品堆放整齐、整洁有序。（牵头部门：农业服务中心；配合部门：规划建设环保办、各村社区）

（四）清理田间地头废弃物。引导农民群众对田间地头乱搭乱围的围栏、围档等统一进行清理、规范，及时规整废弃瓜果架、大棚架等。回收利用田间地头废旧农膜，回收处理农药、肥料、饲料等包装废弃物。（牵头部门：农业服务中心；配合部门：各村社区）

（五）清理管线“蜘蛛网”。逐步梳理规范房前屋后、室内室外的有线电视、通信、电力等管线。有条件的地方逐步开展管线规范入地，需架设外露部分按照现场实际情况采取归类捆扎、贴墙、穿管等方式进行规整。（牵头部门：文化服务中心；配合部门：经济发展办、各村社区）

（六）深入开展农村爱国卫生运动。广泛发动农民群众投入爱国卫生运动，聚焦重点场所、薄弱环节，继续推进城乡环境卫生整洁行动，组织农民群众定期开展卫生大扫除，突出清理死角盲区。强化示范引导，大力推进卫生村创建。按照区级相关工作要求，适时开展健康乡村建设。深入开展“讲卫生、树新风、除陋习”活动，进一步普及卫生健康和疫病防控知识，倡导文明健康、绿色环保生活方式，引导农民群众养成良好卫生习惯。（牵头部门：民政社会事务办；配合部门：各村社区）

（七）深入开展贫困户“两爱一讲”活动。各村（社区）要组织干部进村入户宣讲政策，深入发动贫困户开展“两爱一讲”活动。“爱干净”，扫院子、扫屋子，屋内屋外干净整洁；“爱收拾”，折衣服、叠被子，物品摆放井然有序；“讲卫生”，刷牙洗脸洗澡，清爽无异味有精神。引导贫困群众养成良好生活习惯。同时街道要组织志愿者、社会团体等，采取灵活多样的活动形式，营造移风易俗的浓厚氛围，切实引导贫困户搞好村庄大扫除、个人小卫生，干干净净庆脱贫、清清爽爽迎小康。（牵头部门：农业服务中心；配合部门：相关部门及站所、各村社区 ）

三、实施步骤

街道对照工作任务和要求，结合本地实际，对“五清理一活动”专项行动进行分批实施，拟定首批试点示范村为和平村、三合社区，第二批为惜字阁村、双丰村、红星社区、五星社区、金星社区、水峰社区，第三批为冉家店村。

（一）试点示范阶段

根据工作任务和要求，结合和平村人居环境实际，明确行动目标、整治标准、时序安排和责任分工，利用村民大会、宣传展板、标语、广播喇叭等方式广泛宣传“五清理一活动”专项行动的目的意义，营造全民参与、共建共享氛围。基本实现田野、村头、道路沿线、村内空地等区域基本无陈年积存垃圾，基本无生活垃圾直接焚烧现象；村内道路、河道岸坡、公共活动场所等可视范围内无明显堆积垃圾；无人居住危房、无人畜混居；农房室内外干净、整洁，无乱堆乱放现象；村落无残垣断壁，无乱搭乱建的行动目标。

（二）渐次推进阶段

在总结前期试点示范经验的基础上，完善方案，细化措施，强化保障，广泛发动群众，推动专项行动由首批试点示范村向第二批、第三批村（社区）渐次推进，确保影响农村人居环境中的突出问题得到有效解决，村容村貌在现有基础上得到更大提升。

（三）巩固提升阶段

街道9个行政村（社区）完善村规民约，进一步明确农民群众维护村庄环境的责任义务，完善长效机制，进一步推动形成民建、民管、民享机制，切实巩固整治成效。定期开展督促检查，街道将不定期进行督导评估，对工作开展好、完成质量高的村（社区）予以通报表扬，对脏乱差问题明显、问题反复反弹的予以曝光批评，并责成限期整改。

四、保障措施

（一）加强组织领导。街道“五清理一活动”专项行动由农业服务中心统筹推进，村居建设中心、规划建设环保办、农业服务中心、文化服务中心、民政社会事务办、经济发展办等按照责任分工协同推进。将此项工作纳入重要议事日程，主要负责同志亲自部署、亲自动员、亲自推动。要压实职能办、站、所、村党组织书记责任，发挥村级党组织战斗堡垒作用、党员干部模范带头作用，发动群众、依靠群众，确保各项整治任务落地见效。

（二）细化落实措施。坚持先易后难、统筹部署、协同推进，街道组建工作推进专班，以行政村为单位，对“五清理”方面的问题进行全面摸底排查，分类建立台账，事项化、清单化、时序化推进各项任务，街道将联合相关科室进行不定期抽查。要坚持集中力量办大事，花小钱或少花钱办大事，加强相关涉农资金统筹整合力度，鼓励受益农民群众积极投劳筹资及社会资本投入专项行动。

（三）完善监督机制。街道农业服务中心牵头，联合相关科室加强对各村（社区）的督促指导，通过明查和暗访相结合的方式不定期对各村（社区）进行抽查，及时发现问题，认真推动解决。街道建立群众事群众干、群众参与、群众监督机制，以农民群众为主体，筑牢广泛、直接的监督防线，畅通线上、线下举报投诉渠道，及时核查整改群众反映问题。

（四）强化工作调度。街道建立季调度、半年通报制度，将“五清理一活动”专项行动开展情况纳入农村人居环境评估考核和季度工作排位。各村（社区）每季度末将工作开展情况报街道农业服务中心。农业服务中心将定期通报各村（社区）进展情况，促进交流学习，指导各项工作任务有力有序有效开展。

重庆市大足区棠香街道党政办 2021年1月18日印发