大足府办发〔2021〕148号

重庆市大足区人民政府办公室

关于印发大足区工业互联网创新发展工作

责任清单的通知

区政府有关部门，有关单位：

按照《重庆市人民政府办公厅关于重庆市工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）的通知》（渝府办发〔2021〕86号）有关要求，经区政府同意，现将《大足区工业互联网创新发展工作责任清单》印发给你们，请结合责任分工，认真抓好贯彻落实。

重庆市大足区人民政府办公室

2021年10月28日

（此件公开发布）

大足区工业互联网创新发展工作责任清单

| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 具体任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础网络设施升级专项行动 |  |  |  |  |
| 1 | 加快工业设备网络化改造。 | 推进工业现场“哑设备”网络互联能力改造，通过连接设备、采集数据、处理数据等，实现对设备的全生命周期管理、定位点检、状态监测、远程控制、预测性维护、故障预警（报警）、健康及故障诊断、数据可视化和分析等功能应用。 | 2021年，力争实施智能化改造项目60个,辖区企业完成生产过程信息数字化采集达到70%以上，建成1个智能工厂、5个数字化车间。2022年，力争实施智能化改造项目140个,辖区企业完成生产过程信息数字化采集达到85%以上，建成2个智能工厂、10个数字化车间。到2023年，力争实施智能化改造项目200个,辖区企业完成生产过程信息数字化采集达到95%以上，建成3个智能工厂、20个数字化车间。 | 区经济信息委 经开区经发局 |
| 2 | 创新提升电商物流平台。 | 支持工业企业5G内网建设，支持宇海科技、施密特电梯、盛泰光电等建设一批企业内网改造试点示范项目。 | 到2023年，支持一批企业内网改造试点示范项目。 | 区经济信息委 经开区经发局 各工业园区 电信大足分公司 移动大足分公司 联通大足分公司 |
| 3 | 加快企业外网建设升级。 | 推动基础电信企业提供高性能、高可靠、高灵活、高安全的网络服务，加大重点产业园区5G基站建设力度，率先在大足高新区实现5G网络全覆盖。 | 2021年，力争各工业园区5G基站建设达到100个。2022年，力争各工业园区5G基站建设达到300个。到2023年，力争各工业园区5G基站建设达到500个。 | 区经济信息委 经开区经发局 工业园区 电信大足分公司 移动大足分公司 联通大足分公司 |
| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 具体任务 | 责任单位 |
| 二、标识解析建设应用专项行动 |  |  |  |  |
| 4 | 深化标识解析节点建设。 | 加强与渝西其他区县在标识解析领域的交流合作，强化五金工业互联网标识解析二级节点的支撑服务能力。围绕大足“十四五”重点发展的17条产业链，加快形成面向重点行业的规模化标识解析服务能力，建设企业节点及应用系统。 | 2021年，五金工业互联网标识解析二级节点注册总量超过1亿，解析总量超过1亿次。2022年，五金工业互联网标识解析二级节点注册总量超过3亿，解析总量超过2亿次。到2023年，五金工业互联网标识解析二级节点注册总量超过5亿，解析总量超过3亿次。 | 区经济信息委 经开区经发局 以及各工业园区 |
| 5 | 加强标识解析应用推广。 | 深化标识在设计、生产、服务等各环节的推广应用，推动五金工业互联网标识解析二级节点与工业互联网平台融合发展，推动企业应用标识解析系统实现“上云”。 | 2021年，力争入驻五金工业互联网标识解析二级节点企业超过200家。2022年，力争入驻五金工业互联网标识解析二级节点企业超过400家。到2023年，力争入驻五金工业互联网标识解析二级节点企业超过500家。 | 区经济信息委 经开区经发局 以及各工业园区 |
| 三、典型应用示范专项行动 |  |  |  |  |
| 6 | 打造“5G+工业互联网”新场景。 | 支持汽车、电子、装备制造、消费品、材料等行业龙头企业深化5G应用，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透。鼓励支持基础电信运营商联合重点企业建设“5G+工业互联网”联合创新中心，探索5G专网建设及运营模式，开展工业5G专网试点。 | 202年，支持建设“5G+工业互联网”新场景示范项目1个。2022年，支持建设“5G+工业互联网”新场景示范项目2个。到2023年，支持建设“5G+工业互联网”新场景示范项目3个。 | 区经济信息委 经开区经发局 各工业园区 电信大足分公司 移动大足分公司 联通大足分公司 |
| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 具体任务 | 责任单位 |
| 7 | 打造新模式应用标杆示范。 | 支持桥丰五金、永利刀具、乐珐机电基于工业互联网平台汇聚设备、技术、数据、模型、知识等资源，打造贯通供应链、覆盖多领域的网络化配置体系，发展网络化协同新模式，重点推动企业打通内部各管理环节，打造数据驱动、敏捷高效的经营管理体系，开展数字化管理新模式应用探索。 | 2021年，支持建设1个新模式应用示范项目。2022年，支持建设2个新模式应用示范项目。到2023年，支持建设3个新模式应用示范项目。 | 区经济信息委 经开区经发局 以及各工业园区 |
| 8 | 加快推动中小企业“上云”。 | 持续推动企业基础设施、平台系统、业务应用、设备上云，建立“政府补一点、云服务商让一点、企业出一点”的联合激励机制，推动辖区中小企业实施“上云”。 | 2021年，力争全区“上云”企业累计达到200家。2022年，力争全区“上云”企业累计达到500家。到2023年，力争全区“上云”企业累计达到800家。 | 区经济信息委 经开区经发局 以及各工业园区 |
| # 四、行业大数据要素赋能专项行动 |  |  |  |  |
| 9 | 加快五金行业大数据中心建设。 | 依托五金行业特色工业互联网平台建设大数据分中心，提升数据汇聚、分析、应用能力，构建覆盖全市的五金行业大数据资源网络。推动建设五金行业供应链产业链公共服务平台，推进与全市智慧园区、智能制造等平台数据共享，连接到全市工业大数据基础数据库。 | 到2023年，力争初步建成五金行业大数据中心。 | 区经济信息委 经开区经发局 以及各工业园区 |
| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 具体任务 | 责任单位 |
| 五、加快成渝地区工业互联网一体化发展 |  |  |  |  |
| 10 | 加快成渝地区工业互联网一体化发展示范区建设。 | 推进成渝地区工业互联网一体化公共服务平台建设，促进两地重点平台互认互推、错位发展、优势互补、数据互通。与四川资阳市、简阳市、安岳县等加强工业互联网合作，探索工业互联网区域产业协作新路径。依托五金工业互联网标识解析二级节点服务平台等载体，汇聚各类企业数据资源，加快构建协同共赢的生态体系。 | 到2023年，力争五金工业互联网平台在成渝地区有持续影响力。 | 区经济信息委 经开区经发局 以及各工业园区 |
| 六、保障措施 |  |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 11 | 加强组织实施。 | 加强组织领导，统筹推进工业互联网发展各项工作。强化考核督查，将工业互联网创新发展任务纳入各部门年度考核督查内容。各单位结合实际制定行动计划，做好工作任务项目化清单管理。 | 区经济信息委 经开区经发局 | 各工业园区 |
| 12 | 加强政策扶持。 | 加大对工业互联网发展的财税政策扶持力度，全面落实西部大开发企业所得税、鼓励类项目进口设备免税、重大技术装备进口税收减免、首台（套）重大技木装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制试点、研发费用加计扣除等政策，引导企业加大软件产品和信息服务投入，创新应用“揭榜挂帅”等机制开展项目遴选和扶持。市级工业和信息化、科技、人才等财政专项资金以及区级工业强区专项资金重点支持工业互联网相关领域。鼓励工业互联网企业对接国有基金、社会资本、股权投资机构、银行和保险等金融机构。 | 区财政局 区经济信息委 经开区经发局 | 区税务局 区科技局 区人力社保局 区金融发展事务中心 |
| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 13 | 加强人才保障。 | 鼓励企业与高校、科研院所共建实验室、专业研究院或交叉研究中心，加强共享型工程实习基地建设,培养高素质应用型、复合型、创新型技术技能人才。加快智能制造、工业互联网工程技术人员培养。 | 区人力社保局 | 区经济信息委 经开区经发局 区教委 |
| 14 | 加强宣传推广。 | 深入融入“一带一路”、长江经济带和成渝地区双城经济圈建设，加强与成渝轴线联盟区县举办工业互联网论坛、赛事等活动，深入联盟区县、园区开展“工业互联网系列巡回分享活动”。开展工业互联网试点示范建设和案例评选，编制优秀项目案例集，加强宣传展示和推广应用。鼓励对接新闻媒体加强对工业互联网企业、平台、示范、案例等宣传报道，凝聚发展共识，营造良好发展氛围。 | 区委宣传部 | 区融媒体中心 区经济信息委 经开区经发局 各工业园区 |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，经开区办

公室，区人武部，区法院，区检察院。

重庆市大足区人民政府办公室               2021年10月28日印发