大足府办发〔2025〕23号

重庆市大足区人民政府办公室

关于印发《大足区2025年重点民生实事工作

目标任务》的通知

各镇街人民政府（办事处），区政府有关部门，有关单位：

《大足区2025年重点民生实事工作目标任务》已经区政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

各责任单位要树牢“交账”意识，紧盯目标任务，倒排工期、挂图作战、打表推进，于每月25日前将进展情况报区发展改革委（联系人：廖于坤；联系方式：13628325100），确保各项重点民生实事如期完工投用。区发展改革委要加强统筹调度，实时跟踪问效，每月在区政府常务会议上通报重点民生实事推进情况，确保各项目标任务按时保质保量完成。

重庆市大足区人民政府办公室

2025年4月27日

（此件公开发布）

大足区2025年重点民生实事工作目标任务

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 工作任务 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 19件 |  |  |  |
| 1 | 大足田家炳中学校高中教学楼和体育馆建设工程 | 新建教学楼及体育馆9179平方米，其中教学楼3968平方米、体育馆5211平方米，建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程，以及附属设施及设备设施等，解决大足田家炳中学教学用房和运动场馆不足的问题。2025年完工投用。 | 区教委 | 人大票决 |
| 2 | 大足中学高中实验教学楼及运动场建设工程 | 总建筑面积3860平方米，其中：实验楼2533平方米，报告厅1327平方米。改造翔宇楼、旧实验楼及运动场看台外立面9141平方米，改造运动场24055平方米，以及设备设施购置，解决翔宇楼、旧实验楼无卫生间，旧实验楼单通道不符合消防安全要求，田径运动场破损严重的问题。2025年完工投用。 | 区教委 | 人大票决 |
| 3 | 2025年新（改）建“四好农村路” | 新（改）建“四好农村路”100公里。其中：1.棠香街道南张路1.2公里；2.龙岗街道宝林村小学路1.3公里、仟灵路2.5公里、幸宝路延伸段2公里、财云路1.5公里；3.龙滩子街道金塘路1.608公里；4.通桥街道大西路支路2.2公里；5.智凤街道王家湾路4公里、平梁路2.5公里、马登路3.6公里、苟家院子路1.3公里；6.龙水镇刘向路1.755公里、龙桑路1.535公里；7.邮亭镇张桥路1公里、罗姜路2公里、大塔路3.5公里；8.万古镇桐梓林路3.5公里、曹石路3.5公里、文家沟路2.7公里、九周路4.7公里；9.珠溪镇庆寿庭路1.258公里、易鹿路3公里、干湾路2.4公里、双下路2.5公里、玉河湾路2.5公里；10.石马镇王磅路A段2.5公里；11.雍溪镇虾场路1.8公里、瓦子堡路1.2公里；12.玉龙镇狮溶路A段1公里、何杨路A段1.5公里；13.宝兴镇三月路2.6公里、蔬菜路2.1公里；14.铁山镇环湖路2.2公里、高文路2.23公里、粟家湾路2公里、铁明路2公里、八水路2.8公里；15.金山镇邓杨路防火通道7.1公里；16.高升镇双胜路1.5公里；17.季家镇马鞍路0.95公里；18.高坪镇青冒路5公里、楠木林防火通道0.4公里；19.古龙镇黄杨环道1.838公里。2025年完工投用。 | 区交通运输委 | 人大票决 |
| 4 | 农村公路安防工程 | 临崖临坡农村公路村道安装护栏100公里，提升安全保障能力，保障群众出行安全。其中：1.宝顶镇斩铁路4.11公里、慈铁路3.84公里、三家庙路1.13公里、佛祖路1.1公里、兴星路1.53公里；2.高坪镇夏家湾公路1.66公里；3.回龙镇沿山路3.18公里、回国路2.3公里；4.季家镇文荣路6.92公里、敬王路3.75公里、妙高路1.4公里；5.龙岗街道官碑路4.94公里、天龙路2.35公里、红庙路2.26公里、幸宝路1.75公里、官袁路1.58公里、李花大道路1.58公里、西前路1.2公里、20组路1.18公里、龙仟路1.17公里、仟灵路1.15公里、官学路1.06公里；6.龙水镇大木路1.12公里；7.龙滩子街道7社公路1.06公里；8.棠香街道盐井路1.1公里、南凤路1.07公里，铁山镇产业大道4.74公里、高龙路4.64公里、多钟路4.47公里、卷河路及铁桥路2.94公里、防汛路2公里、龙凤路1.32公里；9.通桥街道大西路延伸段3.59公里、大西路1.5公里；10.万古镇柑子园路1.08公里；11.雍溪镇油茶树路2公里、丁王路1.42公里、吉祥路1.19公里；12.玉龙镇高茶路1.83公里；13.中敖镇蒋荷路1.35公里、报梁路1.13公里；14.珠溪镇盘新路2.54公里、宝熊路1.86公里、五平路1.77公里、何玉路1.72公里、邮沙路1.2公里。2025年完工投用。 | 区交通运输委 | 人大票决 |
| 5 | 城镇老旧小区改造工程 | 2025年新开工老旧小区32个，通过改造，消除外墙砖脱落、消防设施破损等安全隐患，改善小区居住环境。其中：1.棠香街道（3个小区）：五一路110号，先锋路1号，报恩路168号片区；2.龙岗街道（13个小区）：龙中路267号农行家属院，龙中路69号，卫健委家属院，水竹林小区（含九源居），三合大酒楼，地税局家属院（工会大厦），红十字会家园宾馆，月东街20号+老工商家属院，北苑路30号，翠溪路10号，南环西路100号（附号），中天名居，北街四合院；3.龙水镇（6个小区）：永益路370号—378号、永益路406号附20号—38号，水厂家属院，市场路片区，五金社区第二文明小区（103号、87号），市场路27号，五金路371号；4.三驱镇（3个小区）：惠民路11号附1号、天成街53号、兴隆街62号，玉金街7号—兴隆街170号、兴隆街133号—兴隆街145号附8号，玉金街15号—29号；5.双路街道（3个小区）：升龙苑片区，富茂小区，双北路1号；6.龙滩子街道（2个小区）：老办事处片区，花生坡片区；7.邮亭镇（2个小区）：铁塔楼片区，复兴半边街。2025年完工小区8个：五一路110号，中天名居，北街四合院，龙中路69号农业银行家属院，市场路片区，水厂家属院，升龙苑片区，老办事处片区，其余24个小区完成50%。 | 区住房城乡建委、 经开区建设局 | 人大票决、参照市级 |
| 6 | 镇街污水处理厂设备更新项目 | 更新改造回龙镇、国梁镇、雍溪镇、万古镇、金山镇、石马镇、拾万镇、邮亭镇、宝顶镇、中敖镇、高坪镇、宝兴镇、珠溪镇、龙石镇、高升镇、铁山镇、季家镇共17座污水处理厂，解决乡镇污水厂出水不稳定达标问题，提升水生态环境质量。包括新建1座污泥深度脱水集中处理站，新增碳源投加设备16台、次氯酸钠投加设备9台，更换潜水搅拌器106台、曝气管1237套、风机14台、管道泵102台、潜污泵22台、格栅机5台。2025年完工投用。 | 区住房城乡建委 | 人大票决 |
| 7 | 污水管网维修改造工程 | 对双桥经开区九曲河沿线干管、红岩大道、府园街、机电西路、山水名都、大邮路、蒋家湾、双北中路、龙建路、新塘路、龙滩子街道排水管网进行整治，建设污水管道8.4公里，建设雨水管道3.2公里，排水管网非开挖修复2公里，管道清淤1.5公里。解决路段污水收集问题，提升区域生态环境。2025年完工投用。 | 经开区建设局 | 人大票决 |
| 8 | 窟窿河流域综合治理工程 | 完成河段治理25.77公里，清淤疏浚14.19公里，新建护岸37.74公里、管护步道35.08公里，改建人行桥1座，新建人行桥1座，改建拦河堰1座，新建拦河堰4座。解决窟窿河流域河道淤积、岸坡不稳等问题，兼顾改善水生态和美化环境，保障沿河场镇防洪安全和周边产业可持续发展。2025年完工投用。 | 区水利局 | 人大票决 |
| 9 | 濑溪河支流生态保护修复工程 | 对高升镇、中敖镇、季家镇、铁山镇、三驱镇等5个镇，涉及的高升河、麻杨大沟、板桥河沟、大檬子沟和响水滩河等5条河流进行生态修复治理，治理河道49.7 公里。包括建设浅滩湿地5000平方米、生态缓冲带127150平方米、生态拦截沟渠7650平方米、沉水植物群落种植22200平方米、砾间接触氧化782立方米。有效减少COD、氨氮、总磷等入河污染物的排放量，改善濑溪河流域水环境质量。2025年完工投用。 | 区生态环境局 | 人大票决 |
| 10 | 智凤220kV输变电工程 | 新建220千伏变电站1座，新建线路约68千米，新建杆塔182基，解决大足八柱变电站的重载问题，对大足行政区供电提供有效保障。2025年完工投用。 | 区经济信息委 | 人大票决 |
| 11 | 建设城市微型公园 | 建设南山翠屏口袋公园、西禅社区游园、清明桥游园等3个口袋公园。2025年完工投用。 | 区城市管理局 | 参照市级 |
| 12 | 关爱青少年心理健康 | 开展中小学教师心理健康教育C等级培训认证400名，开展中小学心理健康专职教师业务能力提升培训4—6次，建立中小学心理健康工作实验基地2所，为10万余名小学高年级、初中、高中学生开展1次心理健康测评，实现开学季、毕业季、考试季等关键节点心理健康关爱措施全覆盖。做好“童心相伴”困境和留守儿童心理健康关爱服务项目的落地实施，面向困境、留守和流动等儿童开展心理健康教育辅导不少于62场次，服务对象4000人次以上。 | 区教委、 区民政局 | 参照市级 |
| 13 | 残疾人服务提升 | 新增残疾人就业70人，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造13户、残疾儿童康复救助300人次、残疾人辅助器具适配792人。 | 区残联 | 参照市级 |
| 14 | 建设妇女儿童综合服务体 | 开展1个“渝好空间”项目建设，惠及1.5万名以上妇女儿童、7000户家庭，为200名以上妇女提供创业就业帮助。 | 区妇联 回龙镇 | 参照市级 |
| 15 | 打造“15分钟高品质生活服务圈” | 启动1个城市社区嵌入式服务设施试点（大足区文西社区嵌入式服务综合体）建设；建成公共文化新空间1个（大足区龙岗街道双塔路39号2—1），为老城区提供图书借阅、阅览等群众公益性活动。 | 双路街道办事处、 区文化旅游委 | 参照市级 |
| 16 | 改善学校医院周边环境 | 开展“渝城护学”“渝城助医”行动，提升我区5所学校（职教中心、双塔中学、香国小学、城南小学、海棠幼儿园）、1家医院（中医院）周边环境，提高城市生活品质。 | 区城市管理局 | 参照市级 |
| 17 | 未成年人假期公益托管 | 开设寒、暑假期公益托管点位90个，开办假期公益托管260期以上，提供托管看护、作业辅导、思想引领、兴趣培育等服务，覆盖未成年人5000人次以上，缓解子女看护难题。 | 团区委 | 参照市级 |
| 18 | 提升农村饮水质量 | 实施三驱水厂扩建，开展农村供水维修养护，建设万古水厂应急供水管道。 | 区水利局 | 参照市级 |
| 19 | 提升公众急救能力 | 开展“关爱生命·救在身边”行动，普及应急救护知识1万人次以上，培训救护师资15名以上，在区内主要公共场所布局自动体外除颤器（AED）等救护设备5处以上，培育应急救护志愿者100人以上。 | 区红十字会、 区卫生健康委、区教委 | 参照市级 |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，经开区办

公室，区法院，区检察院，区人武部。

重庆市大足区人民政府办公室              2025年4月28日印发