附件

龙水湖创建国家级旅游度假区行动计划（2025—2027年）重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设周期（年） | 建设 性质 | 投资 性质 | 总投资 （万元） | 2025年计划投资（万元） | 2026年计划投资（万元） | 2027年计划投资（万元） | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、度假产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 松鹤岛提升 项目 | 改造原设施、建（构）筑物；打造廊道景观、游憩节点、建（构）筑物。 | 2025—2027 | 新建 | 国资+社会 | 1000 | 50 | 150 | 800 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区生态环境局 区水利局 区文化旅游委 区林业局 区招商投资局 区规划自然资源局 | 运营类 |
| 2 | 龙水湖夜游 项目 | 在龙水湖打造包含大足文化的夜景项目。联动巴岳山、龙水湖呈现集灯会、光影、无人机、游船、水上表演等为一体的综合性夜游项目。 | 2025—2027 | 新建 | 社会 | 500 | 100 | 100 | 300 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区生态环境局 区交通运输委 区水利局 区文化旅游委 区林业局 区招商投资局 经开区建设局 区规划自然资源局 | 运营类 |
| 3 | 龙水湖新业态打造项目 | 围绕环湖步道及主码头经营区域，选取重要节点打造环湖观光，水上运动、低空经济新业态。 | 2025—2026 | 新建 | 国资+社会 | 1500 | 700 | 800 |  | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区生态环境局 区交通运输委 区水利局 区文化旅游委 区林业局 经开区建设局 区规划自然资源局 区市场监管局 | 运营类 |
| 4 | 重庆市南温泉疗养院置换 搬迁项目 | 依托龙水湖周边闲置存量资产，打造全国劳模疗休养基地，总投资3亿元，占地约100亩，设计床位约300个。 | 2025—2027 | 新建 | 社会 | 30000 | 100 | 14900 | 15000 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区住房城乡建委 区水利局 经开区建设局 区规划自然资源局 新双圈公司 | 建设类 |
| 5 | 重庆（国际） 青少年龙水湖 营地 | 由共青团重庆市委作为主体，拟投资3000万元，初步选址市农综办培训中心，建设全市青少年校外教育实践基地。 | 2025-2026 | 新建 | 国资 | 3000 | 100 | 1500 | 1400 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 团区委 |  |  |
| 6 | 龙水湖生态养殖示范工程 | 龙水湖5300亩水面经营权，养殖生态鱼、龙水湖湖虾等，开展国家水库内循环特种养殖试点。 | 2025—2027 | 新建 | 国资+社会 | 300 | 50 | 100 | 150 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区生态环境局 区水利局 区农业农村委 区市场监管局 | 经营类 |
| 7 | 龙水湖生态有机鱼美食基地 | 围绕龙水湖库尾湖，打造集有机生态鱼垂钓、餐饮及配套休闲娱乐服务设施于一体的生态有机鱼美食基地。 | 2025—2027 | 新建 | 国资+社会 | 500 | 50 | 250 | 200 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区生态环境局 区水利局 区文化旅游委 | 经营类 |
| 8 | 龙水湖文旅综合项目 | 围绕龙水湖打造综合性游乐项目，包含水上游乐漂流、网红打卡地、亲子互动、萌宠乐园、无动力乐园、共享代步车、迷你小火车、烧烤露营、玉龙山轨道滑车、国防教育基地等。 | 2025—2027 | 新建 | 国资+社会 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 经开区建设局 新双圈公司 | 区生态环境局 区水利局 区文化旅游委 区林业局 区规划自然资源局 区市场监管局 | 经营类 |
| 9 | 西子湾国际假日公园（二期） | 统筹溜水片区，建设露营基地、房车营地；改造原雍山湖17+1栋建筑，原花漾龙水湖片区闲置资产盘活。 | 2025—2027 | 续建 | 国资+社会 | 5000 | 100 | 1500 | 3400 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 经开区建设局 新双圈公司 | 区水利局 区文化旅游委 区林业局 区规划自然资源局 | 建设类 |
| 10 | 禅乐寺片区环境整治及民宿打造 | 禅乐寺周边景观提升；民宿项目占地约31.5亩，建筑面积约2672㎡。建设内容包括现状场地平整、现状建筑土建改造、部分建筑拆除、室内装修、室外配套建设道路、观景平台、景观工程等。 | 2025—2027 | 新建 | 国资+社会 | 2700 | 50 | 500 | 2150 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区住房城乡建委 区文化旅游委 区林业局 区规划自然资源局 | 建设类 |
| 11 | 龙水湖演艺 项目 | 讲好龙水湖的文化故事，主要包括演艺故事缘起、线索、情节、表演内容与方式、山湖互动主题光影情景设计与打造。 | 2026—2027 | 新建 | 国资+社会 | 500 |  | 100 | 400 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区交通运输委 区文化旅游委 经开区建设局 | 运营类 |
| 12 | 龙水湖度假 中心项目 | 收回原联谊宾馆，整合水管所管理房、家属院及周边区域，新建度假酒店，占地面积205亩、建筑总面积约23500㎡。 | 2025-2026 | 新建 | 国资+社会 | 29000 | 25000 | 4000 |  | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区住房城乡建委 区水利局 区文化旅游委 区规划自然资源局 | 建设类 |
| 13 | 青年旅舍品质提升工程 | 完善青年旅舍2号楼、3号楼、餐厅、会议室等外立面、内部装饰装修工程，面积约5500㎡；完善应急消防工程，新建培训中心大楼，改建旅游信息咨询中心。 | 2025-2026 | 续建 | 国资 | 5000 | 1000 | 4000 |  | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区住房城乡建委 区水利局 区文化旅游委 区规划自然资源局 | 建设类 |
| 14 | 龙水湖小河片区田园综合体 | 在小河片区发展民宿＋乡村旅游，基础配套设施建设。 | 2025—2027 | 新建 | 社会 | 5000 | 50 | 4000 | 950 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区文化旅游委 区林业局 区规划自然资源局 玉龙镇 | 建设类 |
| 15 | 龙景酒店资产盘活 | 盘活龙景酒店闲置资产 | 2025-2027 | 改建 | 国资+社会 | 10000 | 4000 | 3000 | 3000 | 经开区建设局 | 新双圈公司 | 区法院 区商务委 区规划自然资源局 区市场监管局 | 运营类 |
| 二、度假公共服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 直达专线 | 开通度假区与机场、高铁站之间的直达专线，与大足石刻的旅游专线，保证行车间隔40分钟。 | 2026—2027 | 新建 | 国资+社会 | 3000 |  | 1000 | 2000 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区交通运输委 | 大足石刻研究院 区文化旅游委 | 运营类 |
| 17 | 龙水湖北门玉花路改造提升 | 提升度假区北门玉花路等级，打造为旅游风景路，并在北门入口附近设置双向特色大巴站台。 | 2024—2027 | 在建 | 国资 | 500 | 200 | 200 | 100 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区交通运输委 | 区文化旅游委 玉龙镇 | 建设类 |
| 18 | 双桥至龙水湖片区城市配套基础设施建设 | 双樱路总长约2.1公里，主线1.134公里、扩建支线1公里，道路路基7.5米；双星路道路全长0.711公里（含桥梁），路基宽7.5米，充电车位20个，停车位100个。 | 2025 | 新建 | 财政 （区级） | 2300 | 2300 |  |  | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区交通运输委 经开区建设局 区规划自然资源局 通桥街道 | 建设类 |
| 19 | 玉龙山森林瞭望平台及生态步道 | 建设森林观景台、瞭望台（标志景观）及配套基础设施。梳理龙水湖至玉龙山生态步道，连接禅乐寺及各观景平台、瞭望台。 | 2025—2026 | 新建 | 财政（区级） | 300 | 50 | 250 |  | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区林业局 | 区应急管理局 龙滩子街道 通桥街道 玉龙镇 | 建设类 |
| 20 | 旅游动线建设项目 | 以龙水湖为中心，建设玉龙老街、三清洞、新胜茶场等各景点的站点，形成小循环旅游动线。 | 2026—2027 | 新建 | 国资+社会 | 600 |  | 200 | 400 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区交通运输委 | 区文化旅游委 区林业局 区规划自然资源局 | 运营类 |
| 21 | 龙水湖度假区经营服务点建设项目 | 新建景区解说系统、二销经营站点，消费引导标识、医疗服务，旅游厕所、景区入口大门设施等旅游经营设施。 | 2025—2027 | 新建 | 国资+社会 | 2000 | 200 | 500 | 1300 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区交通运输委 区水利局 区商务委 区文化旅游委 区林业局 经开区建设局 区规划自然资源局 | 运营类 |
| 22 | 龙水湖周边污水系统综合 整治工程 | 整治龙水、玉龙片区污水收集系统，改造污水管网23.7km，修复缺陷污水管网6km，建设污水泵站1套。 | 2025 | 新建 | 财政（区级） | 11201 | 11201 |  |  | 区住房城乡建委 经开区建设局 | 发展（开创）集团 | 通桥街道 龙水镇 玉龙镇 | 市政类 |
| 23 | 环湖生态廊道整体打造 | 对环湖步道及龙水湖周边绿化、裸露地面等区域进行整体打造；完善环湖马拉松、观光车、自行车道路及设施；完善景区内部标识系统及部分区域防护设施。 | 2024-2025 | 在建 | 国资+社会 | 1000 | 400 | 400 | 200 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区水利局 区林业局 区规划自然资源局 | 建设类 |
| 三、运营管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 公共广播系统 | 包括背景音乐、室外广场广播、应急指挥广播、噪声检测等子系统，配备高效数字功放、特制草坪音箱、特质壁挂音箱及其他完善的周边设备，设立中心广播站点，实现景区统一或单点播放。 | 2026—2027 | 新建 | 国资+社会 | 400 |  | 200 | 200 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区经济信息委 区应急管理局 | 运营类 |
| 25 | 游客在线咨询平台 | 建设集景点咨询、推介展示、代理服务、问题投诉等功能于一体的游客服务平台。 | 2026—2027 | 新建 | 国资+社会 | 200 |  | 100 | 100 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区经济信息委 | 运营类 |
| 26 | 从业人员 分层培训 | 依托高校和旅游企业，邀请文化旅游专家、旅游从业者、旅游达人开展专题讲座，强化对导游等一线旅游从业人员的技能培训。 | 2025—2027 | 新建 | 国资+社会 | 150 |  | 100 | 50 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区经济信息委 区文化旅游委 | 运营类 |
| 27 | 文体节庆活动 | 提亮主题节庆，汉服文化街、草坪音乐节、夏日露营节、元宵庙会等有季节性看点和市场需求的项目，形成季季有主题，月月有活动的节事品牌；造势品牌赛事，在龙水湖马拉松赛事的基础上结合自行车赛、龙舟赛、山地越野赛等赛事活动。活跃常态活动，定期举办龙水湖度假区灯会、花会、焰火晚会、周五夜光跑等活动增强度假体验感。 | 2025—2027 | 续建 | 国资+社会 | 3300 | 1100 | 1100 | 1100 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区商务委 区文化旅游委 | 运营类 |
| 28 | 线上线下 宣传推广 | 加强宣传材料制作，制作一批实用性强、携带方便、传播性广的旅游指南、攻略、地图等。积极开展网络宣传，在度假区入口、导览系统、门票等均增设度假区标志，在电视台、机场、高铁站等平台投放度假区宣传广告，借助自媒体、社交平台等诸多传媒载体开展线上宣传，通过线上和线下多种方式进行宣传。 | 2025—2027 | 续建 | 国资+社会 | 500 | 100 | 200 | 200 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区委宣传部 区委网信办 区融媒体中心 新双圈公司 | 区文化旅游委 | 运营类 |
| 29 | 营销系统建设 | 对接第三方文旅平台或短视频平台，推广景区获取关注度、流量，提高流量转化率；支持线上购票、预约进入景区、预约餐饮、预约演出、预约酒店、购买文创产品等；为景区内的商户提供平台管理产品、订单、财务结算、发布活动内容等。 | 2025—2027 | 续建 | 国资+社会 | 600 | 200 | 200 | 200 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区文化旅游委 | 运营类 |
| 30 | 开展区域 协同营销 | 推动建立旅游大数据共享平台，加快融入巴蜀文化旅游走廊，强化与周边市区联动，共推旅游线路，共营旅游品牌，区域内与大足石刻、拾万五彩田园、五金博物馆、重汽博物馆等联合营销，形成区域覆盖网络，做到“游线互连、优势互补、客源互送”。 | 2025—2027 | 续建 | 国资+社会 | 600 | 200 | 200 | 200 | 区文化旅游委 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 新双圈公司 | 区经济信息委 区商务委 | 运营类 |
| 31 | 游客中心导览系统 | 在游客服务中心部署LED显示大屏、触摸查询一体机。以AI技术代替传统人工讲解模式，提供数智化讲解服务体验；通过扫描导览二维码获取景区电子地图、景区当前活动等信息。 | 2026—2027 | 新建 | 国资+社会 | 2000 |  | 1000 | 1000 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区经济信息委 | 运营类 |
| 32 | 智慧服务系统 | 开发景区电子地图导航，录制音频讲解，采用景区一码通，通过线上采购门票、餐饮等，自动集成为二维码；开通人脸识别、扫码等智能入园方式；设置智能停车系统，统计余位，自动报警和发生意外时参考影像，引导游客车辆进入停车场泊车，自动识别车牌抬杆、计算停车费和自助缴费；智慧公厕建设，实时监测人流量及公厕气体环境监测；购置智能垃圾桶。 | 2026—2027 | 新建 | 国资+社会 | 2300 |  | 1000 | 1300 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区公安局 区经济信息委 区大数据发展局 经开区建设局 | 运营类 |
| 33 | 安全管理系统 | 采用智能视频监控设备，划定监测区域，设置落水报警、火情报警、人员行为报警等条件，自动报警至监控中心；通过安装在路边的紧急求助终端或手机终端触发报警；实时监测设备运行状态，对运行状态异常的设备进行提示、定位；使用无人机巡查填补日常巡查或应急现场的盲区、盲点。 | 2026—2027 | 新建 | 财政 | 1200 |  | 600 | 600 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区文化旅游委 区公安局 经开区应急局 经开区建设局 | 区大数据发展局 新双圈公司 | 设施类 |
| 34 | 应急处理系统 | 建设指挥调度中心，展示龙水湖旅游度假区大数据分析、龙水湖旅游度假区综合管理和视频监控，对紧急事件进行统一调度；通过监控视频或视频硬件查看突发事件现场情况，支持多画面、切换画面等操作；多渠道发布应急信息、应急任务、逃生路线、应急资源位置等。 | 2026—2027 | 新建 | 财政 | 1000 |  | 500 | 500 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区文化旅游委 经开区应急局 经开区建设局 | 区大数据发展局 新双圈公司 | 设施类 |
| 35 | 智能管理系统 | 对景区车、船、缆车统一管理，定位、路线轨迹管理、语音指挥调度；增加景区餐饮零售、酒店智慧管理系统；支持智能化建设接入；智慧环境监测系统，在三维地图上可视化展示景区生态环境。设置各项环境指标预警值，达到预警值系统自动报警，并标示监测点及数值。根据监测数值通过景区大屏、官网、公众号等形式实时公布环境指标。 | 2026—2027 | 新建 | 国资+社会 | 700 |  | 300 | 400 | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 新双圈公司 | 区文化旅游委 经开区建设局 | 运营类 |
| 四、生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 龙水湖、巴岳山生态修复及彩靓化 | 龙水湖库尾地800亩、岛屿周边150亩水环境治理、生态修复及彩靓化。 | 2025—2026 | 在建 | 财政（市级） | 600 | 200 | 400 |  | 区龙水湖旅游度假区发展中心 | 区林业局 | 区水利局 经开区建设局 通桥街道 玉龙镇 | 建设类 |
| 总投资合计 |  |  |  |  |  | 133451 | 48501 | 45350 | 39600 |  |  |  |  |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，经开区办

公室，区法院，区检察院，区人武部。

重庆市大足区人民政府办公室               2025年9月19日印发