重庆市政府采购云平台

网上竞采文件

（综合评分法）

采购项目名称：重庆市大足区违法建筑消除项目

项  目 编 号：RHS-CG-[2026]002

采  购  人：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队（盖章）

采购代理机构：荣会晟（重庆）建设工程咨询有限公司（盖章）

二零二六年四月

# 目   录

第一篇  竞采公告	1

一、采购内容    	1

二、供应商的资格条件	1

三、竞采的有关说明	1

四、线上报价及线下投标程序	2

五、投标保证金	2

六、其它有关规定	3

七、联系方式	3

第二篇 项目技术需求	4

一、项目一览表	4

二、竞采内容及工程量清单	4

三、人员要求	4

四、现场踏勘	5

五、其他要求	5

第三篇  项目商务需求	6

一、工期、建设地点及验收方式	6

二、报价要求及结算方式	6

三、付款方式	7

四、知识产权	7

五、其他	7

第四篇  竞采程序、成交原则、无效竞采及采购终止	8

一、竞采程序	8

二、成交原则	9

三、无效竞采	11

四、采购终止	11

第五篇  供应商须知	12

一、竞采费用	12

二、采购文件	12

三、网上竞采要求	12

四、成交供应商的确认和变更	13

五、成交通知	14

六、采购代理服务费	14

七、签订合同	14

第六篇 合同条款及格式	15

第七篇  响应文件编制要求	16

一、报价部分	18

二、技术部分	20

三、商务部分	22

四、资格条件及其他	24

（四）基本资格条件承诺函	27

五、其他应提供的资料	29

附件一：采购文件发售登记表	30

第一篇  竞采公告

荣会晟（重庆）建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市大足区城市管理综合行政执法支队（以下简称：采购人）的委托，对重庆市大足区违法建筑消除项目进行网上竞采。欢迎有资格的供应商前来参加。

一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市大足区违法建筑消除项目 | 979489.74 | 财政资金 |  |

二、供应商的资格条件

（一）一般资质条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1.供应商同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质。

注：须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章

2.供应商具备有效的企业法人营业执照。

注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章

3.供应商具备行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

注：须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公章

三、竞采的有关说明

（一）凡有意参加网上竞采的供应商须是重庆市政府采购云平台·网上竞采入围供应商，供应商应按要求进行注册，通过重庆政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，到采购代理机构领取或在《重庆市政府采购云平台·网上竞采(https://cqypt.ccgp-chongqing.gov.cn/）》下载本项目采购文件以及补遗等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（三）报名及采购文件发售

1.采购文件发售期： 2026   年   月   日至  2026  年    月    日17:00（工作时间）。

2.采购文件提供期限内，供应商将《文件发售登记表》（详见附件一）（加盖供应商公章）扫描后发送至rhscqgczxysgs1735@163.com（邮箱）。

四、线上报价及线下投标程序

（一）线上报价

1、线上报价时间： 2026 年    月    日9:00至15:00。

2、线上报价要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购云平台·网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/）进行网上报价及上传电子响应文件（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以线下纸质文件正本为准），未在规定时间内报价及上传电子响应文件的供应商将失去成交供应商资格。

（二）线下递交响应文件要求

1、响应文件线下递交时间： 2026 年   月    日14:30至15:00

2、响应文件截止时间： 2026 年   月    日15:00

3、线下竞采开始时间： 2026  年    月    日15:00

4、线下竞采地点：荣会晟（重庆）建设工程咨询有限公司（重庆市大足区五星大道豪洋名居2号门左侧三楼会议室）。

（三）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时在重庆市政府采购云平台-网上竞采报名，并上传了响应文件电子档；

2.在采购文件发售期内，按时间要求将《文件发售登记表》（详见附件一）（加盖供应商公章）扫描后发送至 rhscqgczxysgs1735@163.com （邮箱）；

3.按时在线下竞采地点递交了纸质版响应文件。

注：未按以上要求递交相关资料的供应商，将无法成为成交供应商。

五、投标保证金

根据重庆市财政局发布的关于重庆市政府采购云平台・ 网上竞采板块落实优化营商环境政策的通知，本项目不设置投标保证金。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的采购文件及补遗文件（如果有）一律在重庆政府采购云平台・网上竞采网（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与竞采。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队

地  址：大足区龙岗街道南环一路中段67号

联系人：罗老师

电  话：18523060128

（二）采购代理机构：荣会晟（重庆）建设工程咨询有限公司

地  址：重庆市铜梁区巴川街道金砂支路66号（北城蓝湖）4号楼1-商1

联系人：张老师

电  话：19332791335

（三）重庆市大足区双反办投诉举报电话023-43722457

第二篇 项目技术需求

一、项目一览表

| 项目内容 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市大足区违法建筑消除项目 | 1项 | 详见下文 |

二、竞采内容及工程量清单

（一）竞采内容

1.项目名称：重庆市大足区违法建筑消除项目

2.建设地点：采购人指定

3.工程概况：违法建筑消除项目包含地面简易彩钢、钢结构、玻璃房拆除、地面以上简易彩钢、钢结构、玻璃房、地面及地面以上砖混拆除等，具体详见《违法建筑消除项目---工程量清单》。

- 4.招标范围：违法建筑消除项目包含地面简易彩钢、钢结构、玻璃房拆除、地面以上简易彩钢、钢结构、玻璃房、地面及地面以上砖混拆除等，具体详见《违法建筑消除项目---工程量清单》，最终以实际产生的数量为准进行结算。

（二）工程量清单

详见采购人发布的《违法建筑消除项目---工程量清单》

注：预算表中的数量为暂定量，最终结算以实际发生的数量为准。

三、人员要求

1.项目经理：

供应商拟任的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

注：提供有效的拟派项目经理建造师注册证、安全生产考核合格证书（B类）、供应商为其缴纳的养老保险（2025年10月-2026年3月）证明材料复印件，并加盖供应商公章。

2.项目技术负责人：

拟任项目技术负责人应为本单位职工，具有工程类中级及以上技术职称；提供有效的职称证复印件、身份证复印件、供应商为其缴纳的养老保险（2025年10月-2026年3月）证明材料复印件，并加盖供应商公章。

3.其他主要管理人员：

（1）供应商拟任本项目的其他主要管理人员：成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，成交供应商依法承担违约赔偿责任。

（2）成交供应商拟派的施工人员（该人员不包括管理人员）应为身体健康年轻力壮的，年龄不超过50岁（注：若采购人发现成交供应商拟排的施工人员年龄超过50岁的，采购人要求成交供应商进行更换，若多次出现施工人员年龄超过50岁的，采购人有权终止合同，对采购人造成损失的，成交供应商依法进行赔偿）。

注:以上两条内容供应商在响应文件中自行承诺（格式自拟）。

四、现场踏勘

（一）采购人不组织现场踏勘，由各供应商在竞采开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做服务方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

（二）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中自行承诺（格式自拟）已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。

五、其他要求

（一）成交供应商的工作人员在为采购人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由成交供应商自行负责。

（二）在履约服务期限内，成交供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，成交供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由成交供应商自行承担，因成交供应商未完善而引起的劳动争议由成交供应商自行负责。

（三）成交供应商进入现场实施人员、财物安全及实施现场安全由成交供应商负责，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因在服务过程中导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担相关的赔偿责任。

（四）成交供应商项目经理应全天24小时保持手机畅通，接到采购人通知后，应在半个小时内到达拆除现场，立即组织队伍开展拆除作业，并安装警示标志。

注:以上四条内容供应商在响应文件中自行承诺（格式自拟）

第三篇  项目商务需求

一、工期、建设地点及验收方式

- （一）工期：当违法拆除结算金额达到合同金额后终止合同。

- （二）建设地点：采购人指定。

- （三）验收方式

1.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，采购人按照有关要求自行组织进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，质量要求：达到国家及重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收并签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

3.成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、报价要求及结算方式

1.本项目最高限价为  979489.74  元（大写：玖拾柒万玖仟肆佰捌拾玖元柒角肆分）；其中安全文明施工费暂定金额为： 33069.72 元。供应商的报价不得超过本项目设置的最高限价，否则其响应文件按废标处理。

计价方式：本项目采用工程量清单计价。

- 报价范围：各供应商根据采购人提供的工程量清单，竞采文件及补遗文件约定的范围进行报价。

2.报价要求

本次报价方式为工程量清单计价。计价须为人民币报价，供应商根据竞采文件、合同条件、工程量清单、国家技术和经济规范及标准和结合下述相关文件为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工措施费、税金、政策性文件规定、报建（如需）、验收、后期服务、保险、采购代理服务费等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 3.结算方式

结算总价=中标单价×实际完成合格工程量+变更或新增±合同约定的其它因素（本项目最终结算总价以第三方审计机构审定的金额为准）

- （1）本工程实行综合单价计价模式，采购人按规定的建设内容和成交价格与成交供应商签订合同。除工程在施工建设期间经采购人同意的重大变更准予调整外，其它擅自调整变更的，结算时不予调整。

- （2）工程人工和材料（材料暂估价除外）价格在施工建设期间实际发生价格与发包价资料的价格相比，不论涨跌，结算时均不予调整。

- （3）工程专业工程暂估价以及在施工建设期间经采购人同意的重大设计变更，结算原则如下：

- 若涉及工程变更部分工程量，由成交供应商按技术规范规定的计量方法，报经采购人和监理认可的尺寸、断面计量。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由成交供应商会同采购人按相关原则、编制方法编制补充，或参照重庆市场相同工作的市场价格上报采购人，最终价格按成交供应商、采购人共同询价确认的价格执行。

- （4）项目变更、招标工程量清单漏项或新增项目价款结算方式：

- ①工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时的相同子项的综合单价报价执行；

- ②工程内容与投标报价的工程量清单中有类似子项，则按投标时的类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由采购人审定）；

- ③工程内容与投标报价的工程量清单中无相同子项或类似子项的本工程依据现场实际踏勘，按照行业相关规范及规则执行，并经双方签证确定

三、付款方式

- 合同签订后，采购人根据实际工作数量支付款项；一个月一结算。由采购人按照成交供应商实际完成的数量进行验收，验收合格并完成相关手续办理后支付相应款项的70%，待第三方审计机构审核完成后，付至审计机构审核后金额的100%。

- （注：付款时，成交供应商应提供该次应付款项对应金额的增值税普通发票）。

- 采购人每次拨款，成交供应商须开具相应金额的正式发票

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  竞采程序、成交原则、无效竞采及采购终止

一、竞采程序

（一）本项目按照竞采公告规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表、采购人代表、评委及采购代理机构参加并签到；采购代理机构按照相关流程开展竞采购活动。

（二）竞采小组（即评审委员会）原则上由三人评委组成（采购人自行组建）。评审委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

（二）资格性符合性检查：

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。

资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞采。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见附件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交。 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.符合性检查。依据采购文件的规定，竞采小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 采购文件要求的响应文件内容及承诺齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇、第三篇规定的内容进行响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足采购文件规定。 |

（三）竞采小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）竞采小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在竞采过程中竞采的任何一方不得向他人透露与竞采有关的技术资料、价格或其他信息。

二、成交原则

（一）评标办法：

1.竞采小组采用综合评分法对资格性检查和符合性检查合格的供应商的响应文件和报价进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

2.竞采小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，由采购人自行选择成交供应商。

（二）评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞采报价（30%） | 30 | - 有效的响应报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的响应价格得分。 报价得分＝（评标基准价/报价）×价格权重×100。 |  |
| - 2 | - 技术部分（60%） | - 60 | - 1.施工方案 （15分） - 根据本项目的实际情况，提供施工方案，包含不限于施工方法、施工顺序、施工器具、施工技术、施工材料、对施工现场周围环境污染的保护措施等。方案详实、具体、可行得15分，方案较详实、具体、可行得10分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得5分，未提供得0分。 | - 评标委员会全体成员对技术部分每项独立进行评审打分，取算术平均值为该供应商技术部分得分。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。供应商需提供服务方案。（格式详见响应文件编制要求） |
|  |  |  | - 2.施工配置情况（15分） - 提供施工设备配置情况，包含不限于施工组织架构、人员配备、资源配备及设备配置等。方案详实、具体、可行得15分，方案较详实、具体、可行得10分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得5分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | - 3.质量保证措施（10分） - 质量保证措施是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足采购文件所要求的工程质量要求。方案详实、具体、可行得10分，方案较详实、具体、可行得6分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | - 4.安全及应急预案（10分） - 安全及应急预案全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得10分，方案较详实、具体、可行得6分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | - 5.进度计划（10分） - 进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，有序组织施工，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥很好作用得10分，方案较详实、具体、可行得6分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分，未提供得0分。 |  |
| - 3 | - 商务部分（10%） | - 10 | - 供应商自2020年以来每具有一个类似业绩的得5分，本项最高得10分 | - 需提供合同复印件，并加盖供应商公章 |
| - 4 | - 供应商得分 |  | - 供应商得分=竞采报价得分+技术部分得分+商务部分得分 |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

三、无效竞采

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效竞采：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未通过符合性检查的；

（三）供应商未实质性响应采购文件的；

（四）供应商的法定代表人或其授权代表未参加竞采的；

（五）供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

（六）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受竞采小组修正后的价格的；

（八）竞采小组认为，供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，供应商未在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的；

（九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）竞采的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞采，再委托代理商参与竞采的；

（十二）供应商以联合体形式参与竞采的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

第五篇  供应商须知

一、竞采费用

参与网上竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、采购文件

（一）采购文件由竞采公告、项目技术需求、项目商务需求、竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、供应商须知、合同主要条款和格式合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的解释

供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本采购文件中竞采小组根据与供应商进行网上竞采可能实质性变动的内容为采购文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为采购文件和响应文件（含有效的书面承诺）。竞采小组判断响应文件对采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、网上竞采要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体竞标。

（三）竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.竞采小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报名并上传盖章后的响应文件电子文档一份，线下竞采时提供响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份（网上电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以线下纸质文件正本为准，副本可为正本的复印件。）并单独提供手持件：【身份证原件、法人身份证证明及授权委托书（法定代表人亲自参加竞采的不需要）】，并加盖鲜章。

2.在网上电子文档及响应文件正本中，采购文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、逐页盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达线下竞采地点，响应文件正本、副本应单独装订成册并在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞采，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞采小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在重庆市政府采购云平台•网上竞采网（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、采购代理服务费

（一）缴纳代理服务费

本项目采购代理服务费按按中标金额的1.5%计取；由成交供应商支付。即成交供应商在领取成交通知书之前以现金或转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—RHS-CG-[2026]002”。

（二）成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，将不予发放成交通知书。

（三）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：荣会晟（重庆）建设工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司铜梁支行

账  号：50050119360000001192

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同（详见第六遍合同条款及格式）。

（二）采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 合同条款及格式

（采购人与成交供应商根据双方协商后自行编写采购合同，但不得违背采购文件的实质性要求）

第七篇  响应文件编制要求

一、报价部分

（一）采购报价函

（二）已标工程量清单

二、技术部分

（一）技术方案（建议按照评审标准技术部分内容编写）

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）人员要求

四、资格条件及其他

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

（正本/副本）

供应商名称：                       (盖单位法人章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

年    月    日

一、报价部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                     （采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的网上竞采。

- 愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的工程施工服务，报价为人民币 （大写）：           ）（¥             ）,（其中安全文明施工费：        元）。该工程的项目经理为：            （名称及身份证号码）；工期        日历天;质量要求：                              。

- 我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档正本     份,副本       份及线上电子文件      份。

3、我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞采结果根据采购文件要求提交履约保证金及签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 分项报价表明细

（供应商提供已标价工程量清单）

二、技术部分

（一）技术方案（供应商根据评审标准技术部分内容自行编写，格式自拟）

（二）技术响应偏离表

技术响应偏离表

对于采购文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 项目技术需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                 法定代表人或其委托代理人：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                 法定代表人或其委托代理人：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）人员要求

（供应商根据第三篇项目商务需求中人员要求提供相关资料;格式自拟）

四、资格条件及其他

- （一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称(公章）：

年   月   日

- （三）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话               ；代表单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称(公章）：

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

# 基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称(公章）：

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件一：采购文件发售登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

竞采文件发售时间：2026年 月  日至2026年  月  日17:00（工作时间）

发     售     人：荣会晟（重庆）建设工程咨询有限公司

相关说明：

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天9：00-12:00时，14：00-17：00时），供应商请将《文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描发送至 rhscqgczxysgs1735@163.com （邮箱），未满足以上说明要求，代理机构及采购人有权拒绝其报名。